太仓市农业农村局文件

太仓市财政局
太农发〔2025〕XX号
关于印发《2025年太仓市农机化项目
实施方案》的通知

各镇（区、街道）农业农村、财政部门，市农业综合执法大队、农机推广站：
为持续增强我市粮食等重要农产品供给保障能力，构建高质、高效、绿色、智能的农业机械化生产体系，促进农业生产顺利迈入全程全面机械化发展时期，我们研究制定了《2025年太仓市农机化项目实施方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。


太仓市农业农村局                    太仓市财政局
                                  2025年8月20日
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2025年太仓市农机化项目实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对江苏重要讲话指示精神，全面落实党中央、国务院《关于做好2025年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中发〔2025〕1号）、《加快建设农业强国规划（2024-2035年）》等重大决策部署，紧密结合江苏省、苏州市提出的“实施农机装备补短板行动”、“打造智能农机应用先行区”等具体任务部署，提高粮食播种质量，推动粮食单产提升，加强粮食安全保障，现就做好2025年太仓市农机化工作制定如下实施方案。
一、整体目标
到2025年底，以学习运用“千村示范、万村整治”经验为引领，以农业生产全程全面机械化推进和农业机械装备智能化绿色化提升“两大行动”为抓手，完成清洁能源烘干机点位改造不少于2个，实现全市粮食生产全程机械化率超99.2%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖、果品、农产品初加工等五项特色农业机械化率超84%，全年农机安全生产无事故的整体目标。
二、实施主体
[bookmark: _GoBack]在本市范围内从事农业生产的符合相关条件的经营组织及负责农机推广、农机监理职责的相关单位。太仓市农机化项目机具购置类奖补资金不与中央、省级农机购置与应用补贴资金叠加使用。
三、实施内容
（一）数字化区域育秧工厂建设项目
为补齐区域性规模机械化育秧环节薄弱短板，支持有条件的主体建设数字化区域育秧工厂。通过标准化、集约化、数字化的育苗模式，实现种子、农药等资源的高效利用。同时，为周边农户提供统一供秧服务，增强区域农业抗风险能力，促进小农户与现代农业有机衔接。
实施内容：建设数字化区域育秧工厂，通过科学应用数字化中控系统，自动完成机械化供盘、播种、洒水、覆土、码垛等作业。对实现2000盘/小时以上播种速度，单季供秧能力达8000亩以上的育秧工厂，按照建设总资金投入不超过50%给予补助，最高补助金额不超过100万元。
实施流程：
（1）报送计划。各镇（区、街道）摸排所在辖区内有意向开展数字化区域育秧工厂建设项目的主体，并向市农业农村局报送建设计划（附件1）。
（2）镇级初验。对照建设要求（附件2），镇（区、街道）于10月15日前完成数字化区域育秧工厂建设项目初验工作。
（3）市级验收。于11月10日前对全市数字化区域育秧工厂建设项目组织开展市级验收工作。补助资金在市级验收完成后支付给各项目实施主体。
（二）小麦播种质量提升项目
为做好小麦单产提升工作，推动小麦种植从“粗放型”向“精量化、智能化”转型，确保小麦在恶劣天气年份也能稳产高产，在全市范围内开展小麦播种质量提升项目。
实施内容：对满足以下条件下小麦种植作业的主体，按照购机发票价格30%给予作业补贴。
（1）2025年购置的小麦精量播种机，安装数字化作业面积统计装置后可以申请该补贴。
（2）2025年使用小麦精量播种机进行小麦播种作业，面积不少于600亩（以数字化作业面积统计装置数据为依据）。
实施流程：
（1）补贴申请。各主体在完成购机后，主动安装数字化监测统计装置系统，填报《太仓市小麦精量播种作业奖补申请表》（附件3），并提供机具铭牌、发票、支付记录等资料，向各镇（区、街道）农业农村部门提出申请。
（2）镇级核实。各镇（区、街道）农业农村部门对主体购买的小麦精量播种机进行现场核验，确保数字化作业面积统计装置安装到位、购机资料信息无误后，于当年度10月15日前将相关资料提交至市农业农村局。
（3）市级验收。市农业农村局对提交的申请资料进行审核验收。补助资金在市级审核通过后支付给各项目实施主体。
（4）作业核查。秋种后，各镇（区、街道）农业农村部门对各主体本年度小麦播种面积进行现场核查（以数字化作业面积统计数据为准），并填报《太仓市小麦精量播种作业奖补验收表》（附件4），提交至市农业农村局。
（三）粮食烘干中心清洁能源烘干机改造项目
实施内容：根据农业农村部《关于同意北京市大兴区等全国农村改革试验区拓展试验任务的批复》（农办政改〔2025〕2号）文件精神，围绕“绿色环保、低碳节能、安全可靠”的要求，积极推进粮食产地烘干机绿色化清洁化改造，引导粮食烘干主体加快淘汰非清洁热源的存量烘干设备，替代为以电为主的绿色清洁环保烘干设备。对2025年度完成清洁能源烘干机改造项目的烘干中心，给予8万元/台烘干机清洁能源改造奖补，奖补资金由中央、省级、苏州市级项目奖励资金与本级财政资金共同构成。
实施流程：
按照报送计划、完成改造、自主申报、区镇核实、市级核查、资金下达的程序，开展电力烘干热泵改造及奖补资金申请。
（1）报送计划。各镇（区、街道）摸排所在辖区内有意向开展烘干中心清洁能源烘干机改造项目建设的主体，并向市农业农村局报送建设计划（附件1）。
（2）完成改造。各村（社区）集体经济组织按照自身建设需求及实际情况开展改造，填报《粮食烘干中心清洁能源烘干机改造项目验收表》（附件5），提交至所在镇（区、街道）农业农村部门。
（3）镇级核实。各镇（区、街道）农业农村部门对改造真实性、完成度进行审核，审核通过后将相关材料报太仓市农业农村局。
（4）市级验收。市农业农村局组织有关专家，对各镇（街道）改造主体进行现场核查，待市级验收完成后支付给各项目实施主体。
（四）农用无人机驾驶航空器购置补贴
实施内容：根据《关于印发〈江苏省农用无人机驾驶航空器购置补贴实施方案〉的通知》（苏农机〔2025〕1号）文件要求，做好我市2021-2023年购置符合要求的植保无人机驾驶航空器（以发票日期为准）补贴办理工作，超出省级植保无人机驾驶航空器补贴资金规模的由太仓市本级财政进行补足。
实施流程：补贴办理流程、补贴标准和相关补贴要求参考《关于继续实施引导植保无人驾驶航空器规范应用试点工作的通知》（苏农机〔2021〕28号）文件执行。执行期间遇上级政策调整，遵照上级政策执行。
（五）强化公益服务功能，优化农机推广体系建设 
加强全市农机推广体系、人才、干部队伍建设，加大农机推广信息宣传力度，持续强化农机化能力供给，组织开展农机各类宣传及培训、新机具示范推广、组织农机作业现场会等（附件 6）。由市农机推广站负责实施。
（六）做好农机安全监管服务，提升农机本质安全水平 
围绕“全机具、全人员、全天候、全覆盖”四全监管要求，重点实施农机安全教育培训及学习交流、农机安全生产应急演练、农机安全技术检验、农机安全普法宣传、农机监理日常运作等（附件7）。由市农业综合执法大队负责实施。
四、实施要求
（一）抓好组织实施。各项目单位要根据各自承担的工作职责抓紧做好对应项目的组织实施工作，密切配合，协调推进。各镇（区、街道）农业部门要切实把好关、尽好职，推动农机化资金落到实处。
（二）落实机具监管。凡享受太仓市级财政奖补的农机具应自觉接受各级农机部门监督管理，监管期为自购置之日起5年。市农业农村局、财政局适时开展农机化项目现场检查。
（三）开展评价管理。各项目单位要做好对应项目的落实延伸绩效管理工作，要认真总结项目的建设成效、资金使用情况、存在问题及对策建议，按照相关规定建立项目档案，健全台账资料，做到补贴政策实施和绩效考核同安排、同检查、同落实，确保财政资金安全。
五、其他事项
本项目实施方案与上级文件冲突的以上级文件为准，方案未尽事宜由市农业农村局负责解释。

附件：
1.2025年太仓市   镇（区、街道）农机化项目建设需求申报表
2.太仓市数字化区域育秧工厂建设项目验收表
3.太仓市小麦精量播种作业奖补申请表
4.太仓市小麦精量播种作业验收表
5.太仓市粮食烘干中心清洁能源烘干机改造项目验收表
6.太仓市2025年农机推广体系建设操作细则
7.太仓市2025年农机安全监理服务操作细则

附件1
2025年太仓市      镇（区、街道）农机化项目建设需求申报表
镇（区、街道）农业农村部门（盖章）：
	序号
	项目类别
	建设主体
	建设内容
	建设时间
	计划总投资
（万元）
	申请补助
（万元）

	1
	数字化区域育秧
工厂建设项目
	
	
	
	
	

	2
	粮食烘干中心清洁能源烘干机改造项目
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


填表人：                                                    联系电话：
附件2
太仓市数字化区域育秧工厂建设项目验收表
	项目名称
	XXX数字化区域育秧工厂

	建设地址
	

	负责人
	
	联系电话
	

	建设单位
	

	育秧工厂
机械清单
	

	辅助设备及
配套设施清单
	

	项目投资金额
（万元）
	

	镇（区、街道）农业农村部门
意见
	

镇（区、街道）农业部门（盖章）：
年   月   日

	市农业农村局
意见
	

市农业农村局（盖章）：
年   月   日





附件3
太仓市小麦精量播种作业奖补申请表
	申请主体
	

	负责人
	
	联系方式
	

	购置机具信息
	机具品牌及型号
	

	
	出厂编号
	

	
	经销商
	

	
	机具销售价格（元）
	

	
	是否安装数字化作业
面积统计装置
	

	
	数字化作业面积统计装置
品牌及型号
	

	购机者签名
	

	镇（区、街道）农业农村部门
意见
	


                                     盖章
                                  年  月  日

	市农业农村局
意见
	


                                    盖章
                                  年  月  日


本表需附：1.购机发票及付款记录；2。法人身份证及主体营业执照复印件；3.机具铭牌照片、人机合影照；4.数字化作业统计装置安装效果图。


附件4
太仓市小麦精量播种作业验收表
	申请主体
	

	负责人
	
	联系方式
	

	购置机具信息
	机具品牌及型号
	

	
	出厂编号
	

	
	经销商
	

	
	机具销售价格（元）
	

	
	是否安装数字化作业
面积统计装置
	

	
	数字化作业面积统计装置
品牌及型号
	

	本年度小麦播种面积（亩）
	

	镇（区、街道）农业农村部门
意见
	


                                     盖章
                                  年  月  日

	市农业农村局
意见
	


                                    盖章
                                  年  月  日



本表需附：数字化作业面积统计装置显示的小麦播种作业面积相关佐证资料。


附件5
太仓市粮食烘干中心清洁能源烘干机改造
项目验收表
	申报主体
	

	负责人
	
	联系方式
	

	清洁能源
烘干机改
造情况
	请说明：1.改造整体情况
        2.资金合同安排
        3.采购到位情况

	镇（区、街道）农业农村部门
意见
	


                                     盖章
                                  年  月  日

	市农业农村局意见
	


                                    盖章
                                  年  月  日


本表需附：1.改造建设合同；2.建设资料；3.申报主体营业执照复印件。


附件6
太仓市2025年农机推广体系建设操作细则
为持续强化农机化能力供给，在农机技术推广、服务管理、人才队伍建设和社会化服务等领域不断提升保障能力，切实调动各类市场主体发展农机化的积极性、主动性和创造性，结合太仓实际，特制订本操作细则。
一、实施单位
太仓市农业机械技术推广站
二、建设内容
开展农机各类宣传及培训、新机具示范推广、组织农机作业现场会等。
（一）农机宣传培训。主要用于开展农机技能培训和农机化推广宣传、调研学习等活动。
（二）新机具示范推广。做好小麦精量播种机、智能农机、特色农机等新机具试验示范推广工作。
（三）农机演示现场会。主要用于开展农机装备演示现场会。
三、资金安排
农机技术推广服务资金总计27万元。其中，农机宣传培训8万元，新机具示范推广2万元，农机演示现场会和技术竞赛17万元。


附件7
太仓市2025年农机安全监理服务操作细则
为加强农机安全源头管理、压降农机安全生产事故、提升农机安全监管水平，推进农机安全生产形势稳定向好，特制定本细则。
一、实施单位
太仓市农业综合执法大队
二、建设内容
围绕“全机具、全人员、全天候、全覆盖”四全监管要求，重点实施农机安全教育培训及学习交流、农机安全生产应急演练、农机安全技术检验、农机安全普法宣传、农机监理日常运作等。
（一）农机安全教育培训及学习交流。主要用于市、镇农机监理员进行农机安全教育、业务提升培训及农机安全相关参观学习交流活动等。
（二）农机安全应急演练。主要用于粮食烘干中心消防安全演练、农机事故应急处置演练等。
（三）农机安全技术检验。主要用于农机安全技术检验委托第三方服务等。
（四）农机安全普法宣传。主要用于农机安全普法宣传品制作及其他宣传相关工作等。
（五）农机监理日常运作。主要用于农机监理日常运作相关工作等。
四、资金计划
太仓市农机安全监理服务共计资金13.5万元，全部用于农机安全技术检验。
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