道        路

【概况】2017年，太仓市公路总里程1330.880公里，公路桥梁1213座，公路密度214.66公里/百平方公里。其中高速公路57.538公里，一级公路266.436公里，二级公路486.469公里，三级公路106.057公里，四级公路414.38公里。航道总里程 373.35公里，其中三级航道27.76公里，五级航道24.84公里，六级航道12.23公里，七级航道37.28公里，等外航道271.24公里。较上年相比，一级公路增加2.116公里，二级公路增加3.354公里，三级公路增加2.377公里，四级公路增加18.691公里。2017年，全年地方基础设施建设计划投资5.3亿元，实际完成投资约3.51 亿元。沪通铁路地方承担资本金等部分资金计划2.2亿元。346国道（原308省道）太仓段路面改善工程实际完成建安投资约2.6亿元。岳鹿公路（太浏线——新浏河大桥）新建工程计划投资1亿元，累计完成7100万元。年度重点投资具体项目有沪通铁路建设，一期企业拆迁任务已全部完成，农户拆迁完成224户，完成率97.8%，全线架梁贯通，太仓站、太仓南站铁路站场配套设施开工建设。涉铁通道的立项、方案设计等前期工作加快推进。沪通铁路二期、苏南沿江铁路等前期工作正有序展开。346国道（原308省道）太仓段路面改善工程已完工。

【346国道（原308省道）太仓段路面改善工程】该工程起点为上海界，终点为常熟界，全长35.345Km，设计时速80km/小时，采用一级公路标准，沥青混凝土路面，路基维持原老路宽度。本工程全线于 2015年10月开工，2017年10月完工通车。

【快速路网建设】2017年,太仓市加快快速路网建设。太浏快速路（陆新路—G346）开工建设；岳鹿公路新浏河大桥主桥已合拢；实施公路大中修，完成G204双凤段翻修、浏双公路糜场河桥抢修；太沙线双浮路口拓宽、陆璜线翻修、岳鹿线璜泾段压浆、华浏线翻修、老岳鹿线局部路段翻修等工程项目开工建设。

【农村公路发展】邢巷线石头塘大桥顺利合拢，湘杨路北段顺利完工；对10条线农路（计18.55公里）和4座桥梁（计325平方米）提档升级。完成城厢镇永丰村路、浏河镇楼新路等7个续建工程8.41公里道路项目验收。对城厢镇、浏河镇、沙溪镇、璜泾镇农路提档升级实施补助，有效解决建好农村公路“最后一公里”的问题。启动为期4年的“美丽乡村路”创建活动，完成首批14条“美丽乡村路”（计44公里）创建工作。

【公路亮化工程】2017年，杨林塘（含吴塘河）桥梁路灯恢复工程完工。新增250W路灯37套， 150W路灯34套。改造400W路灯23套，改造250W路灯36套。346国道（原338省道）路灯改造工程完工。移位安装路灯920套，新增400W路灯 100套。截至年底，全市累计亮化里程235.456公里，总投资2985万元，分别为150W路111套，500W路灯222套，400W路灯1548套，250W路灯 11885套，4-6火中杆灯 138套，18火以上高杆灯8套。

交        通

【概况】2017年底，我市共有公路客运场站8个，长江汽渡1个，城市公交线路44条，投放车辆207辆；城乡公交线路10条，投放车辆37辆；镇村公交线路15条，投放车辆31辆；长途客运班线59条，投放车辆116辆。2017年完成公交客运量1915万人次、长途客运量268万人次。太海汽渡客运量55.42万人次。全年共安全运送旅客2238万人次。

### 【公交发展】2017年，全市公众出行环境更加优化。场站建设有序推进，双凤客运站、浏家港客运站建成投运，科教新城客运站建设有效推进；公交智能调度中心建设加快推进；港区45个老式站牌完成智能化升级改造。公交线网布局不断优化，新增定制班线2条，优化调整线路23条，城乡交通运输基本公共服务均等化不断推进。公交优先理念深入落实，公共交通年客运量达4600万人次。春运、黄金周等时段旅客出行组织有序。定制公交、商务快巴、旅游专线等特色公交服务加速发展。开通沙溪至上海轨交11号线嘉定北站、璜泾至上海轨交7号线美兰湖站两条客运快线。开通南通定制班线。与外资企业、机关单位合作开展“高品质”包车业务，先后在上海浦东机场、虹桥机场及苏州西站等站点试行。新推厦门、三亚、迪斯尼等特色旅游线路53条。组建太仓白玉兰生态旅游发展有限公司，建成全市首个房车露营基地。

【新能源公交车】市交通运输局逐步加快新型能源车辆的投入使用，至2017年底,累计淘汰老旧柴油公交车58辆，购买清洁能源型LNG天然气车59辆、新能源型气电混合动力车45辆、新能源型纯电动车5辆。新型能源公交车覆盖公交线路18条，共109辆，占全市公交车总量的40.5%。

【运输市场监管】开展货车非法改装和超限超载治理专项治理行动，完善超限治理新模式，成立了治理车辆超限超载工作领导小组，加大了超限超载行为打击力度。市综交所先后开展了“清源”、“铸盾”、“啄木”等专项行动，规范道路运输安全生产秩序。强化航政管理，累计巡航里程25853公里，查处违章船舶323艘。杨林船闸超额完成年度过闸费征收任务。开展道路货运经营清理工作，共清理注销不符合资质要求的许可199起，注销逾期未年审的道路运输证478起，新增道路运输经营许可744户、新增车辆1595辆；维修市场新增二类维修企业4家、三类专项维修业户29家；完成48辆到期报废出租车经营权更新工作。

【交通行业管理】太仓邮政管理局揭牌成立，交通综合执法大队开启运作。“不见面”审批服务深入推进，“不见面”审批审批服务事项达99%。全年累计受理行政审批及服务办件1691件，行政处罚案件1134件。推进网约车许可受理进程，办理网约车道路运输证136张，查获非法营运“网约车”267辆。做好汽车综合性能检测，全年共检测营运车辆1万余辆次。汽车维修、驾驶员培训等服务能力显著增强。促进内河港口规范化管理，启动了内河港口码头综合整治提升行动，按照“三个一批”的标准，全年关停取缔码头16家，整治提升16家，逐步改善全市内河码头小散乱现状。

【交通信息管理】完成市局信息应急指挥平台七期工程，与苏州市交通运输指挥中心（TOCC）实现视频资源共享。完成太仓汽车客运中心站、沙溪客运站、双凤水上服务区、地方海事处、运输管理处等地视频监控建设。全市公交车实现4G车载视频监控全覆盖。

【交通应急保障】严格落实安全生产岗位职责。开展安全生产隐患大排查大整治行动。加强“两客一危”重点领域监管。健全突发性事件快速反应机制，执行突发事件信息报告制度。完成应急预案编制，构建快速反应机制。成功举办道路运输、在建工程、水上防汛等领域的应急演练，行业应急反应水平显著提升。成立全市寄递渠道安全管理领导小组，重点开展寄递企业安全生产检查，全力推进寄递渠道“三个全覆盖”。全局获评苏州市维护国家安全先进示范单位。

2017年太仓市公路亮化工程情况表

| 序号 | 工程名称 | 亮化里程 （公里） | 总投资 （万元） | 路灯数量与规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨林塘（含吴塘河）桥梁路灯恢复工程 | 1.9 | 170 | 新增250W路灯 37套 新增150W路灯 34套 改造400W路灯 23套 改造250W路灯 36套 |
| 2 | 346国道（原338省道）路灯改造工程 | 改造施工，未增加亮化里程 | 350 | 路灯移位安装 920套 新增400W路灯 100套 |
| 合计 |  | 1.9 | 520 |  |
| 总计 （截至2017年底） |  | 235.456 | 2985 | 150W路灯 111套 500W路灯 222套 400W路灯 1548套 250W路灯 11885套 4-6火中杆灯 138套 18火以上高杆灯8套 |

【机构人员】

本年度机构人员及职责无变化。局领导班子情况见《领导班子名录》，基层单位情况见《服务单位名录》。年底，全系统共有干部职工1575人，其中：公务员18人（含行政附属编制1人），参公8人，事业编制262人,企业1287人。

领导班子名录

| 职务 | 姓名 | 变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 局长 | 陶乐平 | 年内无变动 |
| 副局长 | 张健 | 2017.1-2017.12 |
| 副局长 | 倪永良 | 年内无变动 |
| 副局长 | 陈艇 | 年内无变动 |
| 副局长 | 王国文 | 年内无变动 |
| 总工程师 | 李文骞 | 2017.1-2017.9 |
| 副局长 | 王文华 | 2017.9-至今 |
| 党委书记 | 陶乐平 | 年内无变动 |
| 党委副书记 | 高洁 | 2017.1-2017.3 |
| 纪委书记（内设纪检机构撤销） | 陆艳艳 | 2017.1-2017.8 |

服务机构名录

| 单位名称 | 负责人 | 电话 | 邮编 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 太仓市公路管理处 | 桑庆宝 | 53526159 | 215400 | 长春北路66号 |
| 太仓市航道管理处 | 孙志坚 | 53377985 | 215400 | 城西南路58号 |
| 太仓市地方海事处 | 周 宏 | 53525746 | 215400 | 城西南路29号 |
| 太仓市运输管理处 | 景志清 | 53105010 | 215400 | 城西北路98号 |
| 太仓市机动车维修管理处 | 汤俊 | 53113608 | 215400 | 城西北路96号 |
| 太仓杨林船闸管理处 | 龚 健 | 33065015 | 215434 | 浮桥镇仪桥村 |
| 太仓市乡镇综合交管所 | 沈平 | 53115077 | 215400 | 城西北路98号 |
| 太仓市交通运输局综合执法大队 | 朱宏伟 | 33007836 | 215400 | 城西北路98号 |
| 太仓市邮政业发展中心 | 钱志寅 | 33067063 | 215400 | 太平南路28号 |
| 太仓市沙溪中心交管所 | 孙军 | 53221678 | 215421 | 沙溪镇 |
| 太仓市浏河中心交管所 | 席林 | 53612628 | 215431 | 浏河镇 |
| 太仓市璜泾中心交管所 | 曹丰 | 53814600 | 215427 | 璜泾镇 |
| 太仓市港区中心交管所 | 刘军 | 53702509 | 215434 | 港区 |
| 太仓市开发区中心交管所 | 张洪青 | 53580561 | 215400 | 开发区 |
| 太仓市交通工程质量监督站 | 陆敏 | 53579934 | 215400 | 县府东街10号 |
| 太仓交通运输集团有限公司 | 凌锦章 | 53525823 | 215400 | 太平北路107号 |
| 太仓市公共交通有限公司 | 姚红兵 | 53526521 | 215400 | 太平北路109号 |

先进名录（集体）

| 序号 | 单位名称 | 荣誉称号 | 主授单位名称 | 授予 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太仓市交通运输局 | 调研工作优秀组织 | 太仓市维护稳定工作领导小组 | 2017.1 |
| 2 | 太仓市交通运输局 | 2016年度办理提案先进单位 | 政协太仓市委员会 | 2017.1 |
| 3 | 太仓市交通运输局纪委 | 2016年度太仓市纪检监察系统落实监督责任先进单位 | 中共太仓市纪律检查委员会 | 2017.1 |
| 4 | 交通情 伴你行 | 四星级机关优质服务品牌 | 太仓市市级机关绩效管理考核领导小组 | 2017.1 |
| 5 | 太仓市交通运输局 | 2016年度市级机关绩效管理“优胜单位”名单 | 中共太仓市委员会 | 2017.1 |
| 6 | 交通情 伴你行 | 2016年度“群众最满意的机关优质服务品牌”名单 | 中共太仓市委员会 | 2017.1 |
| 7 | 太仓市交通运输局团委 | 2016年度太仓市共青团工作先进集体 | 共青团太仓市委员会 | 2017.1 |
| 8 | 太仓市交通运输局 | 2016年度农业农村工作 先进单位 | 中共太仓市委员会 | 2017.2 |
| 9 | 太仓市交通运输局 | 2016年度全市交通运输安全生产工作先进单位 | 苏州市交通运输局 | 2017.2 |
| 10 | 太仓市交通运输局 | 2016年度信访工作先进集体 | 中共太仓市委员会 | 2017.2 |
| 11 | 太仓市交通运输局工会 | 新闻宣传工作优秀单位 | 太仓市总工会 | 2017.2 |
| 12 | 太仓市交通运输局 | 生态文明建设和环境保护工作先进集体 | 中共太仓市委员会 | 2017.3 |
| 13 | 太仓市交通运输局 | 苏州市维护国家安全先进示范单位 | 苏州市国家安全领导小组办公室 | 2017.5 |
| 14 | 太仓市交通运输局 | “强党性 颂勤廉 喜迎十九大”优秀文艺作品二等奖 | 中共太仓市纪律检查委员会 | 2016.6 |
| 15 | 太仓市交通运输局 | “正家风•扬清风”勤廉作品诵读活动二等奖 | 中共太仓市纪委办公室 | 2017.7 |
| 16 | 太仓市交通运输局 | 《准则》、《条例》天天学活动优秀组织奖 | 中共太仓市委市级机关工作委员会 | 2017.7 |
| 17 | 太仓市交通运输局 | “520”（我爱廉）宣传教育优秀组织奖 | 中共太仓市纪委 | 2017.10 |
| 18 | 太仓市交通运输局 | 市级机关“强素质”办公技能大赛集体奖三等奖 | 中共太仓市委市级机关工作委员会 | 2017.10 |
| 19 | 太仓市交通运输局 | 2017年道德讲堂优秀案例 | 太仓市精神文明建设委员会 | 2017.11 |
| 20 | 太仓市交通运输局 | 2016年度部门决算工作先进单位 | 太仓市财政局 | 2017.12 |
| 21 | 太仓市交通运输局 | 2017年度太仓市优秀政务新媒体 | 中共太仓市委宣传部、中共太仓市委网络安全和信息化领导小组办公室 | 2017.12 |
| 22 | 太仓市交通运输局“文明交通”志愿者服务队 | 2017年度太仓市最佳志愿服务团队 | 太仓市精神文明建设委员会 | 2017.12 |

先进名录（个人）

| 序号 | 姓名 | 荣誉称号 | 主授单位名称 | 授予 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姜镇 | 2016年度维稳信息调研工作先进个人 | 太仓市维护稳定工作领导小组 | 2017.1 |
| 2 | 薛 松 | 2016年度全市交通运输安全生产工作先进个人 | 苏州市交通运输局 | 2017.2 |
| 3 | 袁芳 | 党章学习心语优秀语录 | 中共太仓市委市级机关工作委员会 | 2017.8 |
| 4 | 端木向宇 | “品家的味道”文艺作品文字类优秀作品三等奖 | 太仓市妇女联合会 | 2017.12 |

太仓市交通运输局

2018年2月28日

撰稿人：刘金凤