
太仓市城市道路突发塌陷

事件应急预案

（报批稿）

2023.11

目 录

1

1.总则

1

1.1编制目的

1

1.2编制依据

2

1.3适用范围

2

1.4工作原则

3

1.5城市道路突发塌陷事件分级

5

1.6预案衔接

6

2.城市道路塌陷风险源

7

3.应急组织指挥体系及职责

7

3.1应急组织指挥体系

11

3.2应急工作体系

13

3.3现场指挥部

15

4.预防预警机制

15

4.1预防

16

4.2日常维护、监测评估

16

4.3预警分级及发布

21

5.应急响应程序

21

5.1轻微城市道路突发塌陷事件响应（Ⅳ级响应）

25

5.2一般及以上城市道路突发塌陷事件响应（Ⅲ级响应及以上）

25

5.3启动条件调整

26

5.4扩大应急

26

5.5响应终止

27

6.后期处置

27

6.1善后处置与社会救助

27

6.2事件调查

27

6.3评估与总结

29

7.应急保障

29

7.1队伍保障

30

7.2通信保障

30

7.3技术保障

30

7.4运输保障

31

7.5医疗保障

31

7.6物资保障

32

7.7经费保障

32

7.8宣教检查

34

8.附则

34

8.1管理与更新

34

8.2沟通与协作

34

8.3奖励与责任

34

8.4制定与解释

34

8.5预案的生效


9.附录

附录一：太仓市城市道路突发塌陷事件应急组织指挥体系框架图

附录二：太仓市城市道路突发塌陷事件应急工作组框架图
附录三：太仓市城市道路突发塌陷事件应急响应流程图

1  总则

1.1  编制目的

为确保城市道路稳定运行，预防和应对城市道路突发塌陷事件，规范应急管理和响应程序，建立健全处置机制，及时、有序、高效地实施应急救援工作，保障人民群众生命财产安全，减少损失，根据国家和江苏省、苏州市有关法律法规，结合太仓市实际情况，制定本预案。

1.2  编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国突发事件应对法》

《国家突发公共事件总体应急预案》

《中华人民共和国道路交通安全法》

《生产安全事故应急预案管理办法》

《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》

《江苏省突发事件总体应急预案》

《江苏省突发事件应急预案管理办法》

《江苏省城市道路塌陷应急处置技术指南》

《江苏省实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》

《苏州市突发事件总体应急预案》

《苏州市城市道路突发塌陷事件应急预案》

《苏州市城市道路塌陷应急处置技术导则》

《太仓市突发事件总体应急预案》

以及其他等法律法规及有关规定，编制本预案。

1.3  适用范围

本预案适用于太仓市范围内城市道路在管理使用过程中，发生突发塌陷事件的应急处理。

凡本预案提及的“市”前面无具体城市名称时均指本市即太仓市。

1.4  工作原则

（一）以人为本，安全第一

深入贯彻落实习近平总书记关于坚持底线思维、着力防范化解重大风险的重要论述，高度重视风险防范和应急准备，推进全市应急管理体系和能力现代化建设。弘扬生命至上、安全第一的思想，切实履行政府的社会管理和公共服务职能，保障公众健康和生命财产安全，最大限度地减少突发事件的发生及其危害。

把保障人民群众生命安全作为应急处置工作的出发点和落脚点，不断提高科学预防和科学抢险水平，做到安全、迅速、有效处置。

 （二）统一领导，明确职责

在市政府统一领导下，由城管局牵头，镇（区、街道）人民政府根据城市道路突发塌陷事件等级、类型和职责分工，明确专职人员，落实应急处置责任，建立镇（区、街道）城市道路管养部门二级预警体系，充分发挥一线基层的作用。

（三）属地管理，分工协作

根据太仓市人民政府关于印发《太仓市城区城市管理领域财政事权和支出责任划分改革方案》（太政发[2020]80号）的文件精神，城市道路突发塌陷事件应急处置实行属地管理负责制，并明确日常管理部门。

各镇（区、街道）人民政府是处置突发事件的主体，承担处置突发事件的首要责任。

各有关部门要各司其职，密切配合，动员社会力量，采取有力措施，保证突发事件能够及时报告、准确传递和有效处置，将突发事件的危害控制在最小范围。

（四）快速反应，科学处置

充分发挥社会各界尤其是专家的作用，实行科学决策，采用先进的应急预案、处置技术和救援装备，依法依规实施应急救援工作。

（五）预防为主，长效管理

贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，坚持应急与预防相结合，加强预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的应急管理工作。

1.5  城市道路突发塌陷事件分级

按照地面塌陷损坏程度和事故危害程度、影响范围等因素，城市道路突发塌陷事件分级原则上分为重大（Ⅰ级）、较大（Ⅱ级）、一般（Ⅲ级）、轻微（Ⅳ级）四个级别。以下分级标准关于数量的表述，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.5.1  重大城市道路突发塌陷事件

1）造成人员伤亡，或直接经济损失500万元以上的道路塌陷事故。

2）塌陷面积100m2以上或深度6m以上的道路塌陷事故。

3）受道路塌陷事故威胁，需转移人数在100人以上，或可能造成经济损失1000万元以上的灾害险情。

4）造成道路交通、给排水、电路、燃气和通信等长时间中断，或特别严重威胁群众生命财产安全、有特别严重社会影响的道路塌陷事故。

1.5.2  较大城市道路突发塌陷事件

1）直接经济损失100万元以上、500万元以下的地面坍塌事故。

2）塌陷面积50~100m2或深度3~6m的道路塌陷事故。

3）受道路塌陷事故威胁，需转移人数在50人以上、100人以下，或可能造成经济损失500万元以上、1000万元以下的灾害险情。

4）造成道路交通、给排水、电路、燃气和通信等较长时间中断，或严重威胁群众生命财产安全、有严重社会影响的道路塌陷事故。

1.5.3  一般城市道路突发塌陷事件

1）直接经济损失50万元以上、100万元以下的道路塌陷事故。

2）塌陷面积10~50m2或深度1~3m的道路塌陷事故。

3）受道路塌陷事故威胁，需转移人数在10人以上、50人以下，或可能造成经济损失100万元以上、500万元以下的灾害险情。

4）造成道路交通、给排水、电路、燃气和通信等短时间中断，或较严重威胁群众生命财产安全、有较大社会影响的道路塌陷事故。

1.5.4  轻微城市道路突发塌陷事件

1）直接经济损失50万元以下的道路塌陷事故。

2）塌陷面积10m2以下或深度1m以下的道路塌陷事故。

3）受道路塌陷事故威胁，需转移人数在10人以下，或可能造成经济损失100万元以下的灾害险情。

4）未造成交通运输中断，或对交通和群众生命财产影响一般的道路塌陷事故。

1.6  预案衔接

本预案对上与《太仓市突发事件总体应急预案》《苏州市城市道路突发塌陷事件应急预案》衔接；各镇（区、街道）应根据实际情况编制对应预案。

2  城市道路塌陷风险源
表1城市道路塌陷风险源归纳表

	类型
	原因
	风险源

	地面较大沉降
	路面荷载变化
	汽车超载

	地面较大沉降 或者塌陷
	施工扰动
	地下管线回填不实、拖拉管扰动

	
	
	地铁隧道盾构、暗挖法等施工扰动

	
	
	基坑降水

	地面塌陷
	地下管线渗漏
	给排水管渗漏

	
	
	污水管渗漏

	
	
	热力管渗漏

	
	
	燃气管爆炸等

	地面塌陷
	自然因素
	岩溶、旧沟等地下洞穴

	
	
	地下水作用

	
	
	地震、洪水、暴雨等自然灾害


3  应急组织指挥体系及职责
3.1  应急组织指挥体系

在市政府统一领导下，成立市道路桥梁应急指挥部（以下简称市道桥指挥部），负责本市道路突发塌陷事件的预防、应急处置和善后工作。

市道桥指挥部下设应急指挥部办公室（以下简称办公室）作为日常联系机构，另设专家工作组作为指挥部的咨询机构。

3.1.1  市城市道桥应急指挥部

指挥长：市政府分管副市长。

副指挥长：市政府办公室副主任、城管局局长。

指挥部成员：市委宣传部、市发改委、工信局、公安局、民政局、财政局、资源规划局、住建局、城管局、交运局、水务局、卫健委、生态环境局、应急局、气象局、消防救援大队、武警太仓中队等部门和单位分管负责人组成。根据应对工作需要，成员可增加镇（区、街道）人民政府、有关部门和单位的负责人等。

太仓市城市道路突发塌陷应急指挥体系框架图见附录一。

1.指挥部主要职责：

（1）贯彻落实城市道路塌陷应急工作的相关法律法规，落实国家、省、市有关城市道路塌陷应急工作部署；

（2）研究制定本市应对城市道路突发塌陷事件的政策措施和指导意见，组织制定和实施本预案；

（3）督促检查各有关部门对城市道路突发塌陷事件进行监测、预警，落实应急措施；

（4）负责本市内轻微城市道路突发塌陷事件的应急处置工作；做好重大、较大和一般城市道路突发塌陷事件的先期应急处置工作；负责善后和灾后重建等工作； 

（5）向市政府和有关部门报告、通报突发事件情况和应急措施的处置建议；根据事故等级，组织专家开展事故调查和提出善后处理意见；

（6）承担市委、市政府等上级单位交办的其他工作。

2．指挥部成员单位的主要职责

（1）市委宣传部

负责协调城市道路突发塌陷事件的信息发布工作，统筹全市范围内道路突发塌陷事件应急知识的宣传教育。

（2）市发改委

按照程序做好事故中相关应急物资的保障工作。

（3）工信局

负责应急救援工作的网络通讯保障，负责协调电信、移动、联通等通信运营企业的应急抢修工作。

（4）公安局

负责突发事件现场区域内道路交通管制和交通疏导，负责保障抢险救援人员、车辆的顺利通行，维护现场秩序等工作。

（5）民政局

协助做好受灾人员的妥善转移安置， 向受灾群众提供基本生活救助物资。

（6）财政局

负责协调解决城市道路突发塌陷事件应急处置的资金保障。

（7）资源规划局

根据事故抢险需要提供相关已掌握的空间及管线信息数据。

（8）住建局

负责建立建设工程专家库；根据指挥部指示，协助当地应急工作；提供事故道路信息资料。

（9）城管局

负责城市道路突发塌陷事件应急预案的编制工作；指导事故发生地相关职能部门开展应急检修、抢险、排险、快速修复和恢复重建工作；按照指挥部的指示，组织专家技术力量对事故发生地进行对应技术支援；负责核实、上报城市道路突发塌陷事件情况；协助相关部门开展事故调查以及善后处置工作；指导全市城市道路的运行维护、日常管理工作；负责各镇（区、街道）责任单位以及对应的应急救援队伍资源信息情况的统计汇总，人员姓名和手机号码的统计应每年确认一次，并报市道桥指挥部办公室。

（10）交运局

负责应急救援所需的物资、人员、交通运输车辆和抢险船只的调度和保障工作。

（11）水务局

负责提供相关河道等水域有关资料，提供水务部门管理的排水管道、泵站等相关信息；协调供水和排水等涉水管线的应急处置工作。

（12）卫健委

负责组织事故中的医疗卫生救援工作。

（13）生态环境局

负责事故现场环境污染的处置工作。

（14）应急局

指导并协调有关力量参与事故应急救援工作，指导应急救援队伍教育训练。

（15）气象局

负责抢险救灾过程中的天气预警和突发事件下的气象服务。

（16）消防救援大队

组织事故现场消防侦察、人员搜救、灭火减灾等具体抢险救援工作；实施危险品处置、火灾扑救、人员搜救；指导工程抢险、工程加固和事故现场清理等工作；控制危险源，防止次生、衍生事故发生；为事故调查收集相关资料。

（17）武警太仓中队

按照有关规定，根据突发事件现场实际情况，组织或参与事故的抢险救灾工作，安全警戒工作。

（18）各镇（区、街道）人民政府

各镇（区、街道）应根据实际情况编制对应预案，并设立相应的应急指挥机构，在市道桥指挥部的指挥下，组织开展属地道路塌陷事件的预警和应急响应工作。

3.1.2  市道桥指挥部办公室

市道桥指挥部办公室下设办公室，办公室设在城管局，负责指挥部的日常工作。主任由城管局主要领导担任，成员由指挥部成员单位各部门负责人组成。

指挥部办公室主要职责：

（1）负责指挥部与成员单位和相关部门之间的日常沟通和应急协调工作；

（2）组织制定、修订城市道路突发塌陷事件应急预案，指导城市道路管养部门制定、修订相关道路突发塌陷事件应急预案；负责组织开展城市道路突发塌陷事件的研究工作；

（3）组织有关应急宣传、培训和演练工作；

（4）在应急救援期间，落实指挥部的决定，传达上级领导的有关要求，协调和调动成员单位和专家工作小组应对突发事件；

（5）负责突发事件信息的接收、核实、处理、传递、通报、报告，执行指挥部的指令，并检查和报告执行情况；

（6）负责关于城市道路塌陷管理风险信息的收集和研判；指导和协调事故发生地积极开展城市道路突发塌陷事件的应急检修、抢险、排险、快速修复和恢复重建工作；

（7）负责事故的信息报道稿件和新闻发布的组织工作；

（8）负责救援车辆的调配和通讯联络工作等；

（9）承担指挥部的日常工作及交办的任务。

3.2  应急工作体系

城市道路突发塌陷事件发生后，市道桥指挥部协调各成员单位人员组成应急工作组，根据事故情况和实际需要，开展应急处置工作。下设各工作组：综合协调组、事故救援组、交通管制组、医疗救护组、环境监测组、善后处置组、事故调查组、专家咨询组。

（1）综合协调组主要成员：市委宣传部、工信局、资源规划局、住建局、城管局、应急局，事发地区镇（区、街道）人民政府。牵头单位为城管局，组长由城管局相关领导担任。

主要职责： 保障指挥部的正常运行，直接对指挥部负责。承担综合协调、指令收发、信息收集上报、调配应急救援资源等任务；协调抢修队伍和专家的召集；承办会议、做好应急处置工作文件、影像资料的收集、保管和归档，对有关情况进行汇总、传递、汇报；负责突发事件对外的新闻报道和信息通报工作。

（2）事故救援组主要成员：市发改委、民政局、住建局、交运局、水务局、应急局、工信局、市消防救援大队、武警太仓中队，事发地区镇（区、街道）人民政府、通信运营企业、供电公司、燃气公司、水务集团。牵头单位为应急局，组长由应急局相关领导担任。

主要职责：根据指挥部指令赴事故现场开展抢险救灾工作。实施事故处置、人员搜救、工程抢险和事故现场清理等工作；控制危险源，防止次生、衍生事故发生；为事故调查收集有关资料。根据事故处置工作需求，及时提供物资、装备、食品、交通、供电、供水、供气和通信等方面的后勤服务和资源保障。

（3）交通管制组主要成员：公安局、交运局、城管局，事发地区镇（区、街道）人民政府。牵头单位为公安局，组长由公安局相关领导担任。

主要职责：负责对事故现场的交通管制和导改工作，疏散人群、设置警戒线，保障应急人员、物资、车辆的通行。

（4）医疗救护组主要成员：公安局、卫健委，事发地区镇（区、街道）人民政府。牵头单位为卫健委，组长由卫健委相关领导担任。

主要职责：负责对事故现场的人员紧急救护，提供医疗保障服务。

（5）环境监测组主要成员：生态环境局、气象局。牵头单位为生态环境局，组长由生态环境局相关领导担任。

主要职责：对涉事区域进行环境监测工作，提供灾害性天气信息和气象灾害预警信号，提出控制污染扩散建议，防止发生环境污染次生灾害。

（6）善后处置组主要成员：民政局、财政局、住建局、应急局、事发地区镇（区、街道）人民政府。牵头单位为民政局，组长由民政局相关领导担任。

主要职责：负责事故善后接待处理及安抚工作；负责城市道路塌陷的恢复重建等工作。

（7）事故调查组主要成员：公安局、住建局、城管局、应急局，事发地区镇（区、街道）人民政府。牵头单位为应急局，组长由应急局相关领导担任。

主要职责：负责对事故原因进行调查，对事故责任进行认定。

（8）专家咨询组：根据事故类别和处置需要，第一时间成立应急处置专家咨询组，组长由现场指挥部指定，成员由建设工程专家库、应急管理专家库中专家以及卫生疫情等其他专家组成，人数不少于3人且为奇数。

主要职责：参加市道桥指挥部统一组织的活动及专题研究；对事故发展趋势、抢险救援方案、处置办法等提出意见和建议，为应急指挥辅助决策、应急救援与处置、灾害监测及趋势预测、事故损失评估等提供技术支持；对事故可能造成的危害进行预测、评估。

工作组设置和参加单位可根据实际情况适当调整。

3.3  现场指挥部

现场指挥部主要职责：执行市道桥指挥部下达的工作任务；分析、判断城市道路突发塌陷事件发展趋势，确定并实施现场应急处置方案；部署和组织指挥现场紧急救援工作；调动和调配各类应急资源，做好现场应急保障工作；及时汇报灾情，传达落实上级抢险指示；接待新闻单位来访，开展善后处置、稳定社会的宣传教育工作。

城市道路突发塌陷事件发生后，由市道桥指挥部根据需要成立现场指挥部并确定现场总指挥，在当地成立现场指挥部，现场指挥、协调应急救援工作。现场指挥部根据抢险救灾工作需要，设立若干工作小组，分别负责监测预报、灾情评估、抢险修复、物资供应、善后安置、通讯保障、医疗救护和卫生防疫、宣传报道等方面的工作。赴事发地的工作组全部于市道桥指挥部集中出发，车辆由各应急工作组牵头单位指派，必要时向机关事务局申请抽调。

现场指挥部办公场所由事发地镇（区、街道）人民政府提供。

4  预防预警机制
4.1  预防

（1）各成员单位应坚持“预防为主、预防与应急处置相结合”的原则，将事故的预防工作贯穿于城市建设施工、维护管理、日常工作等各个环节，统筹兼顾和综合运用各方面的资源和力量，提高城市的综合防灾减灾能力，预防和减少事故的发生，控制、减轻和消除事故引起的社会危害。

（2）轨道、基坑等地下工程建设过程中应加强对地下排水管渠、燃气、电缆等管线的保护措施，避免损坏管网设施引发城市道路塌陷事故。

（3）市道桥指挥部办公室在各成员单位报送的防治项目基础上统筹协调，组织编制全市年度城市道路塌陷防治计划。镇（区、街道）人民政府组织编制年度计划，统筹和协调辖区内的道路塌陷防治项目，并组织实施镇（区、街道）级防治项目。

（4）进行“全面排查”“重点诊断”“对症下药”， 将城市道路塌陷隐患消灭在萌芽状态，通过有奖举报等方式，充分发动市民积极参与塌陷防治工作，建立群防群治工作机制。

（5）各成员单位要积极开展突发险情防范和自救互救知识的宣传教育，提高公众防范事故的意识和逃生避险技能：加强综合应急救援队伍建设，配备救援设备，做好相关救援物资储备，开展事故应急演练工作。

（6）结合城市更新加大城市道路塌陷隐患的治理。通过统筹城市更新与塌陷防治工作，在城市更新项目中加大对城市道路塌陷隐患的治理力度，一步到位治理好塌陷安全隐患；同时对涉及塌陷安全隐患的片区，符合城市更新条件的优先纳入更新计划，并在城市更新政策方面给予适当支持。

4.2  日常维护、监测评估

1.城市道路的日常养护维修、检查检测由镇（区、街道）人民政府相应的道路管养部门负责。各镇（区、街道）道路管养部门应按照相关技术规范与规定定期对道路进行检查或检测，上年度发生轻微及以上级别城市道路突发塌陷事件的，本年度至少进行1次检查或检测，所有检查或检测资料均应上报城管局归档，并建立城市道路信息管理系统和技术档案。同时对道路结构的安全状态和服役寿命做出准确客观地评估，并对已有的或者有安全隐患的进行处理。

2.各成员单位要建立城市道路塌陷群策群防体系。组织街道办事处、社区工作站、居民委员会及相关预防、监测责任人对塌陷重点防范区进行日常巡查，充分发挥基层单位工作人员（社区网格员、出租屋综合管理人员、物业管理人员、城市信息采集员、绿化养护人员、清扫保洁人员、保安人员等）力量，在日常工作中发现塌陷隐患时，及时报送灾情（隐患）信息。

3.道路地下管线各权属单位应加强对各自管线的保养、维护以及监测，定期检测检修，将各类管线漏损情况、废弃情况及时共享，发现问题及时解决，从而尽量避免管线泄漏等因素造成的地面塌陷事故。

4.因轨道、基坑、非开挖管道施工等地下工程建设可能引发的城市道路塌陷，建设单位、产权人应加强塌陷监测，并及时将监测情况报告镇（区、街道）人民政府及城管局。

4.3  预警分级及发布

4.3.1  根据城市道路突发塌陷事件的危害程度、发展情况和紧迫性等因素，城市道路突发塌陷事件的预警由低到高分蓝色、黄色、橙色、红色四个级别。市道桥指挥部在收到预警信息后，分析发生地面塌陷的可能性，发展趋势和危害程度，及时提出相应的预警建议，并及时采取行动，防止事件的发生和事态进一步扩大。

（1）蓝色预警：预计将要发生轻微（Ⅳ级）城市道路突发塌陷事件，事件即将临近，可能会扩大，事件危害程度和紧迫性较低。

（2）黄色预警：预计将要发生一般（Ⅲ级）城市道路突发塌陷事件，事件已经临近，事态有扩大的趋势，事件危害程度和紧迫性一般。

（3）橙色预警：预计将要发生较大（Ⅱ级）城市道路突发塌陷事件，事件即将发生，事态正在逐步扩大。事件危害程度和紧迫性较高。

（4）红色预警：预计将要发生重大（Ⅰ级）城市道路突发塌陷事件，事件会随时发生，事态正在不断蔓延。事件危害程度和紧迫性高。

4.3.2  预警级别的发布参考《太仓市突发事件总体应急预案》和《苏州市城市道路突发塌陷事件应急预案》的规定，根据实际情况，按照下列权限执行：

可以预警的突发事件即将发生或者发生的可能性增大时，市、镇（区、街道）人民政府应当向社会公开发布相应级别的预警信息。发布一级（红色）、二级（橙色）预警信息应由市人民政府主要负责人、市道桥指挥部主要负责人或市人民政府委托镇（区、街道）人民政府的主要负责人签发；发布三级（黄色）、四级（蓝色）预警信息应由市人民政府委托镇（区、街道）人民政府的主要负责人或分管负责人签发。

市道桥指挥部会同有关部门研究制定预警信息统一发布的流程，建立和完善与省、市有机衔接、规范统一、快捷高效的预警信息发布体系。市、镇（区、街道）人民政府承担应急处置职责的相关单位接收到预警信息后，应及时向发布预警信息的单位反馈接收结果。各相关单位按有关规定快速、准确、权威、无偿播放或刊载预警信息。

预警信息要素包括发布单位、发布时间、突发事件的类别、起始时间、可能影响的范围、预警级别、警示事项、事态发展、相关措施、咨询电话等内容。

 4.3.3  采取预警措施

（1）发布蓝色预警（四级）后，市人民政府、镇（区、街道）人民政府及其有关部门应根据各自职责，针对可能发生道路突发塌陷事件的特点和可能造成的危害，立即采取以下措施：

①要求有关部门和单位、专业机构、监测网点和负有信息报告职责的人员及时收集、报告有关信息，加强对道路突发塌陷事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作，畅通信息接收渠道；

②组织有关部门和机构、专业技术人员、有关专家学者，随时对道路突发塌陷事件信息进行分析评估，预测发生道路突发塌陷事件可能性的大小、影响范围和强度、可能发生的突发事件的级别；

③采取控制道路突发塌陷事件源头、设置封闭或隔离带等措施，控制道路突发塌陷事件可能发展范围，中止可能导致危害扩大的行为和活动，减轻道路突发塌陷事件的影响；

④加强与公众的沟通，向社会公布信息接收和咨询电话、网站或其他沟通渠道，向公众公告采取的有关特定措施、避免或减轻危害的建议和劝告等；

⑤实行应急值守制度，保持通讯畅通，加强监测和会商，及时上报事态变化发展及预警响应措施的执行情况。

（2）发布黄色（三级）、橙色（二级）、红色（一级）预警后，市人民政府、镇（区、街道）人民政府及其有关部门在采取蓝色预警响应措施的基础上，还应当在上级有关部门的指导下，采取下列一项或多项措施，配合做好相关预警工作：

①增加观测频次，加强预报，及时收报有关信息，向社会公布采取的有关特定措施避免或减轻危害的建议和劝告；

②组织应急队伍和值班人员、专家学者、技术骨干等负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

③调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施和避难场所，并确保其处于良好状态，随时可以投入正常使用，必要时，集结应急救援力量前置可能事发区域；

④转移、疏散或者撤离易受道路突发塌陷事件危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

⑤加强对重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

⑥采取必要措施，确保交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施的安全和正常运行；

⑦关闭或限制使用易受道路突发塌陷事件危害的场所，控制或限制容易导致危害扩大的公共场所的活动；

⑧及时向社会发布有关采取特定措施避免或减轻危害的建议、劝告；

⑨采取法律法规规定的其他必要的防范性、保护性措施。

4.3.4  调整、解除预警

发布预警信息的市人民政府、市道桥指挥部或镇（区、街道）人民政府应当加强对预警信息动态管理，根据事态发展变化，适时调整预警级别、更新预警信息内容，及时报告、通报和发布有关情况。有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布主体应当立即宣布解除警报，终止预警，并解除已经采取的有关措施。
5  应急响应程序

5.1  轻微城市道路突发塌陷事件响应（Ⅳ级响应）

5.1.1  启动条件

凡符合轻微城市道路突发塌陷事件分级情况的，启动Ⅳ级响应。

5.1.2  处置流程

当地管养部门接到群众举报，巡逻人员报告或者通过监测等方式发现突发事件信息。获取突发事件发生信息后，管养部门要及时向所在地镇（区、街道）人民政府报告。镇（区、街道）人民政府接到报告后第一时间（1小时以内）向市道桥指挥部报告突发事件信息。

信息报告应当做到及时、客观、真实、准确，不得迟报、谎报、瞒报和漏报，内容主要包括： 

（1）事故发生单位概况；

（2）事故发生的时间、地点、信息来源； 

（3）事故的简要经过；

（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（5）已经采取的措施；

（6）其他应当报告的情况。

5.1.3  应急启动

事件发生后，市道桥指挥部办公室根据现场情况和事态发展趋势，经分析评估，认定突发事件达到启动标准，由办公室向市道桥指挥部报告，市道桥指挥部向市政府报告后决定是否启动IV级响应。

5.1.4  先期处置

事件发生后，事发地应急机构立即进行先期处置，视情采取有关措施，包括不限于抢救受伤人员，维持现状秩序，临时封闭交通，拨打120、110、119等请求紧急救助。

当事故未造成道路结构损伤且不影响正常使用，仅对事故区域局部封闭，并按规定设置警示标牌；当事故对道路造成结构性损伤或影响正常使用需要中断交通时，应在道路两端完全封闭，并按规定设置绕行或禁止通行标牌。

5.1.5  指挥协调

启动IV级响应后，市道桥指挥部视情况组织有关部门召开应急救援会议，分析事件发生情况，成立现场指挥部及相关的工作组，并视情采取以下措施：

（1）市道桥指挥部指定的负责同志率有关部门赴事发地，指导抢险救助工作；

（2）指挥部办公室等相关部门和单位实行24小时应急值班，及时掌握事件和救灾工作动态，指导和协调相关技术力量对口支援；

（3）参与事件处置的各成员单位，立即调动有关人员和相应应急救援队伍赶赴现场，在现场指挥部的统一指挥下，根据各自职责，密切配合，迅速展开处置和救援工作。

5.1.6  现场处置措施

在市道桥指挥部的统一领导下，现场指挥部、各成员单位、事发地区镇（区、街道）按照统一指挥、各司其职、协同配合、科学处置的要求，组织开展应急处置和救援工作：

（1）组织营救和救治受伤人员，搜寻、疏散、撤离并妥善安置相关人员。

（2）迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施；交通运输、公安等部门应当保证紧急情况下抢险救援交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保抢险救灾物资和人员能够及时安全送达。

（3）立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、输油等城市生命线工程设施，保障社会生产生活基本需求。

（4）禁止或限制使用有关设备、设施，关闭或限制使用有关场所，中止人员密集的活动或可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施。

（5） 启动事故应急专项资金快速拨付机制，必要时启动财政预备费，为处置事故提供资金保障；启用储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施和工具。

（6）做好受灾群众的基本生活保障，提供食品、饮用水、衣被等基本生活必需品和避难场所、临时住所，开展卫生防疫工作，确保受灾群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处、有病医。

（7）依法从严惩处干扰破坏应急处置工作等扰乱社会秩序的行为，维护社会治安秩序。

（8）进入有关场所进行检查和封存、拆除、迁移妨碍应急处置和救援的设施、设备或其他障碍物等。

（9）组织动员公民参与应急救援和处置工作，鼓励和指导应急志愿者队伍、有特定专长的人员提供服务。

现场指挥部应组织协调相关监测成员单位到塌陷（隐患）点进行应急抢险检测：

（1）供排水设施检测：采用QV、CCTV等仪器对塌陷（隐患）点区域及周边影响区域进行排水管道内窥检测，尤其注意和塌陷相关的破裂、变形等结构性缺陷；采用听漏仪等设备对塌陷点周边供水管道进行检测，及时关停塌陷点周边破裂的供水管道。

（2）其他公共设施检测：对塌陷点周边的其他公共设施进行检测，尤其注意因塌陷造成的电缆、燃气管道破损、断裂，及时停用受损的管线。

（3）地质雷达探测：采用地质雷达对塌陷点区域及其影响范围进行探测，查明塌陷点及其周边区域地下空洞、脱空、土体疏松等隐患情况，为塌陷处治提供依据。

现场指挥部应组织工程抢险施工力量，针对塌陷（隐患）现场实际情况合理编制抢险技术方案，加强塌陷（隐患）快速处治，防止次生灾害。

5.1.7  信息发布

市人民政府、镇（区、街道）人民政府会同市委宣传部制定统一的信息发布方案，与相关突发事件应对处置工作同时研究、同时部署、同步行动。

市人民政府按照国家相关规定及时发布权威信息，根据突发事件处置情况做好后续发布工作。信息发布形式主要包括发布官方通报、提供新闻通稿、召开新闻发布会、接受新闻媒体采访等。信息发布应包括首报、续报、终报。

对发生在敏感时间、敏感地点以及情况较为复杂的突发事件，信息发布工作应根据统一部署进行。

完善全市舆情收集分析和信息发布机制，依法依规发布信息。加强网络媒体和移动新媒体信息发布内容管理和舆情分析，及时回应社会关切，迅速澄清谣言，引导网民依法、理性表达意见，形成积极健康的社会舆论。参与突发事件应急处置工作的各有关单位和个人不得擅自对外发布有关突发事件应急处置工作的情况和事态发展的信息，任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。

5.2  一般及以上城市道路突发塌陷事件响应（Ⅲ级响应及以上）

5.2.1  启动条件

凡符合一般及以上城市道路突发塌陷事件分级情况的，启动相应级别的应急响应，地方先期启动IV级应急响应。

5.2.2  启动程序

事件发生后，在Ⅳ级应急响应的基础上，由太仓市道桥指挥部立即进行现场先期处置，并立即上报苏州市道桥指挥部，由苏州市道桥指挥部决定应急响应等级。

5.2.3  响应措施

太仓市道桥指挥部在苏州市道桥指挥部统一指挥下，开展应急救援工作。

5.3  启动条件调整

（1）对事件发生在敏感地区、敏感时间和救助能力薄弱地区等特殊情况，或突发事件对受灾地区经济社会造成重大影响时，启动应急响应的标准可酌情调整。

（2）苏州市人民政府决定的其他事项。

5.4  扩大应急

市道桥指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，因塌陷事故次生、衍生出其他突发事件，已经采取的应急措施不足以控制事态发展时，应及时向市政府报告，请求转入扩大应急状态，由市政府根据实际情况按照有关程序处置。

5.5  响应终止

（1）按照“谁启动、谁结束”的原则；

（2）现场应急处置工作基本结束、转入正常抢修程序，同时具备下列条件时，即宣告应急结束：死亡和失踪人员已经核清；事故危害得到控制；次生、衍生事故因素已经消除；受伤人员得到救治；紧急疏散人员恢复正常生活。

（3）轻微突发事件，由市政府或市道桥指挥部宣布应急响应结束；一般、较大和重大突发事件，在市道桥指挥部决定应急响应结束后，市政府报请上级部门得到批准后结束应急响应。

6  后期处置
6.1  善后处置与社会救助

民政局应组织做好善后处置工作，事发地镇（区、街道）人民政府负责协调做好相关工作。尽快消除城市道路突发塌陷事件后果和影响，尽快恢复正常秩序，保证社会稳定。善后处置与社会救助内容包含但不限于：受灾人员社会救助、参加救灾人员救济抚恤补偿和物资补偿、捐赠资金、物资运用、保险理赔等。

6.2  事件调查

调查组由市政府成立，纪委、监察部门、市道桥指挥部负责，指挥部相关成员单位参加。负责对事件的调查和处理工作，及时完成事故调查报告，并对有关责任人提出追究行政责任和其他法律责任的建议。

要查明事故原因、性质、影响范围、人员伤亡、经济损失等情况；要认真分析事故原因，从规划、设计、施工、养护维修、管理各个方面提出防范、整改措施和处理建议；法律、行政法规和上级规范性文件另有规定的，服从其规定。

6.3  评估与总结

应急处置结束后，市道桥指挥部办公室应当组织有关部门和专家，对城市道路塌陷应急处置工作进行全面客观地评估。根据评估报告，对应急工作的准备、启动、执行情况总结经验教训，提出改进应急工作的要求和建议，并下发至相关部门认真落实，必要时修改相关预案。

镇（区、街道）人民政府向市道桥指挥部、太仓市人民政府，太仓市人民政府向苏州市人民政府及时作出书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：

（1）发生塌陷的道路基本情况；

（2）调查中查明的事实；

（3）事故原因分析及主要依据：

（4）发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价；

（5）采取的主要应急响应措施及其有效性；

（6）事故结论；

（7）事故责任人及其处理；

（8）各种必要的附件；

（9）调查中尚未解决的问题；

（10）经验教训和安全建议。

7  应急保障

7.1  队伍保障

（1）镇（区、街道）人民政府掌握区域内所有应急救援队伍资源信息情况，并督促检查应急救援队伍建设和准备情况；各级应急救援机构负责检查并掌握相关应急救援力量的建设和准备情况；

市道桥指挥部负责全市城市道路突发塌陷事件应急救援力量的统一规划、布局，组织检查应急队伍的各项应急准备工作。以各城市道路管养部门的专业应急救援队伍为基础，以应急管理、消防、公安、卫生等部门为辅助，按照有关规定配备人员、装备，开展培训、演练，并设立专项资金。必要时，还可与其他专职救援队伍签订救援协议。

（2）镇（区、街道）人民政府负责组建本区域的抢险力量，主要负责轻微突发事件的抢险抢修工作，参与一般突发事件的先期处置工作。

抢险队伍应具备但不限于以下要求：具有丰富施工及抢险经验的管理人员；具有两项以上特种操作技能的工人，包括：电工、电气焊工、起重吊装工、架子工等。

（3）必要时，请求解放军和武警部队执行抢险救灾等任务，按有关规定执行。

（4）市道桥指挥部各参加单位人数应满足“N+1”原则，即成员单位参加了N个应急工作组，则此成员单位人数不得少于N+1人。每个镇（区、街道）应配备足够的应急抢险队伍以及人员。市道桥指挥部应组织相关人员熟悉预案，参加演练。

7.2  通信保障

市道桥指挥部负责组织建立和完善全市道路塌陷突发事件应急救援信息系统；建立健全重大危险源、救援力量和资源信息数据库；规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，保证应急信息资源共享，为应急决策提供相关信息支持。

镇（区、街道）人民政府负责本地区相关信息收集、分析和处理，定期向市道桥指挥部办公室报送有关信息，重要信息和变更信息要及时报送。

有关人员和有关单位的联系方式应保证能够随时联系，应急指挥网络电话24小时开通，保证信息及时畅通。应急救援单位应通过有线电话、移动电话、卫星、微波等通信手段，保证各有关方面的通讯联系畅通。

参与事件应急救援的职能部门应向社会公布值班电话。

7.3  技术保障

应建立应急处置工作科学决策机制。要充分利用现有的人才资源和技术设备设施资源，联系市内外专家和大专院校、科研机构，为应急状态提供技术支持。

市道桥指挥部负责全市救援装备、器材、的协调调配，建立健全物资数据库和有关制度，指导、协调应急救援建设工作。各应急救援指挥机构应当掌握本专业的救援装备情况。各专业应急救援队伍根据实际情况需要配备必要的应急救援装备。

7.4  运输保障

要备用充分的交通资源保证应急响应时的需要。突发事件发生地镇（区、街道）人民政府要组织和调集足够的交通运输工具，保证现场应急救援工作的需要。

较大、重大突发事件发生后，事故现场的交通运输保障由苏州市道桥指挥部按职责分工组织协调，运输单位优先运送处置事故所需物资、设备、工具、应急救援人员和受到危害的人员，依法对事故现场进行交通管制，保障抢险道路的畅通，确保救灾物资、器材和人员运送及时到位。必要时协调民航、铁路和海事等部门提供交通运输保障。

7.5  医疗保障

事故发生地镇（区、街道）卫生健康行政主管部门负责应急处置工作中的医疗卫生保障，组织协调医疗救护队伍实施医疗救治，救护车辆根据现场伤员情况按“N+1”（N为伤亡人数）配置，必要时由市政府联系医疗卫生部门组织有关救治力量支援。应加强急救医疗服务网络建设，配备相应的医疗救治药物、技术、设备和人员，提高医疗卫生机构对事故伤员的救治能力。各级卫生健康行政部门按照职责和相关预案要求，全面掌握本行政区域内医疗卫生资源信息，尤其是专科救治方面的资源信息。

7.6  物资保障

市人民政府以及各镇（区、街道）人民政府应按照实物储备与商业储备相结合、生产能力储备与技术储备相结合、政府采购与政府补贴相结合的应急物资储备方式，强化应急物资储备能力。
    7.6.1  物资设备种类
应急物资包括抢通物资和救援物资两类。抢通物资主要包括装配式钢桥、大型型钢、钢板、钢管桩、木材等；救援物资包括方便食品、饮水、防护衣物及装备、医药、照明、帐篷、燃料、安全标志、车辆防护器材及常用维修工具、应急救援车辆等。

各镇（区、街道）人民政府应采取社会租赁和购置相结合的方式，储备一定数量的机械：挖掘机、装载机、平地机、汽车起重机、清雪车、平板拖车、发电机和大功率移动式水泵等。

7.6.2  物资设备管理

应急物资设备由各镇（区、街道）人民政府进行代储管理，市道桥指挥部统一调度使用。储备单位应建立完善应急物资管理规章制度，制定采购、储存、更新、调拨、回收各个工作环节的程序和规范，加强物资储备过程中的监管，防止储备物资设备被盗用、挪用、流失和失效。

7.7  经费保障

事故发生地镇（区、街道）人民政府应协调有关部门，提供应急经费，保障应急状态时经费使用，平时应设置专项资金。

市人民政府应当将道路塌陷应急预案编制与演练、平台建设、物资储备、培训和宣传教育、救援队伍建设，以及监测与预警等工作所需经费纳入同级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应。

7.8  宣教检查

要加强城市道路塌陷预防、抢险知识的宣贯工作；城市道路管养部门应加强日常的检查工作；各级城市道路管养部门要加强对抢险队伍的救援培训和演练工作。

市道桥指挥部办公室视情况举行突发事件救援培训或演习，培训可采取线上或者线下会议形式，各相关单位应组织人员参会并签到，通过视频以及分发纸质材料或微信推送等形式，进行社会面的推广，加强民众的安全意识以及自救意识。

各镇（区、街道）道路管养部门组织开展突发事件应急演练，结合各区实际和城市道路行业特点，重点对车辆碰撞、车辆超载、地震造成城市道路损坏、施工作业不当造成城市道路损坏等突发事件进行抢修保通应急演练。各镇（区、街道）原则上每年至少进行1次应急演练，以检验、改善和强化应急准备、应急响应、应急处置等能力和水平。

演练结束后，认真总结，不断完善预案。市道桥指挥部办公室应加强监督和检查。

8  附则
8.1  管理与更新

城管局负责对本预案的管理与更新，定期对本预案组织评审，并视评审情况作出相应修改。

城市道路突发塌陷事件应急工作结束后，突发事件发生地镇（区、街道）人民政府应总结应急工作经验教训，征集有关单位对本预案的改进意见，必要时对本预案进行修改。本预案更新后，报市政府备案，并抄送有关部门。

8.2  沟通与协作

各镇（区、街道）应在应急期间加强与水务、交运、铁道、民政、公安、卫生、安全生产监督管理等相关部门的沟通与协作，共同做好事故应急工作。

8.3  奖励与责任

市政府对在城市道路突发塌陷事件应急工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对玩忽职守、不听从指挥、不认真负责或临阵脱逃、擅离职守并造成严重后果的责任者报有关部门依法追究责任。

8.4  制定与解释

本预案由城管局制定并解释。

8.5  预案的生效

本预案自发布之日起实施。

9  附录

附录一
[image: image1.jpg]BT

l

LR I{EA < T 45 T S AT R 2 4 3R R > EEIMDNE

A 4 \ 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A
- it
g Z T N R ) % £ 3, 6% 7K LD 5 o %
= % f& % B B 1 2 & = % 2 2 3 5
t& = 5 B 5 5 % 5 IS5 IS = B 5 ks
g S B = N

FEA> () mox

\ 4 v A 4 A 4 \ 4 A 4

A\ 4

#H (X, 8 WhEhERaR]





图1太仓市城市道路突发塌陷应急组织指挥体系框架图

附录二

[image: image2.jpg]o I 0B

1 4 1SR 4T i o 2 4 Ik

#1524 H B £

A 4

121 7 on B o fig

i R (X7 @) )

ZFTIEREFELIBI]

= ug

\ 4

i 2 B Kl 5

\ 4

H # 1Id

SELIE

12 g 1

i R (X7 @) )

I T X B 53

12 g 1

v

H#

= 1

I 17 45 & 2B

A 4

R
=
5T,
1l
IO
o
4

M

1%
‘H

A 4

i R (X7 @) )

SELYIE

P 2 KK

i R (X7 @) )

_/VA v_m._m|m~ k‘_” *_Mm

X !H) Il

v

Bulg

—

JHIE

A 4

= AR K [

A 4

-

A 4

DU

v

B 10 1) 1 44 =

v

i R (X7 @) )

A 4

i 2 2

?ﬁ

A 4

e [

A 4

LEREKS

A 4

= YR 1T

X 1K) Il

v

H# D

A 4

HAIE

A 4

I % 1

\ 4

1E 4K

12 i 1

i R (X7 @) )

A 4

12 g 1

A 4

=
Pa
 — |
7
JE
Az |

5

A 4

R IR R

\ 4

H 8 I

HAIE

1E i {0 & Fe

1R qu e





图2太仓市城市道路突发塌陷应急工作组框架图

附录三

[image: image3.jpg](il
CIT

LR [ f

%%%ﬁﬁ%%%ﬂ@f:> i

A~
FMOKE ——> T iR
yiss
s 22 0 £ 2 I KL K i> (ERSYERIL HO AR E R E
EUo%i &= |
-——ﬁ b 3 SR (X, A
T v ZENALE <:::ﬁ NS !
AR (X, H71E) N

NRER — f5 B L0

Ho M (X, #7iE)

D
N BB A

5 B Eik

R =2 KLk

7y T B Mr N 2TE 18 5
A] BE 1k 2 PY 2
i = T 1 MF N2 TR 15 35
N (1) i U 2
! | (2) RATIEAF &
5 ik @)%Wﬁ%%%
E%g; %ﬂ B ok 51 U 45 (4) B3
e
2 |5 :
K S 7 300 B2 2 0 1
T 7 v
l fige [ T 2=
5 L mEme \§
NEFF | oA R B« T R 3 1 2
% T B m>mﬁ$%$mer
(2) EFERIE, IR SR F

) — i (3) WRSTEL 6 IR 0, 3552 Bl 1 15 1E

(4) i AR AR z%fmxmﬁiﬁi

: = i 2 i AL Z
; B A 2R (2) T %
(3) . migt N R

< | (4) [ Kz
T (5) B E |

: (6) =7 R
(7) 345 I

''''''''''''''''' VR S 1R Nt B R Yiﬂfﬁﬂ%liﬁﬂ‘ﬂﬁﬁ
S~ (2 42 B A DR A TAE AR
KA TH N B BT (3) Wﬂlﬁ‘ﬁ#&%ﬁ@, G bk A= . fiTE A E KA

(4) R B N2 it
(5) KE S





图3太仓市城市道路突发塌陷应急响应流程图


