太仓市人民政府文件
太政发〔2010〕5号

关于印发《太仓市2010年度
重点项目建设的意见》的通知

各镇人民政府，太仓港经济开发区港区、新区管委会，市各委、办、局、台、中心、行、公司，各市属企业，部省驻太单位，健雄学院：
现将《太仓市2010年度重点项目建设的意见》印发给你们，请认真遵照执行。
二○一○年一月十六日
	主题词：项目  建设  通知

	  抄送：市委各部、委、办、局、校，市人大常委会办公室，市

政协办公室，市法院、检察院，市人武部，各群团组织。

	  太仓市人民政府办公室             2010年1月16日印发

	                                            共印35份


太仓市2010年度重点项目建设的意见

2010年是全面实现“十一五”计划目标、衔接“十二五”发展的关键一年，实施好年度市重点项目对积极扩大有效投入、发挥投资对经济增长的拉动作用有着重要意义。为进一步加大重点项目建设力度，不断优化经济结构，促进发展方式转变，保持经济较快平稳发展，特提出如下意见：

一、科学安排2010年市重点项目投资计划
2010年安排市重点项目66只，投资总规模为337.23亿元，年度计划投资139.12亿元。其中：农业水利项目2只，年度计划投资4.62亿元，占全部项目的3.3%；工业项目44只，年度计划投资85.02亿元，占全部项目的61.1%；服务业项目20只，年度计划投资49.48亿元，占全部项目的35.6%。在服务业项目中，社会事业项目7只，年度计划投资14.93亿元；基础设施项目10只，年度计划投资29.1亿元；经营类项目3只，年度计划投资5.45亿元。 

二、扎实推进市重点项目建设

为全面推进2010年重点项目建设，切实增强重点项目对经济发展的支撑力和拉动力，应进一步强化管理服务，落实各项保障机制，重点抓好以下几项工作：

一是坚持实行重点项目市领导挂钩服务分工负责制度。市四套班子有关领导分别挂钩服务重点项目，发挥市级领导抓项目推进的主导作用，及时有效地协调解决项目建设中存在的矛盾和困难，保证重点项目顺利实施。
二是进一步完善重点项目的管理服务机制。实施和完善重点项目三项管理制度：重点项目联系人制度、项目月度进展情况跟踪分析制度、重点项目联席会议制度。两区、各镇及项目主管部门要明确项目分管领导、明确项目管理服务联系人，并于每月28日前将当月项目实施情况汇总报市发改委，市发改委应做好每月重点建设项目实施情况综合分析等信息公布工作；进一步健全市相关职能部门组成的联席会议制度，共同推进项目建设。
三是加强重点项目考核奖励制度。明确重点项目考核人、考核对象、考核内容和奖励细则，突出对年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况、项目安全文明施工和重点项目日常管理的考核奖励。

附件：1.太仓市2010年市重点项目投资计划表
2.太仓市2010年市重点项目考核奖励办法
PAGE  
— 3 —


