太政发〔2013〕11号

市政府印发太仓市2013年度
重点项目建设意见的通知

各镇人民政府，太仓港经济技术开发区管委会，新区管委会，科教新城管委会，娄东街道办事处，市各委办局，各园区管委会，各直属单位，健雄学院：
现将《太仓市2013年度重点项目建设的意见》印发给你们，请认真遵照执行。
                           太仓市人民政府

2013年2月5日

太仓市2013年度重点项目建设的意见

2013年是我市加快率先实现基本现代化的关键之年，实施好年度市重点项目对积极扩大有效投入、构建现代产业体系将起到重要作用。为进一步加大项目建设力度、推进有效投入增长，全力争创产业发展新优势，保持经济平稳较快发展，特提出如下意见：
一、科学安排2013年市重点项目投资计划

2013年安排市重点项目85只，投资总规模为461.79亿元，年度计划投资234.57亿元。其中：工业项目66只，年度计划投资171.8亿元，占全部项目的73.2%；服务业项目19只，年度计划投资62.78亿元，占全部项目的26.8%。在服务业项目中，社会公益和基础设施项目7只，年度计划投资19.22亿元；产业园区项目3只，年度计划投资6.0亿元；经营性服务业项目9只，年度计划投资37.55亿元。 
二、扎实推进市重点项目建设
为全面推进2013年重点项目建设，切实增强重点项目对经济发展的支撑力和拉动力，应进一步强化管理服务，落实各项保障机制，重点抓好以下几项工作：

一是加强重点项目实施组织保障。坚持实行重点项目市领导挂钩服务分工负责制度。市四套班子有关领导分别挂钩服务重点项目，发挥市级领导抓项目推进的主导作用，及时有效地协调解决项目建设中存在的矛盾和困难，保证重点项目顺利实施。

二是落实重点项目年度工作方案。各区镇及项目主管部门要按照市委扩大会议和市“两会”要求，制定并落实年度重点项目组织实施工作方案，明确项目分管领导，加强项目节点和序时管理，推进项目前期工作早、开工建设早、竣工投产见效早。
三是进一步做好重点项目管理服务。加强项目推进各资源要素和工作环节的保障，进一步健全市相关职能部门组成的联席会议制度，优化工作流程，强化绿色通道建设和效能建设，全力推进项目建设。
四是加强重点项目动态跟踪。强化重点项目联系人制度，项目月度进展情况跟踪分析制度。各区镇及项目主管部门要明确项目管理服务联系人，确保每月28日前将当月项目实施情况汇总报市发改委，市发改委应做好每月重点建设项目实施情况综合分析，及时将项目信息报告市委市政府。 
五是加强重点项目的督查考核。认真配合好市人大、政协和市纪委对重点项目的督查工作，完善重点项目考核奖励制度。明确重点项目考核人、考核对象、考核内容和奖励细则，突出对年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况、项目安全文明施工和重点项目日常管理的考核奖励。
附件：1.太仓市2013年市重点项目投资计划表
2.太仓市2013年市重点项目考核奖励办法
附件1
2013年太仓市市级重点项目投资计划表
	序号
	项目建设单位名称
	建设单位性质
	项目名称
	项目建设规模及主要建设内容
	项目产业性质
	项目建设性质
	建设起止年月
	项目总投资（万元）
	预计至2012年底完成投资（万元）
	2013年计划完成投资（万元）
	2013年工程形象进度
	建设地
	挂钩市领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计(85只)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4617882 
	761964 
	2345719 
	　
	　
	　
	　

	一、工业项目（66只）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3502722 
	426017 
	1718045 
	　
	　
	　
	　

	1
	苏州弘森药业有限公司
	内资
	弘森药业制药项目
	年产抗肿瘤类原料药1吨、抗肿瘤类制剂40万支/盒、普通口服类制剂200万支/盒、抗生素原料药85吨
	工业
	续建
	2011-2013
	16000
	3500
	12500
	竣工投产
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	2
	苏州天顺新能源科技有限公司
	内资
	天顺海上风电塔架项目
	生产海上风电塔架、建设研发中心、风塔零部件加工及配送
	工业
	续建
	2012-2014
	115400
	16000
	40000
	一期竣工投产
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	3
	润邦卡哥特科工业有限公司
	合资
	润邦卡哥特科大型港口装卸装备项目
	从事大型港口装卸装备和重型配套装备的总装和发运业务，产品包括轮胎吊、轨道吊、桥吊、海工吊机、海工绞缆机、海底处理装备等。
	工业
	续建
	2012-2014
	149240
	22000
	50000
	完成厂房及堆场建设
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	4
	江苏宝洁有限公司
	内资
	宝洁华东基地项目
	生产美发美容用品、妇女卫生用品、护肤用品、婴儿用品和液体清洁洗涤用品等，并将建设现代化物流分销中心
	工业
	续建
	2011-2014
	191420
	71867
	20000
	新增2条生产线投产
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	5
	太仓中集冷藏物流装备有限公司
	内资
	中集冷箱
	年产7万冷藏箱
	工业
	续建
	2012-2014
	150000
	20000
	50000
	一期竣工投产
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	6
	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司
	合资
	中化霍尼韦尔HFC-245fa发泡剂项目
	年产HFC-245fa产品12000吨
	工业
	续建
	2012-2013
	65000
	19000
	46000
	竣工投产
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	7
	江苏扬子江海洋油气装备有限公司
	合资
	扬子江海洋油气装备项目
	年产自升式海洋钻井系统3-5座、半潜式海洋钻井系统2-3座和圆筒式FPSO储油船2-3座
	工业
	续建
	2012-2014
	65000
	24000
	10000
	完成水工基础和部分码头平台工程
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	8
	中国石油天然气集团有限公司
	国资
	中石油华东润滑油厂润滑油添加剂项目
	年产润滑油添加剂7万吨
	工业
	新开工
	2013-2014
	25000
	　
	12000
	完成40%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	9
	埃克森美孚（太仓）石油有限公司
	外资
	埃克森美孚润滑油扩建项目
	扩建润滑油生产项目
	工业
	新开工
	2013-2014
	65000
	　
	12000
	完成25%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	10
	旭川化学（苏州）有限公司
	内资
	旭川聚氨酯树脂项目
	建设22吨聚氨酯树脂等人造革用材料以及研发、销售中心
	工业
	新开工
	2013-2014
	65000
	　
	35000
	完成50%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	11
	太仓恒谊化工有限公司
	内资
	恒谊转向系统项目
	生产汽车转向系统
	工业
	新开工
	2013-2014
	26000
	　
	15000
	完成60%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	12
	苏州博克生物科技股份有限公司
	内资
	博克日化品项目
	日用化妆品生产销售和研发
	工业
	新开工
	2013-2014
	17500
	　
	14500
	完成80%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	13
	北京联东投资（集团）有限公司
	内资
	太仓联东产业综合体项目一期
	打造集生产制造、研发设计基地、中试成果转化基地、企业总部、产品展示中心和生产性服务业为一体的产业集聚地
	工业
	新开工
	2013-2015
	125000
	　
	35000
	完成标准厂房、研发大楼及总部大楼土建工程量的60%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	14
	苏州天良港粮食现代物流园有限公司
	内资
	天良港粮食现代物流产业园
	建设粮油加工物流集散基地
	工业
	新开工
	2013-2015
	200000
	　
	50000
	完成项目报批、围滩及部分基础设施建设
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	15
	中小企业创业园三期
	内资
	中小企业创业园三期
	厂房及设备
	工业
	新开工
	2013-
	30000
	　
	20000
	部分竣工投运
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	16
	怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
	外资
	怡球金属异地扩建
	异地扩建
	工业
	新开工
	2013-2014
	66592
	　
	24000
	完成30%
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	17
	江苏仓环铜业股份有限公司
	内资
	江苏仓环铜业股份有限公司迁扩建项目
	迁建厂房
	工业
	续建
	2012－2014
	43100
	10000
	20000
	厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	18
	和承太阳能材料(太仓)有限公司
	外资
	乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）胶膜生产项目
	新建厂房
	工业
	续建
	2012－2013
	48750
	6000
	42000
	竣工投产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	19
	郑州三全食品股份有限公司太仓分公司
	内资
	郑州三全食品股份有限公司太仓分公司迁建工程
	迁建厂房
	工业
	续建
	2011－2014
	101175
	15050
	15000
	一期2013年竣工投产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	20
	太仓龙福科技发展(太仓)有限公司
	外资
	迁扩建年产2400万枚触控玻璃面板等产品项目
	厂房建设
	工业
	续建
	2012—2014
	60000
	　
	30000
	厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	21
	世钟工业株式会社
	外资
	世钟工业株式会社新建厂房项目
	新建厂房项目，汽车排气系统
	工业
	续建
	2012－2013
	20000
	1000
	19000
	竣工投产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	22
	佳格食品（太仓）有限公司
	外资
	建设年产20.5万吨食用植物油等产品项目
	建设年产20.5万吨食用植物油等产品项目
	工业
	续建
	2013－2014
	80000
	　
	50000
	进行5万平方米厂房建设及部分设备安装调试，一期试生产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	23
	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司
	外资
	博格华纳涡轮增压项目
	涡轮增压
	工业
	新开工
	2013－2014
	55000
	　
	30000
	进行一期12000平方米厂房及设备等基本建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	24
	德特威勒（苏州）电缆系统有限公司
	外资
	电子线束、电缆项目
	电线电缆、光纤光缆等通讯器材
	工业
	新开工
	2013
	15000
	　
	15000
	竣工投产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	25
	特灵空调系统（中国）有限公司
	外资
	扩建研发基地项目
	研发基地
	工业
	新开工
	2013
	25000
	　
	25000
	厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	26
	江苏通领科技有限公司
	外资
	通领科技设备工程
	漏电保护器、安全插座
	工业
	新开工
	2013
	40000
	　
	40000
	竣工投产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	27
	中德中小企业示范区（太仓）有限公司
	内资
	德资工业园
	基础设施及标准厂房
	工业
	新开工
	2013
	45000
	　
	45000
	厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	28
	太仓市同维电子有限公司
	内资
	生产基地、研发中心扩建项目
	生产基地、研发中心扩建
	工业
	新开工
	2013—2014
	30000
	　
	18000
	厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	29
	太仓保利协鑫热电有限公司
	内资
	燃气机组项目
	迁建
	工业
	新开工
	2013—2014
	150000
	　
	80000
	厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	30
	众华电子科技（太仓）有限公司
	外资
	众华电子科技（太仓）有限公司迁建厂房
	建设年产第三代及后续移动通讯系统手机300万台等产品项目
	工业
	新开工
	2013
	12000
	　
	12000
	竣工投产
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	31
	和路雪（中国）有限公司太仓分公司
	外资
	扩建生产线
	2000平方米厂房及生产线
	工业
	新开工
	2013—2014
	20000
	　
	10000
	主体厂房建设
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	32
	苏州佳电飞球电机有限公司
	内资
	佳电飞球电机项目
	建造3.5万平方厂房及辅房、生产各类电机190万KW
	工业
	续建
	2012.7-2013.12
	50000
	3000
	30000
	主体建筑完工，部分设备安装
	城厢
	刘海江     杨丽娟
	　

	33
	上海连成集团苏州股份有限公司
	内资
	上海连成水泵项目
	14万㎡厂房，年产30万只泵、自动化控制箱等产品
	工业
	续建
	2012.8-2013.12
	100000
	15000
	30000
	一期竣工投产
	城厢
	刘海江     杨丽娟
	　

	34
	新中联物流设施有限公司
	外资
	新中联物流设施项目
	建造7万平方米厂房及办公、仓库
	工业
	续建
	2012.3-2013.7
	65000
	25000
	25000
	竣工投产
	城厢
	刘海江     杨丽娟
	　

	35
	上海捷赛机械有限公司
	内资
	捷赛农业机械项目
	生产农业机械设备
	工业
	新开工
	2013.1-2013.12
	36000
	　
	36000
	竣工投产
	城厢
	刘海江     杨丽娟
	　

	36
	江苏绿捷车辆配件有限公司
	外资
	绿捷车辆配件项目
	年产车辆配件5万套
	工业
	新建
	2013.3-2013.12
	15000
	0
	15000
	竣工投产
	城厢
	刘海江     杨丽娟
	　

	37
	摩缇马帝公司
	外资
	车辆配件项目
	生产汽车铰链、限位器、汽车底盘和其他汽车配件，为世界各大知名车型配套。
	工业
	新建
	2013.6-2014.8
	22000
	0
	20000
	主体建筑完工，部分设备安装
	城厢
	刘海江     杨丽娟
	　

	38
	苏州宝龙化纤有限公司
	内资 
	购置高速加弹机等设备生产化纤加弹丝技改项目
	扩建化纤加弹丝
	工业
	续建
	2012-2013
	20350
	6000
	14350
	竣工投产
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	39
	苏州金盟生物技术有限公司
	内资 
	生物制药项目
	生物制药产品制造
	工业
	续建
	2011-2013
	22000
	7000
	15000
	完成生产厂房建设及设备安装
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	40
	苏州海铂晶体有限公司
	外资
	苏州海铂晶体有限公司新建蓝宝石晶体
	新建蓝宝石晶体69000千克
	工业
	续建
	2011-2013
	63000
	38000
	25000
	竣工投产
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	41
	金普诺安生物科技(苏州）有限公司
	内资
	建设生物医药用酶制剂系列产品及新一代系列疫苗产品项目
	年产生物医药用酶制剂系列疫苗产品400公斤
	工业
	续建
	2012-2013
	12000
	500
	10000
	完成工程量80%
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	42
	苏州明辉纤维新材料有限公司
	内资
	明辉差别化、功能性化纤项目(二期)
	引进日本和德国先进生产设备，年产25万吨差别化、功能性纤维。
	工业
	续建
	2012-2014
	100000
	500
	20000
	完成工程量30%
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	43
	苏州悠远环境科技有限公司
	外资
	新建空气净化器项目
	年产空气净化器21万台
	工业
	新开工
	2013-2014
	16000
	　
	10000
	完成工程量60%
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	44
	苏州海铂瑞恩新材料有限公司
	外资
	新建蓝宝石材料
	年产蓝宝石府底材料200万片
	工业
	新开工
	2013-2014
	16000
	　
	15000
	完成工程量80%
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	45
	太仓生物产业园开发有限公司
	内资
	太仓市生物医药产业园核心区项目
	孵化中心，管委会办公和商务酒店，研发办公楼、专家楼、人才公寓及配套商业
	工业
	新开工
	2013-2015
	60000
	　
	20000
	完成工程量30%
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	46
	苏州赫森制药有限公司
	内资
	化学药、中药口服，抗肿瘤冻干粉
	年产中西医药品4亿片，抗肿瘤冻干粉3000万支。
	工业
	新开工
	2013-2014
	11000
	　
	10000
	完成工程量80%
	沙溪
	朱大丰     吕  寅
	　

	47
	江苏宇兆能源科技有限公司
	内资
	建设太阳能晶体硅电池及电池组件项目
	建设太阳能晶体硅电池及电池组件项目
	工业
	续建
	2011-2013
	100544
	48100
	52444
	竣工投产
	浏河
	陆  燕      郑银林
	　

	48
	江苏博纳服饰有限公司
	内资
	新建服装项目
	新建服装项目
	工业
	续建
	2012-2013
	41922 
	3000 
	38922
	竣工投产
	浏河
	陆  燕      郑银林
	　

	49
	三樱包装(江苏)有限公司
	外资
	软管包装项目
	软管包装项目
	工业
	续建
	2012-2013
	86100 
	8000 
	78100
	竣工投产
	浏河
	陆  燕      郑银林
	　

	50
	江苏福群汽车零部件有限公司
	内资
	建设高强度钢车轮项目
	建设高强度钢车轮项目
	工业
	续建
	2012-2013
	102949 
	5000 
	76049
	竣工投产
	浏河
	陆  燕      郑银林
	　

	51
	科益精密塑膜（太仓）有限公司
	外资
	非金属制品模具、汽车注塑模等
	非金属制品模具、汽车注塑模等
	工业
	新开工
	2013－2014
	12680
	　
	12680
	竣工投产
	浏河
	陆  燕      郑银林
	　

	52
	苏州昱欣化纤有限公司
	内资
	差别化功能性化学纤维
	差别化功能性化学纤维
	工业
	续建
	2012.5-2013.6
	25000
	14500
	10500
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	53
	苏州中江化纤科技有限公司
	内资
	切片纺、加弹机项目
	切片纺、加弹机项目
	工业
	续建
	2012.3-2013.4
	50000
	25000
	25000
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	54
	江苏润孚轧辊机械制造有限公司
	内资
	冷轧辊项目
	机械冷轧辊
	工业
	新开工
	2013.2-2013.12
	15000
	　
	15000
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	55
	江苏长乐纤维科技有限公司
	内资
	5万吨聚酯加弹机配套项目
	5万吨聚酯及60台加弹机项目
	工业
	新开工
	2012.10-2013.8
	50000
	　
	30000
	主体框架形成，部分设备到位
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	56
	苏州瑞高新材料有限公司
	外资
	合成革新材料
	合成革新材料
	工业
	新开工
	2013.2-2013.12
	15000 
	　
	15000
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	57
	康润机械
	外资
	机械制造项目
	塑料机械、通用机械成套设备制造
	工业
	新开工
	2013.7-2013.12
	36000
	　
	36000
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	58
	嘉民汽车零部件
	外资
	汽车零部件项目
	汽车零部件项目
	工业
	新开工
	2013.9-2014.10
	90000
	　
	20000
	主体框架结构形成
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	59
	惠林空调设备
	内资
	空调设备项目
	空调设备项目
	工业
	新开工
	2013.6-2013.13
	15000
	　
	15000
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	60
	苏州群鸿纺织有限公司
	内资
	切片纺项目
	10万吨切片纺项目
	工业
	新开工
	2013.4-2013.12
	15000
	　
	15000
	竣工投产
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	61
	中石伟业
	内资
	通信材料
	通信材料项目
	工业
	新开工
	2013.8-2013.12
	25000
	　
	20000
	主要设备到位
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	62
	荣文研究院
	内资
	新材料研究院
	新材料研究院
	工业
	新开工
	2013.3-2013.10
	15000
	　
	15000
	竣工投运
	璜泾
	周文彬     王文其
	　

	63
	苏州优金机械有限公司
	内资
	汽车变速箱项目
	建筑面积22000平方米，生产和销售变速箱零件、行星齿等产品
	工业
	续建
	2012.10-2013.12
	20000
	9000
	11000
	完成厂房建设，设备安装
	双凤
	刘海江     杨丽娟
	　

	64
	苏州优珀斯新材料科技有限公司
	内资
	粘合保护膜项目
	生产销售高分子片材、功能性材料，建筑面积20000平方米
	工业
	续建
	2012.10-2013.12
	20000
	3000
	17000
	完成厂房建设，设备安装
	双凤
	刘海江     杨丽娟
	　

	65
	江苏三开电气有限公司
	内资
	开关柜等电气产品项目
	建筑35500平方米，生产智能型万能断路器等低压产品。
	工业
	续建
	2012.10-2013.12
	20000
	7000
	13000
	完成厂房建设，设备安装
	双凤
	刘海江     杨丽娟
	　

	66
	苏州佳侣家庭用品有限公司
	内资
	高端保温瓶等产品项目
	年产保温瓶300万只，保温杯100万只等；购置相关设备，建造厂房20000平方米
	工业
	新开工
	2013.6-2014.6
	22000
	　
	10000
	开始厂房建设
	双凤
	刘海江     杨丽娟
	　

	二、服务业项目（19只）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1115160 
	335947 
	627674 
	　
	　
	　
	　

	（一）社会公益和基础设施（7只）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	354160 
	138982 
	192174 
	　
	　
	　
	　

	1
	住建局
	国有
	太平北路苏州路地块公租房
	占地3.25万平方米，建筑面积6.47万平方米，用于解决5年内新就业大学生居住问题
	社会公益
	续建
	2012.1-2014.12
	36000 
	3000 
	15000 
	主体结构完成总工程量的70%
	市直
	顾晓东     徐鸣强 
	　

	2
	市交通建设指挥部
	国有
	339省道太仓东段新建工程
	338省道以东接滨江路至苏沪界，全长约8.8km，双向四车道一级公路。
	基础设施
	续建
	2011-2013
	65000 
	35000 
	30000 
	2013年8月份建成通车
	市直
	顾晓东     徐鸣强 
	　

	3
	太仓市柯林固废处置有限公司
	内资
	太仓市柯林固废处置有限公司搬迁扩建工程
	年处置危险废物3万吨，医疗废物900吨；综合再利用12万吨。
	基础设施
	新开工
	2013.01－2014.06
	15000
	　
	10000
	完成焚烧车间主体及建筑，辅助设施及其他
	市环保局
	顾晓东     徐鸣强 
	　

	4
	太仓市水处理有限责任公司
	国有
	第三水厂配套输水管线工程
	敷设输水管线15KM，其中DN1600球墨铸铁管10.5KM，DN1600钢管4.5KM
	基础设施
	续建
	2012-2013
	20445 
	　
	20445 
	竣工投运
	市直
	赵建初     郑银林
	　

	5
	水利局
	国有
	2012、2013年度中小河流治理重点县综合整治项目
	2012年项目包括城厢新毛、沙溪沙南、双凤片区，疏浚县乡骨干河道93km，土方169万方；水系沟通6.9km，新建各类建筑物35座；岸坡整治162.8km。计划投资约9000万元（8983.89万元）。2013年涉及新湖项目区、农业园区项目区、璜泾农业园区项目区、浮桥牌楼项目区等4个项目区，疏浚县乡骨干河道126.62km，土方218.99万方；水系沟通3.14km，新建各类建筑物59座；岸坡整治137.16km。
	基础设施
	新开工
	2012.10-2013.12
	20957 
	　
	20957 
	竣工投运
	市直
	赵建初     郑银林
	　

	6
	太仓市滨江新城发展有限公司
	内资
	太仓市滨江新城发展有限公司
	滨江新城基础设施项目
	基础设施
	续建
	2012-2013
	126276
	45500
	80772
	建成投运
	浏河
	顾晓东     徐鸣强 
	　

	7
	江苏太仓港开发建设股份有限公司
	内资
	苏州港太仓港区浏家港岸线调整工程
	堤基处理、围堤填筑、滩地吹填、围堤防护
	基础设施
	续建
	2012-2013
	70482
	55482
	15000
	建成投用
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	（二）产业园区建设（3只）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	154000 
	5000 
	60000 
	　
	　
	　
	　

	1
	江苏太仓创意产业园有限公司
	内资
	江苏太仓创意产业园
	综合办公、SOHO办公、公寓住宅、配套商业108000平方米
	产业园区
	续建
	2012-2015
	54000
	5000
	20000
	主体完成40%
	科教新城
	朱大丰     郑银林
	　

	2
	太仓张江信息产业园投资有限公司
	内资
	太仓张江信息产业园
	住宅48000平方米，办公48000平方米
	产业园区
	新建
	2013-2015
	50000
	　
	30000
	主体完成80%
	科教新城
	朱大丰     郑银林
	　

	3
	太仓科教文化发展有限公司
	国有投资
	科技信息产业园二期
	总建筑面积80000m2 
	产业园区
	新建
	2013-2015
	50000 
	　
	10000
	桩基施工
	科教新城
	朱大丰     郑银林
	　

	（三）经营性（9只）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	607000 
	191965 
	375500 
	　
	　
	　
	　

	1
	太仓阳鸿石化有限公司
	内资
	阳鸿石化（二期）
	建设270000立方米罐区及码头
	经营性
	续建
	2012-2013
	35000
	15000
	20000
	竣工投运
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	2
	太仓武港码头有限公司
	合资
	武港码头装船小码头
	建设装船小码头
	经营性
	续建
	2011-2013
	45000
	25000
	20000
	竣工投运
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	3
	江苏华能太仓港务有限责任公司
	国资
	华能煤炭储运项目
	建设1个10万吨级和1个5万吨级煤炭接卸泊位，4个5千吨级煤炭装船泊位和6个1千吨级煤炭装船泊位，以及相应配套设施，设计年通过能力2700万吨
	经营性
	续建
	2011-2013
	219000
	67000
	152000
	竣工投运
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	4
	普洛斯投资管理（中国）有限公司
	外资
	普洛斯物流项目
	建设总面积10万平米仓库
	经营性
	新开工
	2013
	67000
	　
	67000
	竣工投运
	港区
	邱震德     周大伦
	　

	5
	太仓市森茂汽车城开发有限公司
	内资
	太仓市森茂汽车城开发项目
	房地产项目
	经营性
	续建
	2010－2013
	80000
	64965
	15500
	竣工投运
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	6
	拉夏贝尔服饰（太仓）有限公司
	内资
	拉夏贝尔
	设计研发、仓储物流
	经营性
	新开工
	2013
	41000
	　
	41000
	竣工投运
	新区
	朱万里     孙锦泉
	　

	7
	太仓科教文化发展有限公司
	国有投资
	海运堤二期工程
	总建筑面积80000m2 
	经营性
	续建
	2012-2013
	35000 
	20000
	15000
	竣工投运
	科教新城
	朱大丰     郑银林
	　

	8
	上海稻房投资有限公司
	内资
	美国城项目
	美国馆、精品酒店、美国商业街等
	经营性
	新开工
	2013－2014
	60000
	　
	20000
	美国馆动工
	浏河
	顾晓东     徐鸣强 
	　

	9
	恩诺物流（中国）有限公司
	外资
	供应链总部项目
	建造集团总部办公楼
	经营性
	新开工
	2013.1-2013.10
	25000
	　
	25000
	竣工投运
	璜泾
	周文彬     王文其
	　


附件2

太仓市2013年市重点项目考核奖励办法
为进一步发挥重点项目对加大全市有效投入的龙头作用，进一步发挥考核奖励的导向作用，深化对市重点项目的服务管理工作，促进重点项目及早开工建设、安全文明施工、早日竣工投产，贡献经济社会发展，现对我市2013年度重点项目建设工作，提出如下奖励意见：
一、强化目标责任制
（一）落实工作目标。通过自下而上、自上而下的工作方式，制定经过努力能够实现的年度工作计划。
（二）落实工作责任。年初市政府下达重点项目计划后，相关区镇、部门要落实专人负责，明确分管领导和具体工作联络人员，建立与项目法人的联络沟通机制。市四套班子有关领导挂钩到各个项目，加强服务指导。
二、考核要素
（一）考核对象
市发改委负责对全市重点项目的督查考核工作，考核对象为重点项目责任单位以及重点项目相关服务部门。
（二）考核内容
1.项目建设。包括重点项目年度投资计划完成情况（原则上以统计局年终数据为准）、项目建设关键节点（以新项目开工和在建项目竣工投产考核）推进情况、项目安全文明施工情况和责任单位对重点项目日常管理（以项目月度进展信息报送和其他工作材料报送情况考核）完成情况。
2.项目服务。及时帮助项目建设单位协调、解决相关困难、问题。
（三）考核办法
1.随机检查。根据实际情况，采取随机方式进行考核，随时发现问题、解决问题，保证重点建设项目的顺利进行。
2.定期检查。每季度，市发改委召开重点项目联席会议暨项目责任单位联络员工作会议，对重点建设项目进展情况进行小结，了解工作进度，总结经验，发现问题，及时上报市政府。
3.年末考核。次年初，市发改委对全市重点项目的建设完成情况进行全面考核。对逐个项目年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况、项目安全文明施工情况、责任单位对重点项目日常管理完成情况等四项累计的方式进行考核。项目年度投资计划完成情况、项目建设关键节点推进情况和项目安全文明施工情况考核到各个项目；年度日常管理完成情况根据项目、信息和其他材料报送情况进行专题考核。
三、奖励细则
（一）对完成年度投资计划的项目进行奖励：
1.年度完成投资在2亿元以下的，每只奖2000元；
2.年度完成投资在2亿元（含）以上、5亿元以下的，每只奖5000元；
3.年度完成投资在5亿元（含）以上、10亿元以下的，每只奖10000元；
4.年度完成投资在10亿元（含）以上的，每只奖15000元。
调整列入的项目在完成年度计划的前提下减半计奖。
（二）对完成年度形象进度目标的项目奖励：
1.新开工项目每个奖励1000元；
2.竣工投产项目每个奖励2000元。
当年新开工、竣工的项目不兼得形象进度奖励。
（三）对安全文明施工加强监督：
发生重大安全、质量事故的，取消对该项目的奖励。
（四）对重点项目年度日常管理完成情况的奖励：
根据日常管理及信息和其他材料报送情况，对重点项目责任单位进行奖励，具体分为三个等次，一等奖3000元、二等奖2000元、三等奖1000元。
（五）对重点项目服务部门（单位），由项目责任单位根据服务情况测评，对成绩突出的给予奖励。
市发改委于次年初根据本办法对各考核对象进行考核，汇总考核结果，提出具体奖励方案上报市政府领导审定并给予表彰奖励。
	  抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

	  太仓市人民政府办公室                      2013年2月5日印发


PAGE  
— 13 —


