| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年保障性安居工程开工建设项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目性质 | 项目名称 | 项目地址 | 计划投资总额 （万元） | 年度开工计划情况 |  |  | 实际（预计） 开工日期 | 计划竣工 日期 | 责任区镇 |
|  |  |  |  |  | 年度计划投资额 （万元） | 年度计划建筑面积 （㎡） | 年度计划开工套数 |  |  |  |
| 1 | 棚改安置房 | 港区8#-1地块安置房小区 | 南环路南侧，安江路西侧、平江路东侧 | 113500 | 20000 | 195000 | 1304 | 2020-05-30 | 2023-05-30 | 港区 |
| 2 | 棚改安置房 | 利民片区五期 | 科教新城良辅路南、文华路东 | 50000 | 11250 | 65088 | 643 | 2020-05-30 | 2022-10-31 | 科教新城 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1947 |  |  |  |