附件1

2025年政府各项主要工作分解落实表

| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综 合 指 标 | 地区生产总值 | 增长5%以上 | 施 敬 | 发改委 | 各镇（区） 有关部门 |
|  | 一般公共预算收入 | 保持正增长 | 徐华东 施 敬 | 财政局 |  |
|  | 全社会固定资产投资 | 超600亿元 | 施 敬 | 发改委 |  |
|  | 工业投资 | 增长10%以上 | 严国强 | 工信局 |  |
|  | 社会消费品零售总额 | 保持稳定增长 | 盛海峰 | 商务局 |  |
|  | 进出口总额 | 稳量提质 | 盛海峰 | 商务局 |  |
|  | 居民人均可支配收入 | 与经济增长基本同步 | 施 敬 | 发改委 |  |

| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统筹“总量、增量、质量”，全力激发经济增长新动能 | 提升重大项目支撑力 | 打造专业化、精细化招商体系，统筹开展资本招商、载体招商、产业链招商。支持存量企业利润再投资，开拓东盟、中东等引资新方向，拓展QFLP等引资新模式，吸引更多跨国公司设立地区总部和功能性机构。强化企业（项目）全生命周期管理，推进签约项目早开工、开工项目早投产。 | 施 敬 盛海峰 严国强 | 发改委 商务局 数据局 招商局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 做好“两重”“两新”项目谋划储备，加大超长期特别国债、专项债等申报争取力度，持续释放政策效能。 | 施 敬 | 发改委 财政局 |  |
|  | 提升产业集群竞争力 | 巩固提升高端装备、先进材料等千亿级优势产业，培育壮大航空航天、生物医药等特色产业，前瞻布局人形机器人、第三代半导体等未来产业。“四合一”推进制造业设备更新、技术改造、智改数转网联、增资扩产，实施“专精特新”“筑峰强链”等企业培育计划，新增国家级专精特新“小巨人”企业10家。大力发展低空经济，拓展试验试飞等服务，打造苏州低空基础设施验证基地。开展“人工智能+”行动，强化算力、算法等支撑，构建“AI+制造业”生态。 | 童 刚 严国强 | 工信局 交运局 |  |
|  |  | 推进“两业”融合，大力发展研发设计、检验检测等生产性服务业。 | 施 敬 严国强 | 发改委 工信局 |  |
| 统筹“总量、增量、质量”，全力激发经济增长新动能 | 提升内外需求拉动力 | 实施提振消费专项行动，加速发展首发经济、演艺经济、赛事经济，培育壮大直播电商产业，持续丰富重点商圈消费场景，推动批零住餐业扩容提质。加速推进玫瑰庄园提升、阿尔卑斯二期、之宝工旅融合等项目，持续打响冰雪游、乡村游、工业游、港口游品牌。 | 盛海峰 | 商务局 文体广旅局 文旅集团 港 区 科教新城 沙溪镇 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 推进第四代住宅项目试点，增加高品质住房供给，推动房地产市场率先企稳回升。 | 童 刚 | 住建局 城发集团 |  |
|  |  | 综合运用出口信保、信贷、展会等，支持外贸企业开拓新兴市场。推动“跨境电商+产业带”协同发展，积极拓展保税检测、跨境新零售等新业态，壮大“新三样”出口规模。 | 盛海峰 | 商务局 |  |
|  | 提升营商环境软实力 | 进一步完善政策体系，鼓励支持民营经济高质量发展。推进国企改革深化提升行动，加快市属国企产业化转型。 | 施 敬 严国强 | 工信局 国资运服中心 |  |
|  |  | 强化市镇两级企业服务中心联动，开展“换位跑一次”行动，完善企业意见建议听取和办理机制，提升政策直达度。 | 严国强 | 工信局 数据局 |  |
|  |  | 深化投资促产“一件事”等改革，开发更多“小巧灵”的数字化应用。 | 陈 磊 严国强 | 数据局 综合指挥中心 |  |
|  |  | 实施规范涉企执法专项行动，深入推进跨层级、跨部门“综合查一次”工作。打造知识产权保护中心一站式平台。建成外籍人士服务中心，完善外籍人士便利化服务措施。 | 陈 磊 盛海峰 周 飞 | 公安局 司法局 商务局 市场监管局 |  |
| 统筹“教育、科技、人才”，全力构筑创新驱动新格局 | 坚持教育优先发展 | 投用实验高级中学等5个学校项目，新增学位9300个。深化集团化办学，优化教育资源配置。推进小初高贯通一体化拔尖创新人才培养，大力引育名教师、名校长。配强驻校社工队伍，推进家校社协同关爱学生身心健康。推动西工大太仓校区提质扩容，推进苏州高等研究院、三航创新中心建设。深化中外合作办学，放大西浦太仓校区创新创业融合教育优势。高水平打造中德智能制造市域产教联合体，探索“双元制”向服务业延伸。 | 盛海峰 | 教育局 健雄学院 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  | 优化科技创新生态 | 奋力争创国家级高新区。深化科技企业培育，优化运作先进技术成果长三角转化中心太仓孵化基地，招引科技及人才项目超1000个，新认定高新技术企业450家、省级以上独角兽（潜在）企业10家，力争高新技术产业产值占规上工业产值比重达55%。推动实现规上工业企业研发机构全覆盖，支持头部企业牵头组建任务型创新联合体，力争全社会研发经费支出占地区生产总值比重达4.2%。 | 严国强 | 人才办 科技局 工信局 高新区 |  |
|  |  | 深化与省高投、苏创投、深创投等头部机构合作，推动科技投资与产业创新更好联动，持续强化上市后备企业培育。 | 施 敬 严国强 吴金晨 | 政府办 科技局 |  |
|  | 打造人才发展高地 | 出台新一轮人才政策，设立顶尖人才专项计划，加强重大人才团队和高精尖缺人才招引，发挥科技镇长团桥梁作用，完善创业大赛和人才计划贯通机制，探索资本引才、以才引才、赛事引才模式，强化“拨投贷”联动等支持举措，新增苏州市级以上人才计划超80人。 | 严国强 周 飞 | 人才办 科技局 人社局 |  |
|  |  | 升级推广大创园“零成本创业”“零障碍就业”试点，打造长三角大学生创新创业首选地。拓展人才服务中心功能，提升人才公寓运营质效。 | 童 刚 周 飞 | 人才办 人社局 城发集团 |  |
| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 统筹“港口、邻沪、对德”，全力塑造开放发展新优势 | 加快打造以港强市枢纽城 | 构建完善“前港—中区—后城”功能格局。完善公铁水集疏运体系，加快推进龙江路快速化、江堤大道拓宽、南疏港高速等工程。 | 童 刚 | 交运局 港 区 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 深化与上海港、宁波—舟山港等港口合作，推进集装箱和货物吞吐量稳步增长。 | 盛海峰 童 刚 | 海 关 海事局 港 区 |  |
|  |  | 提速推进扬子三井等临港产业项目，高标准建设临港航空航天产业园、美妆港湾等特色园区，支持化工园区创建省级绿色工业园区。 | 施 敬 严国强 | 发改委 工信局 港 区 |  |
|  |  | 加快建设娄江新城沿江现代服务业集聚区，做强船员培训、航运金融等港航服务业，完善商业、酒店等配套设施。 | 施 敬 盛海峰 | 发改委 商务局 港 区 高新区 娄江新城建设指挥部 |  |
| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 统筹“港口、邻沪、对德”，全力塑造开放发展新优势 | 加快融入沪苏一体化发展 | 积极参与编制《长三角国土空间规划》。主动承接上海产业、科技、人才、教育、医疗等资源。加快建设沪苏锡常城际铁路太仓先导段等轨道交通项目，高效保障沪武高速改扩建，推进沪宜高速东延对接蕴川高速等跨区域交通工程。加快建设上海外国语大学附属学校，投用瑞金医院太仓分院。 | 施 敬 盛海峰 童 刚 严国强 周 飞 | 人才办 发改委 教育局 科技局 工信局 资源规划局 交运局 卫健委 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 扎实推进嘉昆太协同创新核心圈建设，建成嘉太给水、污水管道互联互通项目，推动更多跨区域产学研协同创新、重点合作事项落地见效。 | 施 敬 盛海峰 严国强 | 发改委 科技局 水务局 水务集团 |  |
| 统筹“港口、邻沪、对德”，全力塑造开放发展新优势 | 加快打造对德合作示范区 | 编制《中德（太仓）产业合作示范区规划》，争取更多政策举措先行先试，加快打造国家级对德合作平台。 | 施 敬 盛海峰 | 发改委 商务局 高新区 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 常态化对接德商会、德国中心等组织，实施龙头型德企和“隐形冠军”同招共引，支持存量德企增资扩产，持续开展走进德企等交流活动，推动德企向“生产+研发”“生产+服务”转型，擦亮“太仓制造 德国品质”金字招牌。 | 施 敬 盛海峰 严国强 | 工信局 商务局 招商局 高新区 |  |
|  |  | 建强海外联络和城市宣传体系，构建“深耕南德、拓展北德、覆盖德语区、延伸全欧洲”合作架构，在教育、医疗、环保、标准等领域探索更多合作机会，持续办好太仓日、啤酒节等对德品牌活动。 | 盛海峰 周 飞 | 教育局 商务局 文体广旅局 卫健委 生态环境局 市场监管局 高新区 |  |
| 统筹“规划、建设、管理”，全力打造田园城市新样板 | 优化空间布局 | 全面开展水系、市政等专项规划编制，推进新一轮详细规划编制全覆盖。打造地籍图系统，长效推进国土空间全域整治，完成拆旧复垦3000亩、低效用地再开发2250亩。 | 童 刚 | 资源规划局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 深化建设特色产业园区，推进“工业上楼”。 | 施 敬 严国强 | 发改委 工信局 |  |
|  |  | 全域拓展娄江新城建设，竣工投用万豪酒店等25个重点项目，加快实施广州路、滨河路、北京路等上跨下穿G15通道工程。 | 童 刚 | 交运局 高新区 娄江新城建设指挥部 |  |
|  |  | 推进东亭路南延、604省道（沙溪镇段）、滨江大道北延等项目。扩建城区增压站、江城污水处理厂，建设城市生命线安全工程。 | 盛海峰 童 刚 | 城管局 交运局 水务局 水务集团 |  |
| 统筹“规划、建设、管理”，全力打造田园城市新样板 | 强化精细管理 | 深化文明城市常态长效建设，拓展“城市管家”服务，完善城市运行管理服务平台与综指平台联动机制。 | 童 刚 | 文明办 城管局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 因地制宜推进城市更新，完成8个老旧小区改造，加速提升被撤并镇（管理区）等区域功能。 |  | 住建局 城管局 |  |
|  |  | 健全物业公共收益管理机制，加强无物业小区管理服务。持续建设“城商协作”道路，优化便民疏导点管理。推进智慧交通二期项目，大力推广“无感停车”。完善城乡照明体系。从严管控新增违建，全过程分类治理建筑垃圾，深化生活垃圾收运与再生资源回收利用“两网融合”。 | 陈 磊 童 刚 | 公安局 住建局 城管局 |  |
| 统筹“规划、建设、管理”，全力打造田园城市新样板 | 推动乡村振兴 | 实施耕地质量等级提升行动，改造提升高标准农田4500亩。 | 盛海峰 | 农业农村局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 优化智慧农业场景布局，建设区域性农业综合服务中心，建成省级现代农业产业高质量发展示范园。推动乡村振兴片区特色发展，加快建设金仓湖农产品加工产业园。 |  | 农业农村局 城厢镇 |  |
|  |  | 推动农业生产及农村发展集成改革，积极探索农村集体经济高效实现形式，强化抱团发展，深化农文旅融合，培育产业发展特色村，推动村级集体经营性收入稳步增长。 |  | 农业农村局 文体广旅局 文旅集团 |  |
|  |  | 深化农村人居环境长效管理，新增特色康居乡村15个、特色精品乡村4个。 | 盛海峰 童 刚 | 住建局 农业农村局 |  |
|  | 加强文化建设 | 全力参与长江国家文化公园建设。深入挖掘以吴健雄为代表的科创文化、郑和七下西洋起锚地为代表的开放文化、江南丝竹等为代表的娄东文化时代内涵，打造城市文化品牌。健全公共文化资源直达基层机制。完善全民健身体系，推动足球改革发展，办好世界田联巡回赛暨全国竞走大奖赛、马拉松等赛事。 | 盛海峰 | 文体广旅局 |  |
|  |  | 加大文化产业招商力度，建强城厢海美国际文化产业园、璜泾数字文化产业园等载体。 | 施 敬 盛海峰 | 文体广旅局 招商局 城厢镇 璜泾镇 |  |
| 统筹“生产、生态、生活”，全力擦亮美丽太仓新底色 | 加强生态环境整治 | 全面抓好第三轮中央生态环境保护督察反馈问题整改。强化细颗粒物和臭氧污染协同控制，深化重点行业挥发性有机物深度治理，加强扬尘管控，确保PM2.5年均浓度、空气优良天数比例保持全省前列。 | 盛海峰 | 生态环境局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 实施“一断面一方案”攻坚行动，加快老七浦塘综合整治，稳步提高国省考断面水质，确保长江干流水质保持Ⅱ类。 |  | 水务局 生态环境局 水务集团 |  |
|  |  | 推进“无废城市”建设，强化土壤污染管控修复，提升危废规范化管理水平。 |  | 生态环境局 |  |
|  | 提升生态治理能力 | 深化长江大保护，坚定不移推进长江“十年禁渔”。 | 施 敬 盛海峰 | 发改委 水务局 农业农村局 生态环境局 |  |
|  |  | 深化林长制、河长制，推进生态环境安全与应急管理“强基提能”行动，健全突发生态环境事件联防联控机制，加快建设环境应急物资储备体系。 | 盛海峰 | 资源规划局 水务局 生态环境局 |  |
|  |  | 建立自然资源综合评价体系，抓好林地绿地湿地同建，加强生物多样性保护，持续提升林木覆盖率、湿地保护率、城区绿化覆盖率。 | 盛海峰 童 刚 | 资源规划局 住建局 生态环境局 |  |
| 统筹“生产、生态、生活”，全力擦亮美丽太仓新底色 | 推进绿色低碳转型 | 深化中欧数字绿色创新合作，推动传统制造业绿色转型，加快构建绿色低碳循环产业体系，打造一批绿色工厂，创成更多（近）零碳工厂。 | 严国强 | 工信局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 大力推动光伏开发利用，探索发展陆上风电等可再生能源，推进港口码头充换电站建设，扩大新能源车辆应用场景。 | 施 敬 童 刚 严国强 | 发改委 城发集团 供电公司 |  |
|  |  | 倡导绿色生活，推进建筑节能绿色改造，鼓励绿色高效出行方式，构建“骨干线+接驳线+多样线”多层次公交服务模式。 | 童 刚 | 住建局 交运局 |  |
| 统筹“富民、惠民、安民”，全力满足美好生活新期待 | 推动富民增收 | 深化“扩中提低”行动，突出就业优先导向，健全大学生等重点群体就业支持体系，加强紧缺工种、新就业形态技能提升培训，争取城镇新增就业2万人。 | 周 飞 | 人社局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 深化灵活就业人员参加住房公积金制度试点。 | 童 刚 周 飞 | 人社局 公积金中心 |  |
|  |  | 加大欠薪治理力度，保障群众合法权益。 | 周 飞 | 人社局 |  |
|  |  | 推进社保精准扩面，实施工伤预防“护航娄城”培训改善项目。完善大病保险和医疗救助制度，加强困难群众综合帮扶。支持有能力的企业和社会群体参与公益慈善事业。 | 盛海峰 周 飞 | 民政局 人社局 医保局 |  |
|  | 突出全龄友好 | 深化户籍制度改革，实施外来人口服务管理提升工程，完善就业创业、子女教育、住房保障等服务，打造青年发展型城市。 | 陈 磊 盛海峰 童 刚 周 飞 | 教育局 公安局 人社局 住建局 |  |
|  |  | 落实生育支持措施，发展普惠育幼服务，投用托育综合服务中心。 | 周 飞 | 卫健委 |  |
|  |  | 推进养老服务三年提升行动，投用金仓湖康养中心、中德创新城医养中心，大力发展银发经济。 | 盛海峰 | 民政局 高新区 城厢镇 |  |
|  |  | 优化医疗卫生体系，加强医共体建设管理，推动医疗资源科学布局。 | 周 飞 | 卫健委 |  |
|  |  | 用心用情办好民生实事项目。 | 施 敬 | 发改委 |  |
| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 统筹“富民、惠民、安民”，全力满足美好生活新期待 | 加强社会治理 | 实施“强基提能惠民”三年行动，深化“融合共治”城乡社区幸福生活共同体建设。做深省级“五社联动”机制创新试点，加大社会组织支持力度，建强社工队伍。 | 盛海峰 | 政法委 民政局 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 加强精神文明建设，争创全国第三批婚俗改革实验区。 |  | 民政局 |  |
|  |  | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“精网微格”工程，推进信访工作法治化，强化人民调解工作规范化建设，健全社会心理服务和危机干预等机制，最大限度把矛盾问题化解在源头。 | 陈 磊 | 信访局 综合指挥中心 |  |
|  |  | 常态化开展扫黑除恶，全面加强社会面治安防控。 |  | 公安局 |  |
| 统筹“富民、惠民、安民”，全力满足美好生活新期待 | 夯实本质安全 | 长效推进安全生产“六化”建设，持续开展安全生产治本攻坚三年行动，高效运行安全生产监管平台，推进“厂中厂”、燃气、消防等重点领域“一件事”全链条治理。 | 徐华东 施 敬 陈 磊 盛海峰 童 刚 严国强 周 飞 | 安委会 各成员单位 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  |  | 加强新领域新业态安全监管，优化消防站布局，探索“中心站+执勤点”模式，强化应急物资及救援力量配备，健全防汛防台等城市应急保障体系。 | 施 敬 严国强 | 应急管理局 消防救援局 |  |
|  |  | 深化食品药械等智慧监管平台建设，加强重点民生消费品质量抽查。 | 周 飞 | 市场监管局 |  |
|  |  | 持续防范化解金融风险，加强政府债务风险防控，坚决守住不发生系统性风险的底线。 | 施 敬 吴金晨 | 政府办 财政局 太仓金融监管支局 |  |
| 门类 | 项 目 | 内 容 和 要 求 | 负责人 | 主要责任单位 | 相关单位 |
| 加强政府自身建设 | 坚持党的领导，强化政治担当 | 旗帜鲜明讲政治，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终做“两个确立”的坚定捍卫者、“两个维护”的忠实践行者。严明政治纪律和政治规矩，严格落实意识形态工作责任制。全面贯彻上级各项决策部署，胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。 | 徐华东 | 政府办 | 各有关镇（区） 有关部门 |
|  | 坚持依法行政，强化法治思维 | 深入践行全过程人民民主，主动接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，全面提升审计、统计、司法等监督合力，认真办好人大代表建议、政协委员提案。坚持科学民主依法决策，制度化、标准化、规范化执行重大行政决策程序。坚持严格规范公正文明执法。加强诉源治理，做好行政争议实质性化解。 | 徐华东 施 敬 陈 磊 | 政府办 司法局 审计局 统计局 |  |
|  | 坚持狠抓落实，强化作风效能 | 坚决把抓落实摆在首要位置，倡导雷厉风行、马上就办、办就办好的工作作风，以实干担当践行正确政绩观。持续深化整治形式主义为基层减负，充分尊重基层首创精神，强化督查问效和正向激励，努力让想干事、会干事的干部能干事、干成事，推动各项工作提质增效、勇争一流。 | 徐华东 | 政府办 |  |
|  | 坚持廉洁从政，强化正风肃纪 | 严格履行政府系统全面从严治党政治责任，纵深推进党风廉政建设，巩固党纪学习教育成果，常态长效抓好巡视巡察发现问题整改。锲而不舍落实中央八项规定精神，聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深化政务公开，让权力在阳光下运行。严格预算管理，倡导勤俭节约，努力以政府的“紧日子”换群众的“好日子”。 | 徐华东 施 敬 | 政府办 财政局 |  |

附件2

2025年民生实事项目情况表

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 |  | 2025年工作任务 | 负责人 | 主要责 任单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育文体 | 教育资源扩优提质项目 | 上海外国语大学附属太仓学校，占地约100亩，总建筑面积9.3万平方米，建设规模4轨小学，6轨初中，4轨高中。 |  | 桩基和地下结构工程完工。 | 盛海峰 | 教育局 | 高新区 |
|  |  |  | 朱棣文小学扩建项目，扩建4轨24班，新增学位1080个，建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、图书馆、报告厅、体育馆、食堂、配套车库等。 |  | 桩基和地下结构工程完工。 |  |  |  |
|  |  |  | 新建横沥佳苑南侧幼儿园、九年一贯制学校，占地约88亩，拟设置4轨+2托班幼儿园；4轨小学预留2轨；6轨初中。总建筑面积约7.8万平方米。 |  | 主体结构完成。 |  |  |  |
| 2 |  | 中德双元制职业教育项目 | 项目位于北京路北、娄江路西，占地约148亩，总建筑面积约28.6万平方米（新建22.9万平方米，改造5.7万平方米），建设产业用房及相关配套。打造集技能培训、考试认证、师资培训、产教研究、国际教育合作、人才储备等功能于一体的产教发展综合体。 |  | 竣工。 | 盛海峰 | 高新区 | 教育局 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 |  | 2025年工作任务 | 负责人 | 主要责 任单位 | 相关单位 |
| 3 | 医疗 卫生 | 瑞金医院投用及其周边片区综合功能提升工程 | 1.瑞金医院太仓分院：项目总占地约181.6亩，总建筑面积约27万平方米，设置床位约1000张。2.万豪、万怡酒店：为聚焦文旅建设，提升现代服务业水平，实施该项目。该项目总占地约53.4亩，其中改建部分总建筑面积约4万平方米，扩建部分总建筑面积约3.1万平方米。3.飞沪大道（西安路-西向阳河）改造：为进一步提升瑞金医院及万豪酒店周边道路交通能力，完善周边城市道路功能，提升周边区域城市形象，实施该项目。该项目由既有的2车道/4车道道路改造为双向6车道城市道路，增加中分带及非机动车道和人行道。4.上海东路（花园街-融沪大道）改建：为加强娄江新城与太仓市区的沟通联系，提升车辆通行能力，实施该项目。项目西起花园街，东至融沪大道，路线全长约2.8公里，按照城市主干路标准，路幅拓宽至55米，改造后道路断面为双向八车道。 |  | 1.瑞金医院太仓分院投用。2.万豪、万怡酒店完工。3.飞沪大道（西安路-西向阳河）改造完成90%。4.上海东路（花园街-融沪大道）改建竣工验收。 | 周 飞 | 高新区 | 交运局 商务局 卫健委 |
| 4 |  | 儿童早期心理健康公益关爱行动 | 为建立健全儿童孤独症筛查和干预的管理体系和工作机制，实现早期发现、早期诊断、早期干预，从而不同程度改善患儿症状和预后，提高患儿的生存质量，促进儿童全面健康发展，实施该项目。1. 健全完善0～6岁儿童孤独症初筛、复筛、诊断、康复、随访的规范服务体系。2. 全面开展0～6岁儿童孤独症筛查干预技术培训和质控，不断提高基层0～6岁儿童孤独症筛查干预服务能力。3. 面向社会、家庭广泛开展科普宣传，逐步提高儿童监护人相关知识知晓率和接受度，形成全社会共同关心关爱孤独症儿童及家庭的良好氛围，创造儿童友好的发展环境。 | 全市初筛实现应筛尽筛；复筛率达到60%以上；诊断率达到70%以上。 |  | 周 飞 | 卫健委 | 教育局 医保局 妇联 残联 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2025年工作任务 |  | 负责人 | 主要责 任单位 | 相关单位 |
| 5 | 健康 养老 | “颐养金仓·幸福享老”提升工程 | 1.璜泾镇、城厢镇2家镇级综合为老服务中心建设项目。2.新增10家老年人认知症照护友好示范社区。3.千户老年人家庭适老化改造项目。4.推动2家智慧养老机构建设项目。5.居家和社区基本养老服务提升工程（提档升级一批乡村睦邻点（日间照料服务中心））。6.市镇老年大学提升行动。7.镇级老年人力资源开发行动（10个零工驿站联络点）。 | 完成。 |  | 盛海峰 | 民政局 | 人社局 各区镇 |
| 6 | 人居环境 | 太仓城区城厢片区提质更新项目（原城三小地块） | 为加快推进我市城镇化高质量发展，优化城市公共空间、推进宜居社区建设、提升生态环境品质、延续城市文脉，实施该项目。该项目占地约86.91亩，总建筑面积约14.6万平方米，建设14幢住宅（14-15层）共计762套、1栋商超及日间照料中心、1栋社区用房、沿街商业等。 | 竣工交付。 |  | 童 刚 | 住建局 | 城厢镇 |
| 7 |  | “绿意悦城”园林绿化品质提升项目 | 为提升园林绿化功能性与实用性，创造优良人居环境，计划新增及改造口袋公园不少于9个。 | 完成。 |  | 童 刚 | 住建局 | 各区镇 |
| 8 | 公共 交通 | “畅行无忧”全市道路交通治堵保畅项目 | 进一步聚焦港口发展“一号工程”，增强枢纽门户城市功能，解决城市拥堵压力。增补路面前端感知设备等硬件2000套。推动港区政府增建大型停车场2处，增划停车泊位不少于200个。创新无人车智能停车收费，提升停车泊位周转率。更新全市200处老旧信号灯控制设备，650个老旧信号灯盘。科学调优全市信号灯配时。对全市学校、医院、商圈及周边的交通组织开展“一点一策”提升，年内再完成不少于20处的“微改造”“微治理”工程。 | 完成。 |  | 陈 磊 | 公安局 | 城管局 交运局 城发集团 各区镇 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2025年工作任务 |  | 负责人 | 主要责 任单位 | 相关单位 |
| 9 | 公共交通 | 沪苏锡常城际铁路太仓先导段工程 | 为满足太仓与上海融合发展的需求，全面对接长三角核心城市上海，支撑娄江新城外向开拓、高质量发展，实施该项目。项目正线长10.4公里，太仓境内设3站（十八港路站、白云渡路站、太仓站），设车辆段一座。 | 开展盾构机制造、桥梁、地下连续墙、站房施工等。 |  | 童 刚 | 交运局 | 高新区 浏河镇 |
| 10 |  | 太仓大道-城区贯通工程 | 1.太仓大道及地下综合管廊及配套工程：为进一步有效提升城市环境，保障城市安全，构建绿色低碳宜居的生态城，实施该项目，太仓大道工程全长约4.2公里，红线宽52米，车道规模为双向八车道，设计时速60公里/小时。地下综合管廊采用3-4舱结构建设，全长约4.15公里。2.太仓大道（G15下穿段）工程：以本次沈海高速拓宽为契机，对原道路进行提档改造，本次提档改造道路等级为城市次干路，设计车速40公里/小时，总长度112米，双向六车道。 | 1.太仓大道及地下综合管廊及配套工程完工。2.太仓大道（G15下穿段）工程整体竣工。 |  | 童 刚 | 高新区 | 城管局 交运局 |
| 11 |  | 东西贯通路网优化工程（G15上跨下穿通道） | 对6处G15上跨下穿通道进行新建和改造。其中新建3处，包括滨河路下穿、北京路下穿、广州路上跨；改造3处，包括新港公路上跨、双浮公路上跨、通港西路上跨。 | 完成广州路上跨桥梁主体结构施工；完成滨河路下穿西半幅隧道施工；完成新港公路上跨、双浮公路上跨、通港西路上跨桥梁半幅施工和交通转换。 |  | 童 刚 | 交运局 | 高新区 沙溪镇 |
| 12 |  | “四好农村路”建设项目 | 为实现城乡交通运输一体化，破除城乡二元结构，计划新建毛柴线二期2.226公里，新建新湖中心路2.135公里，对滨江大道S339以南5处排水设施进行更新，增设雨水管道，新建604省道沙溪镇段4.14公里。 | 604省道沙溪段完成路基工程，开展路面工程、桥涵施工；其余道路完成前期工作，开工建设。 |  | 童 刚 | 交运局 | 沙溪镇 浏河镇 双凤镇 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2025年工作任务 |  | 负责人 | 主要责 任单位 | 相关单位 |
| 13 | 生态环境 | “绿美城乡”沙溪镇垃圾转运站新建项目 | 为了进一步保障生活垃圾分类后无害化、资源化、减量化处理，促进城市环境卫生水平高质量发展。新建中转站及环卫作业管理用房、环卫作业车辆停车场，总建筑面积约7600平方米。收集转运沙溪镇区域生活垃圾，转运规模为400吨/天。 | 竣工验收投产。 |  | 童 刚 | 城管局 | 城发集团 沙溪镇 |
| 14 | 公共服务和配套 | 太仓华润万象汇项目 | 为满足市民对于高品质、多元化消费的需求，从购物、休闲到娱乐，全方位提升消费者的生活品质，并进一步提升娄江新城的商业氛围和吸引力，实施该项目。该项目位于上海东路南、沈海高速东，占地面积约116.7亩，总建筑面积约24.5万平方米，将打造太仓商业领域的一大亮点。 | 出正负0，进入主体阶段。 |  | 盛海峰 | 高新区 | 商务局 |
| 15 |  | “保供水·润民心”自来水城区增压站扩建项目 | 为缓解高峰时段内城区自来水供应压力不足的现状，计划扩建15万立方米/天的供水规模，本工程实施后城区增压站供水能力达到30万立方米/天。 | 完成土建工程30%。 |  | 盛海峰 | 水务局 | 水务集团 |
| 16 |  | “人到太仓就有房”科教新城人才生活配套项目 | 以“人到太仓就有房”为目标，加快构建系统完备、形式多样的人才乐居保障体系，塑造乐居乐业、近悦远来的人才发展生态。新建人才生活配套项目，占地约24亩，总建筑面积4.28万平方米，其中人才公寓425套。 | 菜场完工、公寓主体结构至9层。 |  | 童 刚 | 城发集团 | 高新区 |
| 序号 | 分类 | 项目名称 | 主要建设内容 | 2025年工作任务 |  | 负责人 | 主要责 任单位 | 相关单位 |
| 17 | 公共安全 | “低空慧眼”无人机助力城市治理项目 | 为加速无人机与城市治理场景的融合创新应用，提升我市城市治理水平，计划建设无人机助力城市治理项目。计划在港区、高新区建设14套全自动无人机机场，依托无人机AI视频算法应用，聚焦屋顶违建、消防火灾、施工安全、环境保护、道路拥堵等方面开展综合巡飞，助力城市治理领域突发事件的高效处置。 | 启动建设14个全自动无人机机场，搭建管控平台、对接部门事件处置流程。探索屋顶违建、消防火灾、施工安全、道路拥堵等重点场景应用。 |  | 陈 磊 | 数据局 | 综指中心 港区 高新区 |
| 18 |  | “强基础·惠民生”太仓城镇燃气品质提升工程 | 为筑牢城市燃气安全防护网，守护万家灯火的“烟火气”，提升老百姓使用燃气的幸福感和满意度，实施该项目。1.新建市政燃气管道18公里，改造市政燃气管道7.5公里。2.老小区天然气接入8个，老小区天然气改造6个。3.开展高精准车载激光天然气泄漏检测。 | 完成。 |  | 童 刚 | 住建局 | 各区镇 |