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关于2018年下半年全市园林绿化市场质量安全综合大检查情况的通报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
各镇（区）园林绿化管理部门，各园林绿化企业，各相关部门：

为进一步规范全市园林绿化企业的信用管理，推动建立健全开放、有序、规范的园林绿化建设市场监管体系，根据《太仓市园林绿化企业信用综合评价管理办法（试行）》（太住建绿〔2018〕1号）和我局《关于组织开展2018年下半年全市园林绿化市场质量安全综合大检查的通知》（太住建绿〔2018〕3号）的工作安排，我局于11月12日至11月19日，组织开展了2018年下半年全市园林绿化市场质量安全综合大检查活动。检查的重点是：园林绿化企业的市场行为、质量行为、安全文明行为、农民工管理行为、监理企业的监理行为，并对各园林绿化企业进行了综合评分，现将有关情况通报如下：

一、检查概况

共检查全市2017年、2018年以来在建和已完工的园林绿化工程66个，总面积约230万平方米，其中在建工程28个，面积约100万平方米；检查了全市的绿化养护情况。签发《绿化企业考核综合大检查整改通知书》5份，并对整改情况进行了复查。

从检查情况看，各受检工程参建企业都能认真贯彻落实部、省、市关于工程质量、安全管理的文件精神，有效落实质量安全主体责任，所查工程建设程序履行基本到位，市场行为逐步规范，工程质量处于受控状态，施工安全生产措施基本落实，施工现场管理不断加强；绿化养护相关单位对绿化养护工作重视程度较高，大部分区域绿化养护达到较高水平，部分乡镇仍有待提升。

二、存在的问题

（一）市场行为情况

1、合同管理：所查工程的施工企业都能按要求办理合同备案手续，实际施工内容与招标内容基本一致。

2、农民工管理情况：大部分项目都能提供农民工意外伤害保险，部分项目没有按规定实行农民工考勤和工资发放清单制度，对于农民工的管理不够完善，工资结算存在一定隐患。

3、人员到岗情况：部分项目的项目经理长期不在岗、不参加工程例会，替岗现象严重；工程项目管理人员不到岗情况较多，质量员、安全员普遍上岗率不高；监理单位到岗情况普遍较差，替岗、无证上岗现象较严重。

（二）工程质量方面 

1、质量行为：部分工程质量管理制度不完善；施工组织设计笼统化，针对性不强。

2、工程质保资料：部分工程苗木等原材料进场未按要求报验，无法提供苗木出圃单、检验检疫证；部分工序资料不同步，监理签章不到位，施工日志记录不及时、内容不全面。

3、工程实体质量情况：部分工程种植土中砖石块等建筑垃圾较多；平侧石未能严格按照标准安装，质量较差；苗木中存在平头修剪、死树较多、缺乏支撑等问题。

（三）安全文明施工方面

1、安全施工方面：部分项目部未建立安全责任制，或者落实不到位，无安全检查记录；安全日志记录不完善、不规范；较多项目未能按规范进行安全交底；部分项目特种作业人员、专业技术人员未能持证上岗；部分工程安全警示标志、临边防护设置不到位。

2、文明施工方面：部分项目材料随意堆放、裸土未能及时覆盖，存在一定程度的扬尘；施工过程中产生的垃圾未能及时清除；车辆进出未及时冲洗车轮，泥土污染周边城市道路。

 （四）工程监理方面

1、未落实监理责任，监理单位对绿化项目重视程度不够，园林绿化监理专业程度不够；监理规划流于形式，针对性不强，部分工程安全管理制度建立不够完善。

2、监理资料缺失严重，部分项目接近竣工尚未签发开工报告；大部分监理单位对施工单位的资格审查不够全面，安全员到岗、特殊工种持证上岗审查情况较差；大型机械设备的进场审核、备案情况较差；部分工程未制定定期检查制度，无定期检查记录。

（五）绿化养护方面

主城区、高新区、港区已建立较为完善的绿化养护管理考核体系，考核工作科学有效，监管有序，绿化养护管理水平较高。农委、各乡镇由园林绿化公司、村合作社进行绿化养护，人员和设备投入稍有不足，同时未聘请专业绿化监理公司，考核未与养护费用挂钩，绿化养护水平参差不齐，部分区域绿化养护缺失。

三、检查结果

根据检查情况，经研究决定对以下项目的参建单位及有关人员予以通报批评或警示约谈，并录入工程建设领域信用体系平台。

（一）给予通报批评的单位和人员

项目名称：2018年沙溪镇庄西村、新建村、胜利村、松南村、渠泾村、凡山村康居乡村建设工程

施工单位：苏州昇鼎建设工程有限公司，项目经理：王书军

监理单位：苏州诚宇建设工程项目管理有限公司，总监：吴绍银

给予约谈警示的单位和个人 

项目名称：双凤镇湖滨路道路绿化提升改造工程

施工单位：苏州吴韵园林建设有限公司，项目经理：胡婷

监理单位：苏州润云建设工程项目管理有限公司，总监：陶俊喜

（三）检查结果计入企业信用库 

本次检查结果作为我市园林绿化专业市场综合考核情况计入企业信用库，将成为2018年下半年度“园林绿化企业信用评价结果”的组成部分，信用评分应用于2019年上半年度园林绿化工程施工、养护的招标评分中。

(此件公开发布)
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