太仓市新型智慧城市“十四五”规划

二○二一年十一月

目 录

前  言	- 1 -

一、发展现状和问题	- 2 -

（一）发展现状	- 2 -

（二）主要问题	- 4 -

二、总体要求	- 6 -

（一）指导思想	- 6 -

（二）基本原则	- 6 -

（三）总体目标	- 7 -

（四）指标体系	- 9 -

三、框架设计	- 11 -

（一）总体架构	- 11 -

（二）技术架构	- 12 -

四、主要任务	- 15 -

（一）筑牢智慧城市数字支撑新底座	- 15 -

（二）提升惠民优服数字政务新体验	- 19 -

（三）打造精细协同智慧治理新模式	- 23 -

（四）建设幸福活力数字生活新风尚	- 29 -

（五）形成一体发展智慧产业新格局	- 34 -

（六）创造绿色宜居智慧生态新环境	- 36 -

五、保障措施	- 39 -

（一）完善组织体系	- 39 -

（二）加强统筹协调	- 39 -

（三）健全制度规范	- 39 -

（四）加大资金支持	- 40 -

（五）强化人才支撑	- 40 -

（六）提升安全保障	- 40 -

附件1：名词解释	- 42 -

前  言

党的十九大对“建设数字中国、智慧社会”做出了战略部署。2021年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出“分级分类推进新型智慧城市建设”。建设新型智慧城市对城市发展具有重大战略意义，可大幅提升城市综合竞争力，增强人民生活幸福感，促进产业数字化转型，实现城市可持续发展。

太仓市新型智慧城市“十四五”规划贯彻落实国家、省、苏州市的相关文件精神，依据《太仓市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》的总体要求，以“为民、便民、惠民”为导向，以“打造成为县域智慧城市的典范”为目标，是“十四五”时期太仓市智慧城市建设的纲领性文件，统筹引领太仓市各部门智慧城市建设。

一、发展现状和问题

（一）发展现状

1.智慧城市基础设施不断完善

截止2020年，通信3G、4G业务用户总数达104.4万户，互联网宽带上网用户总数达41.22万户，互联网总带宽2324千兆。政务网服务范围不断扩大，已实现全市政府部门全覆盖，并延伸到157个村和社区。政务云承载能力不断提升，已部署虚拟机560多台，托管物理机100多台，200多个政务信息系统上云。视频共享专网建设积极推进，整合了政府部门近4万路和社会面约1.8万路视频资源，实现了视频资源的集约建设和共享利用。5G网络基础设施建设快速推进，截止2020年底，建成5G宏基站1200多个，实现了太仓市重点区域全覆盖。

2.信息汇聚共享体系基本形成

人口库、法人库、自然资源和空间地理库、社会信用库四大基础库相继建成，数据规模和数据质量不断提升，为全市智慧城市建设运营提供了基础数据保障。截至2020年底，建立了50多个“部门业务信息库”，完成了200多个业务系统的政务信息资源录入，形成10万多个信息资源项, 涉及人口、房屋、地址、企业、社保、交通等近百种业务类信息，服务30多个部门，为各部门智慧应用提供多源数据支持。

3.城市综合治理能力日益提升

社会治安、生产安全、交通管理、水务水利、生态环境、城市管理、市场监管等领域的感知体系持续完善，智慧化应用研究不断深化，已建设各类感知设备4.2万个。城市治理联动机制初步建成，建立了综治联动、维稳实战、公共服务和大数据应用的“四合一”联动指挥平台，对接近100家政府部门和相关企事业单位，切实做到社会治理领域问题“第一时间发现、第一时间处置、第一时间解决”，有效提升了太仓城市治理精细化、社会化、专业化水平，公众安全感保持在98%以上。

4.便民惠民服务能力稳步提高

“一站式”惠民服务体系持续构建，有效破解了“就医难、就学难、出行难”等城市病，先后建成全业务网上审批平台、不动产集成服务平台、企业设立“一窗通”平台、“互联网+政务服务”平台等系统，1466项政务服务事项网上可办，占比97.79%。“放管服”改革成效被省政府通报表扬，全省营商环境评价满意度位列第一，营商环境位列全国百强县第六，信用城市监测位列全国第五。智慧教育云服务平台、人口健康大数据平台、养老服务信息化平台不断完善，民生关切问题有效解决，民生服务水平持续提升。2020年，太仓市获评中国最具幸福感城市，位列县级市榜首。

5.智慧产业发展水平走在前列

2020 年，全市电子信息产业总产值突破132亿元，软件信息服务业总产值突破19亿元。工业互联网建设加快推进，建设汽车零部件工业互联网平台，联接了太仓200多家汽车零部件制造企业。产业数字化转型成效显著，全市共有省、市各级智能工厂、示范智能车间、智能化项目近200个，工信部两化融合管理体系贯标试点企业3家，省级两化融合示范企业4家，省级两化融合试点企业31家。2017年，中德（太仓）智能制造合作创新园获批工信部中德智能制造合作示范产业园区。2018年，太仓汽车（关键核心零部件）产业基地成为国家新型工业化产业示范基地。

（二）主要问题

1.智慧城市基础支撑亟待加强

智慧城市基础性技术平台建设还不完善，缺少AI平台、物联网平台、区块链平台、数据中台、业务中台、电子证照系统等公共基础平台的支撑，难以满足各政府部门的共性需求，不利于集约化建设，也限制了智慧城市向更高层次发展。

2.数据资源整合共享仍需深化

数据孤岛问题仍然存在，数据治理能力和数据质量水平尚需提升，个人隐私数据和企业敏感数据的保护体系和共享机制尚未建立，数据开放需要进一步推进。区镇政府部门掌握的数据量有限，工作中缺少数据支撑，市镇两级数据共享体系尚不完善。

3.城市精准治理能力尚待提升

城市交通、安全、市政、生态等方面的运行感知体系不够健全，数据资源的挖掘利用和融合应用能力仍需提升，难以达到城市运行体征精准掌握、预测预警的要求。各政府部门间的协同联动不够完善，距离苏州市委、市政府提出的“一网统管”目标存在一定差距。

4.信息系统实用性需要加强

部分政府部门信息化建设缺少统筹，业务协同联动困难，存在数据重复多次录入、功能不符合实际需求等问题，增加了工作人员负担，降低了工作效率。各类服务应用数量繁多，功能设计不合理，公众认知度和使用率低。

5.数字化发展意识有待提高

部分政府部门数字化发展意识薄弱，对智慧城市建设的先进理念理解不深，对本单位的信息化建设缺乏整体性、前瞻性规划。基层信息化人才匮乏的问题日益突出，不少部门缺少专职的信息化工作管理人员。

二、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及长三角区域一体化发展部署，认真落实江苏省委省政府、苏州市委市政府有关智慧城市的文件精神，依据《太仓市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，紧紧围绕“现代田园城、幸福金太仓”和高质量建设“两地两城”目标，以“为民、便民、惠民”为导向，融合运用5G、大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术，聚焦聚力智慧城市“创新体制、创新应用、创新协同”三大重点，全力把太仓建设成为县域智慧城市的典范，推动太仓数字政府、数字社会、数字经济的高质量融合发展，促进太仓数字化转型，打造数字化发展示范区。

（二）基本原则

1.统筹协调，集约建设

全面调研分析，提炼智慧城市建设共性需求，加强顶层设计，理顺体制机制，加强统筹，共建共享，充分发挥设施设备价值，避免重复建设和资源浪费，最大限度地降低智慧城市建设成本。

2.融合共享，协同一体

以数据共享利用为途径，推进技术融合、业务融合、数据融合；突破部门界限、体制障碍、数据孤岛；创新发展，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

3.以人为本，便民惠民

贯彻以人民为中心的发展思想，切实解决人民群众关注的民生问题。创新构建数字化、智慧化的生活服务模式，打造便捷化、智能化的生活服务体系，不断增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。

4.创新引领，示范带动

创新技术手段和体制机制，融合应用大数据、数字孪生、区块链、人工智能等先进技术，建立与先进技术相适应的体制机制，使智慧城市达到最佳效果。找准突破口，先行先试，以示范和试点带动智慧城市建设整体工作。

5.自主可控，安全可靠

建立健全信息网络安全体系，加强信息安全监管和应急处置能力，高标准建立网络和信息安全保障措施，完善网络安全管理制度，落实网络安全主体责任，切实保障应用安全、数据安全和个人隐私。

（三）总体目标

到2025年，把太仓建设成为全国县域新型智慧城市的典范和数字化发展示范区。大力推动数字化基础设施、智慧政务、智慧治理、智慧生活、智慧产业、智慧生态全面协调发展，倾力打造符合时代特征、太仓特色的全国数字化转型标杆城市，争当苏州数字化发展的排头兵。

基础设施迈上新层级。夯实云网基础支撑，健全全域感知网络，完善数据要素体系，强化公共平台赋能，构建“云网数端”一体化体系，为智慧城市建设发展提供全面支撑和有力保障。

政务服务达到新高度。全力打造“太e办”政务服务品牌，深入推进“放管服”改革，构建“多端融合、三级联动”全覆盖的政务服务体系，推动“线下一窗、线上一网”一体化融合，实现全市政务服务“一网通办”。

城市治理取得新突破。发挥先进信息技术在城市精细化治理中的驱动作用，建成“纵到底、横到边、体系完整、全网覆盖”的城市运行一网统管体系，大幅提高治理效能，基本实现城市治理体系和治理能力现代化。

城市生活形成新风尚。聚焦社会民生需求，积极推动教育、医疗、养老、文旅、农业农村等民生领域的数字化、网络化、智慧化发展，构建普惠均等、便捷高效、智能精准的公共民生服务，打造城市生活数字化新风尚。

产业转型跃上新台阶。加快工业互联网、智能制造建设，积极推广5G、AR示范应用，提升科创服务水平，推动产业数字化转型，促进数字经济发展，力争两化融合水平走在长三角地区前列。

田园生态实现新提升。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕“现代田园城”建设，运用先进技术，完善生态环境监测、治理、应急体系和能力，实现生态文明建设步入全国领先行列。

（四）指标体系

为实现太仓市智慧城市“十四五”规划目标，结合太仓实际，构建了由12项约束性指标和8项预期性指标组成的量化指标体系。

表1 太仓市新型智慧城市“十四五”指标体系

| 序号 | 类别 | 主要指标 | 2025年目标 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础支撑 | 政务系统上云率（%） | 100 | 约束性 |
| 2 |  | 已建专网与电子政务外网整合率（%） | 100 | 约束性 |
| 3 |  | 政务网IPv6覆盖率（%） | 85 | 预期性 |
| 4 |  | 已挂载数据资源与信息资源目录比率（%） | 95 | 约束性 |
| 5 |  | 电子证照覆盖率（%） | 70 | 预期性 |
| 6 |  | 业务中台服务接入部门覆盖率（%） | 95 | 约束性 |
| 7 | 公共服务 | 两个免于提交事项数（个） | 200 | 预期性 |
| 8 |  | 新增“一件事一次办”事项数（个） | 50 | 约束性 |
| 9 |  | 政务服务事项和公共服务事项可网办率（%） | 100 | 约束性 |
| 10 |  | “太e办”应用场景对接部门占比（%） | 50 | 预期性 |
| 11 | 社会治理 | “互联网+监管”监管行为事项覆盖率（%） | 95 | 约束性 |
| 12 |  | “一网统管”城市管理事项覆盖率（%） | 100 | 约束性 |
| 13 |  | 跨部门联动决策响应时间（天） | 0.5 | 约束性 |
| 14 | 数据赋能 | 公共数据资源开放部门覆盖率（%） | 100 | 约束性 |
| 15 |  | 公共数据开放平台数据鲜活度（%） | 75 | 约束性 |
| 16 |  | 数据清洗、脱敏率（%） | 100 | 约束性 |
| 17 |  | 政企共享数据利用率（%） | 85 | 预期性 |
| 18 |  | 数据产品开发项目（项） | 10 | 预期性 |
| 19 | 数字经济 | 新增省、市级示范智能车间（个） | 100 | 预期性 |
| 20 |  | 新增省、市级智能工厂、工业互联网标杆工厂（家） | 10 | 预期性 |

三、框架设计

（一）总体架构

围绕建设太仓市新型智慧城市的目标要求，构建现代化的城市管理体系，打造平台化数字支撑能力，充分发挥数据资源的生产力作用，赋能城市治理、政务服务、民众生活、产业发展和宜居生态，实现数字政府、数字社会、数字经济的融合发展，促进太仓市数字化转型。

图1 太仓市新型智慧城市总体架构

创新打造现代化管理体系。通过顶层设计，对智慧城市运行管理涉及的体制机制进行创新，变革和优化组织功能和运作方式，重构业务流程，加强流程管理，建立共享开放的数据应用机制和协同一体的业务工作机制。健全安全保障体系和能力，加强自主可控产品应用，保障智慧城市的网络安全和数据安全。强化政企合作，构筑产学研生态，借助社会资源力量，共同建设和运营太仓智慧城市。

构建平台化数字支撑体系。加快数字城市感知体系、传输体系、政务云网体系升级，夯实信息基础支撑；推进数据资源汇聚共享，完善数据要素体系；构建先进共享的数据能力平台、业务能力平台、技术能力平台，强化公共平台赋能。通过云网数端融合一体和数据价值深度挖掘，形成强大的新型智慧城市建设数字支撑能力。

实现五大领域智慧化发展。以人为本，聚焦政务服务、城市治理、民众生活、产业发展、宜居生态等五大领域，通过数据赋能和创新发展，打造精细协同的智慧治理，塑造幸福活力的智慧生活，构建惠民优服的智慧政务，营建一体发展的产业环境，创造绿色宜居的生态环境，把太仓打造为县域智慧城市典范。

（二）技术架构

太仓市新型智慧城市技术架构为“四横三纵”架构体系，“四横”分别为云网边端一体层、数据融合赋能层、应用智慧协同层、服务泛在感知层，“三纵”分别为标准规范体系、安全保障体系、协同治理体系。

图2 太仓市新型智慧城市技术架构

- 云网边端一体层

统筹规划，建立完善的云网边端一体的基础设施体系。完善政务云建设，加强安全防护，为智慧城市建设提供集约、安全、稳定的云环境支撑。加快推进5G和下一代互联网建设，建立高速安全网络体系，为信息传输提供高效、安全的网络支撑。加强数据采集标准化建设，加快构建共享泛在的物联感知设施，全面支撑各领域智慧应用。

2.数据融合赋能层

加强先进技术应用，构建统一的城市数据智能平台，支撑智慧城市发展。推进大数据资源中心建设，构建各领域数据模型，加强数据融合应用；建立数据能力平台，加强数据汇聚、共享和支撑，强化数据赋能；构建业务能力平台，将可复用的业务能力沉淀，提升业务效能；建设技术能力中台，加强人工智能、物联网、区块链等技术应用，强化技术驱动力。

3.应用智慧协同层

以城市数据智能平台为基础，深入推进各领域智慧化应用，逐渐实现全域智能化。创新政务服务，打造政务数字平台，强化互联网+监管，构建一网通办政务服务体系。创新提升城市管理、社会管理、应急管理能力，构建“一网统管”体系，提升城市治理效能。聚焦生活领域，加快数字化赋能，打造幸福活力的生活新风尚。优化营商惠商服务，积极培育行业发展生态，全面推进沪太同城发展和中德合作。加强生态环境智慧监测、治理和应急处置，创造绿色宜居生态环境。

4.服务泛在触达层

以满足自然人、法人和公务人员的需求为核心，建立智慧应用统一入口，包括自然人服务端、法人服务端、公务人员服务端，为自然人和法人组织提供全方位、综合化的服务，为公务人员提供便利的工作渠道，建立全时在线、高效温情的公共服务管理体系。

四、主要任务

（一）筑牢智慧城市数字支撑新底座

以太仓市智慧城市新发展理念为前提，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向经济社会高质量发展的需要，打造支撑太仓智慧城市智慧应用的数字底座，构筑共性支撑和能力供给的“一网通用”数字基础平台。

1.夯实云网边端基础设施

（1）新建安全可控政务云平台

依据苏州市“1+10+N”政务云网融合资源体系整体规划，建设集约绿色的太仓市一体化政务云平台，逐步实现数据协同、服务协同、调度协同，不断增强政务云的承载能力，持续健全政务云安全防护体系。按照“应上尽上”原则，加快政府部门信息系统向政务云迁移，实现政务计算资源集约共享。基于信创安全体系，以“可管、可控、可信”为核心，依照统一规划、分段建设、持续完善的原则，加快建设安全可靠、自主可控的数字城市基础设施，推动政府部门信息化系统部署，保护关键数据和关键应用安全，实现100%安全可控。

（2）建立高速安全网络通信体系

全面推进新一代移动通信网部署，到2025年，建成5G基站4200个，5G网络用户普及率达75%。积极推进IPv6规模部署，提供IPv4或IPv6的互联网访问服务。有效增强家庭千兆、商务楼宇万兆和园区百G接入能力，到2025年，千兆宽带网络用户普及率达60%。优化提升“横向到边、纵向到底”的电子政务外网，建设安全交互区域，推动各部门、各条线非涉密专网向电子政务外网整合迁移，逐步实现集中式统一管理、动态流量监管和自动化部署，不断增强网络承载能力。

（3）共建共享泛在物联感知能力

综合考虑太仓城市发展的共性需求，在全市统筹推进城市安全、城市管理、城市服务等领域的物联感知设施部署，实现对城市中人、事、物等要素的全面感知，形成“海陆空”三维立体的泛在物联感知体系。依据城市功能区划需求，针对性地部署具备特定功能的物联感知设施，支撑环保、教育、医疗、养老、农业等领域的智能化发展。加快推动城市地下空间、城市交通设施、城市重要水体、智能制造园区等多种典型场景中物联感知技术综合示范应用，形成标杆效应。

2.构建多源数据资源中心

（1）推进多源数据汇聚

加强政务信息资源汇聚管理，规范政务信息资源目录体系，建设完善人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照、社会信用等政务基础库，按需构建民生、营商、监管、治理、文化等领域主题库，完善部门库建设，整合共享各部门专用数据库，加快建设索引库、中间库，逐步引入互联网、运营商等社会化数据，形成一体化政务大数据资源中心。完善政务大数据治理体系，创新数据治理模式和方法，提升数据资源的准确性、完整性、安全性。

（2）推进多源数据共享

完善政务信息资源共享交换平台功能，规范数据的对接和共享，建立健全数据共享统筹协调机制，实现政务信息资源目录同步、在线申请、便捷共享、全程可溯。完善共享标准规范，落实共享责任清单，明确数据提供方、管理方、使用方“三权分治”职责，强化数据共享服务运行、监测和审计。

（3）推进多源数据开放

加快落实数据采集汇聚、脱密脱敏、交易流通、开发利用等规范标准。梳理公共数据资源目录，制定公共数据年度开放计划，依托苏州市公共数据开放平台，有序推进交通出行、社保就业、医疗健康、商贸流通、营商环境、教育文旅等重点领域数据开放，鼓励公共数据增值开发和创新应用。

3.筑强多维融合赋能平台

（1）构建全量分析数据能力平台

构建全市统一的数据中台，集成数据汇聚、数据加工、数据管理、数据服务、数据分析、数据安全管控等支撑能力，逐步实现政府数据资源、社会数据资源的互联互通，保障城市业务信息即时在线、数据实时流动，形成高利用价值的城市数据资产，支撑多样化的场景应用，实现以数据协同驱动业务协同。按照数字城市和物理城市同步规划、同步建设的原则，建立自然资源、建筑物、基础设施等三维数字模型表达和管理城市时空数据模型的太仓市城市信息模型（CIM）基础平台，加快管廊智能化建设，推动市政领域数字终端升级，打造一批城市规划、建设、管理、运行领域的“CIM+”智慧应用。

（2）建立共用共享业务能力平台

实施“一码通”工程，建设“一码通”基础平台，聚焦线上线下融合的重点业务场景，逐步实现“一码通行”、“一码通办”、“一码通用”、“一码通管”。统一全市用户体系，提供应用接入、智能网关、公共支付、电子证照等服务，完善市级业务中台，建立业务一致供给机制，促进业务协同、流程再造、模式重塑，不断增强业务集约化能力。推进各级部门系统、政务服务窗口100%接入电子证照库，实现业务办结时同步签发电子证照，并同步归集至统一电子证照库，完善电子证照管理办法，规范电子证照的信息采集、制证签发、归集入库、共享应用、监督管理等全过程，实现部门电子证照合法有效、互信互认。

（3）完善先进创新技术能力平台

利用先进的视频图像图形学处理技术和深度学习算法，建立城市级人工智能模型，实现对整个城市视觉数据的接入、计算、分析、索引和挖掘，丰富智能模型算法，创新政府治理和服务模式。建立政务区块链公共服务平台，提供区块链的环境搭建、管理运维、应用开发等一站式服务，提供共识协议、智能合约、隐私保护等管理，推动政务数据可信溯源、政务办理公开透明、政务服务降本增效，不断降低区块链应用门槛和成本，为各类行业应用服务提供通用技术能力支持。建设城市级物联网平台，推动跨部门、跨领域感知设施统筹规划、共建共享、集约部署，加快全市各类感知设备的统一接入，实现对城市全量物联网设备资产的全生命周期管理。

（二）提升惠民优服数字政务新体验

围绕我市高质量发展目标，以“一网通办”和基层“互联网+政务服务”为重要抓手，进一步完善政务服务标准化清单，健全本级数据共享体系和协调机制，挖掘数据资源价值，深入推进“一件事”等政务服务改革创新，大力推进政务系统数字化建设，为不断优化营商环境、树立“太舒心”服务品牌、加快融入长三角一体化提供助力。

1.不断完善政务综合服务体验

（1）推动“太仓一网通办”“五端融合”

优化网站申报端，做强移动申报端，形成“太仓旗舰店”+“太e办”的线上政务服务统一入口。优化政务服务大厅功能布局，按照无差别、分领域两种模式，实现各级政务服务大厅“综合窗口”全覆盖、政务服务事项“一窗办理”。通过各种信息技术，加强后台办理端业务数据共享共用。推进政务服务自助一体机建设，实现多条线、多业务的政务服务事项集成办理，优化完善政务办事功能。依托“12345”热线，整合全市各类服务热线，打造政务服务“总客服”，实现企业群众办事咨询、投诉举报“一号通答”。

（2）深化“一件事”集成改革

将“一件事”改革作为推进“一网通办”的重要抓手，坚持以企业群众办事的堵点、痛点为突破口，持续深化“一件事”改革，全市每年新推出10个高频“一件事”主题服务。以“掌上一次办、材料零提交”为最优目标，通过多部门协同联动、流程再造、数据共享，实现企业群众在移动端即可办理“一件事”主题服务事项，材料信息自动调用填充，使企业群众获得最便利的办事体验。

（3）规范“太仓一网通办”办事标准

根据省政务服务事项标准化清单，实现同一事项名称、编码、依据、类型等基本要素“四级四同”。严格按照相关法律法规设置政务服务事项申请材料，实现市、镇（街道）、村（社区）三级相同事项申请材料规范统一。在“江苏政务服务网”做好事项申请材料的动态维护及对外公示。对事项进行精细化和标准化梳理，绘制详实准确的办事流程图，通过“太仓一网通办”多端实时发布，提升事项办理的透明度和及时性。

2.深入建设政务数字平台

（1）加快建设“一网通办”平台

进一步整合全市政务服务资源，强化系统核心功能，提升在线服务办理水平，提升跨区域、跨层级、跨部门、跨系统的业务协同能力。推进服务门户优化升级，完善客户端接入，健全“一张网”数字政务中台，建设政务数据引擎，打造“审管服”一体化平台，实现“市、镇、村”三级协同体系构建，提升“惠企达”企业服务能力，实现全市政务服务体系更优，服务效率更高，服务体验更好的目标，打造太仓政务服务亮丽品牌。

（2）提升“全程网办”服务能力

加快实现政务服务事项网上办理，拓展网上办事广度和深度，延长网上办事链条，实现全流程网上办。加快推动民生事项移动办理，以民生事项为重点，梳理发布移动办事目录清单和业务流程，按照江苏政务服务网建设相关规范，完成政务服务手机办事系统开发，依托太仓政务旗舰店、“太e办”小程序等网上入口，实现不见面审批（服务）“指尖办”、“掌上办”。

（3）完善政务服务基础支撑能力

建成全市统一公共支付平台，在行政事业性收费、行政审批等领域探索线上线下融合支付的模式。将“太仓一网通办”平台与省统一物流平台全面对接，推出“政务服务+智慧物流”服务，实现业务办理和物流服务联动处理。推进全市“一网通办”电子文件归档与电子档案管理工作的标准化、制度化、规范化，形成政务服务电子文件在线办理、归档、保存、利用、移交的长效机制，实现“一企一档、一人一档”。

3.积极拓展“互联网+监管”模式

（1）持续优化智慧市场监管体系

运用人工智能、区块链、“互联网+”等先进技术手段，加强对食品安全、药品安全、农产品安全、特种设备安全等的监管，提升市场监管效能。整合市场监管信息资源，运用大数据分析技术、可视化建模手段，开展数据挖掘和趋势研判,实现实时、动态、多维的综合展示，为市场监管提供数据支撑和决策依据。基于地方法人库，构建以跨领域协同监管、跨部门联合惩戒为特征的日常监管模型和以跨层级联动执法为特征的决策指挥模型，形成智慧市场监管体系。

（2）整合提高“互联网+监管”能力

持续推进“互联网+监管”系统、部门监管业务系统建设，实现系统整合、数据共享。强化事中事后监管机制，促进监管数据融合共享，推动审管联动机制建立。推动建立监管标准规范动态更新机制，提升监管规范化、标准化水平。通过“互联网+监管”系统为监管部门提供多种新型监管方式，加强事中事后监管能力。实现各部门监管业务系统全面接入，推动全市监管数据的融合，提高数据规范性、准确性和可用性。实现与苏州市政务服务平台对接，建立全面的“审管联动”机制。

（3）加速推进监管数据中心建设

按照省市工作要求，持续推动市级监管数据中心建设，联通汇聚各地各部门监管数据，对汇聚数据进行抽取、清洗、去重、比对、校核、标准化转换、关联整合处理，提高数据规范性、准确性和可用性。完善数据服务机制，支撑各地各部门开展监管大数据分析利用，实现各类监管数据可比对、过程可追溯、问题可监测、风险可预警。

（三）打造精细协同智慧治理新模式

深入推动城市治理数字化转型，不断推进城市治理流程再造、模式重构、功能塑造，实现城市运行精细治理、高效协同的“一网统管”管理体系，持续优化完善城市运行生态，提高城市治理体系和治理能力现代化水平。

1.加速优化城市运行管理体系

（1）建设智慧城市运行治理模式

推动成立城市运行管理中心运作实体，编制城市运行管理智能化发展规划和专项规划，加强城市管理和社会治理的监督考核。通过建立健全“一网统管”城市治理体系和应用体系，逐步实现市、区镇两级城市运行管理中心实体化运作，市、镇区、社区（村）、网格四级应用体系常态化运行。

（2）推进智慧城市运行平台建设

按照苏州总体技术框架，以“本地建库、二级平台、四级应用”为架构，加快“一网统管”智慧城市运行平台开发建设，实现各大业务系统联通，畅通各级智慧应用体系，为实现跨部门、跨区域、跨层级快速响应、联勤联动、高效处置提供支撑。逐步完成市、区镇二级智慧城市运行平台建设，实现平台上下联动、横向联通。推进城市运行移动服务平台应用建设，促进应用生态不断完善，积极探索城市治理和社会治理现代化移动应用场景拓展和落地，提升群众和企业的平台互动体验，实现城市和谐共建共治。

（3）构建智慧城市运行指标体系

梳理独具太仓城市特色的智慧城市运行指标体系，运用大数据技术，聚焦城市治理、民生服务、产业发展、科技创新等领域，实现动静态指标的实时量化分析、预判预警。通过“数字驾驶舱”，实时掌握相关业务领域的运行指标情况，提升决策科学性。

2.大力提升城市精细化管理水平

（1）优化城市设施管理

组织实施智能化市政基础设施建设和改造行动计划，对城镇道路、供水、排水、供电、燃气等市政基础设施进行升级改造和智能化管理，进一步提高市政基础设施运行效率和安全性能。推进智能化感知设施建设，实现对市政基础设施运行数据的全面感知和自动采集。推动建立基于城市信息模型（CIM）平台的市政基础设施智能化管理平台，对城市管网运行数据进行实时监测和大数据分析，实现对管网漏损、防洪排涝、燃气安全等隐患的及时预警和应急处置，促进资源能源节约利用，保障市政基础设施安全运行。

（2）推动交通协同治理

针对道路交通安全、重点车辆监管、交通拥堵等难点重点问题，健全跨部门、跨领域数据共享与业务协同机制。积极推动智慧公路、智慧航道和智慧综合枢纽建设。加快构建人、车、路、环境等全息感知体系，精准掌控交通路网容量、需求、状态等动态演变规律，推动精准化的、智慧化的信号优化和联动诱导，大幅提高道路承载力和运行效率，改善城市交通运行环境。

（3）提升城市功能品质

完善城市功能配套，打造“15分钟社区服务圈”“10分钟绿地服务圈”“5分钟便民生活圈”。实践“互联网+公交”新模式，开展定制公交线路运营，通过“太仓通”手机App、“太仓公交”微信公众号、电子站牌等方式实现信息及时有效发布，推进一体化的智慧公交平台建设，建设现代化智能调度中心，增强公共出行吸引力。实施智慧停车2.0工程，“十四五”期间每年新增停车泊位5500个以上。强化生活垃圾分类收集处置能力，推动建成投用再生资源综合利用项目、建筑垃圾资源化处理项目。

3.持续推进社会治理现代化试点

（1）推进社会治理数字化转型

大力推动市域社会治理要素数据化、治理数据标准化、治理网络融合化，加快构建基础设施完备、融合共享充分、智慧应用丰富、人才保障有力的政法智能化建设应用新模式。实行一网统筹，按照网格统一规划、人员统一配备、信息统一采集、资源统一整合、服务统一标准的要求，构建形成综合网格“一网统筹”、网格员“一专多能”、大事全网联动、小事一格解决的新格局。完善建立市、镇（街道）、村（社区）规范统一、上下贯通的实体化综治中心。

（2）建设新一代雪亮技防工程

推动“雪亮工程”提档升级，以智慧化建设为牵引，构建紧密衔接的地面、空中、网上防线，形成立体化、无死角、高智能的“大防控”体系。注重大数据赋能，通过数据驱动促进决策科学化；注重人机协调，通过人工智能辅助业务工作促进防控一体化；注重跨界融合，通过消除数据壁垒促进服务便捷化，推动社会治理体系架构、运行机制和工作流程创新。

（3）落实公安大数据平台战略

按照公安部的相关要求，大力推动公安大数据平台战略，整合公安自身业务数据和社会数据，基于实战经验建立业务知识图谱、业务模型库和知识库，运用大数据、机器学习、人工智能等先进技术，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警，实现对各类违法犯罪活动的精准打击，为公安刑侦、反恐、经侦、指挥、勤务等提供支持。以大数据应用助推警务机制变革，积极构建以大数据智能应用为核心的智慧警务新模式，不断提高公安工作智能化水平。

（4）提升政法服务智慧化水平

统筹建立“一站式服务”大厅，畅通网上网下渠道，服务民生事项，解决群众诉求，为群众提供优质高效普惠的公共服务管理。建立完善移动法律服务、跨域立案服务、公安综合服务窗口、“12348”法律服务热线、法律援助信息管理平台等，构建面向公众的一体化法律服务体系。加强社会心理服务体系建设，实现心理健康网络全覆盖。

4.深化打造城市应急管理能力

（1）加强应急通信网络建设

深化开展应急指挥无线通信网建设，补齐应急指挥通信短板，建设太仓市应急指挥窄带无线通信固定基站和移动基站，实现与江苏省、苏州市核心网对接。同步推进卫星通信网建设，完成太仓市VSAT卫星通信网和天通卫星通信网建设。结合专业数字集群、4G/5G通信网、自组网、短波通信等无线通信手段，构建覆盖范围广、响应速度快的应急指挥通信网络，实现现场应急指挥通信各部门互联互通、各级政府全时全通，有效解决无电、无网、无路的“三无”极端情景下应急指挥救援的通信保障问题。推进区域关键信息基础设施网络安全风险评估、监测预警、应急处置、灾难恢复工作，加强技术手段建设，提升抵御攻击的防护能力。

（2）搭建应急管理信息系统平台

积极有序推进危险化学品重大危险源监控接入，进一步拓宽安全生产风险监测预警系统、安全生产监管系统和安全生产行政执法系统的数据来源和应用范围。利用AI视频分析技术，对重点企业的重点部位进行智能识别和实时预警。推进危化品监管信息共享平台建设，逐步实现危化品生产、储存、经营、运输、使用和废弃处置等全流程联网监管。通过数据治理系统和综合应用平台综合分析企业许可信息、执法信息、实时监测监控信息等，为企业风险精准画像。建设完善更具智能化的应急指挥“一张图”系统，为指挥救援提供科学、专业的处置建议方案。加强基层应急平台终端信息采集能力建设，实现突发事件视频、图像、灾情等信息的快速报送。加快基层应急广播建设，全市应急广播平台建设实现全覆盖。

（3）提升重大疫情防控智慧化水平

利用大数据技术，加强人口健康数据的研判分析，提升公共卫生监测预警和风险评估能力。构建疫情防控大数据平台，实现疫情态势全面感知、疫情扩散精准追踪、发展趋势智能预判。完善公共卫生应急治理体系，明确责任分工，建立公共卫生应急指挥信息系统，加强医疗卫生资源统筹调度能力，提高多级组织和部门协同联动水平，提升应急处置及时性高效性，全面提升太仓市应对重大疫情和公共卫生安全事件的能力。创新研究疫情期间二维码、区块链、人工智能等数字技术在生产、生活方面的应用。

（四）建设幸福活力数字生活新风尚

加快建设幸福活力智慧生活新风尚，聚焦以数字农业农村、智慧社区、智慧出行为代表的生活智慧赋能，完善以教育现代化、智慧医疗、智慧养老为代表的生活配套服务，创新特色应用场景，提升宜居功能，以数字应用推动打造幸福活力新风尚。

1.加强生活智慧赋能

（1）推动建设社区智慧化

推动5G、物联网、人工智能、边缘计算、“互联网+”等先进技术与社区综合管理服务深度融合，聚焦社区居民涉及的社区购物、快递物流、就近停车等多方面服务需求，探索创新远程帮办、无人便利店、零接触配送、智能无感停车、智慧健康小屋等应用场景，为社区居民提供涵盖政务服务远程办理、自助购物、便捷快递物流、智能健康管理等内容的特色化、智能化服务，实现高水平的精细化社会治理，创造安全、便捷、环保的社区生活空间，构建智慧、舒适、高品位的家庭生活空间，提供高品质的智慧社区管理服务。

（2）加快实现教育现代化

以教育云服务平台为基础，充实教育信息基础数据库，完善教育数据管理办法，构建规范统一、互联互通、安全可靠的信息数据共享体系，为教育教学管理提供数据分析支持。优化学校教育质量综合评估、教师评职评优、学生综合素质评价、招生入学、全程动态监测、校园安全态势感知等功能。试点推进5G网络环境下的教育研究与实践，加强优质教育资源开发与应用，完善网上精品课程建设，重点加强农村学校的数字化建设，利用信息化手段合理配置教育资源，将优质教学资源覆盖到每一个学生，缩小区域、城乡、校际教育发展差距，大力推进义务教育优质均衡发展。

（3）加速构建医疗智慧化

完善人口健康大数据平台的诊疗数据、体检数据的归集，深入挖掘数据使用价值，为未来更多的健康服务管理业务应用提供数据分析支撑和技术基础支持。实现AI辅助诊断，通过对患者历史诊疗数据、医学检查和医学检验数据进行智能分析，给出辅助诊断结果和诊疗建议，提高基层医院医生诊疗水平，改善基层医疗资源不足、优质医疗资源分布不均等现状。推动建设互联网医院，以患者为中心，以“线下诊疗，线上服务”为理念，创新医院的服务与流程，以优质的医疗资源为核心，吸收社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室、药店等医药卫生服务机构作为便民服务点。加快智慧急救建设工作，利用5G技术实现院前急救和医疗卫生机构急诊系统数据实时共享，推进急诊急救业务协同。

（4）提速完善养老配套服务

完善养老大数据中心建设，推动老年人相关服务数据信息统一归集至大数据中心，实现居家养老服务接单、派单、订单跟踪、评价、回访、绩效考核等全流程监管。以家庭医生签约服务为基础，探索互联网医养融合服务和居家健康监测远程照护服务，试点推进护理服务互联网申请和上门照护服务，探索云上护理。以居家为单元、依托社区，联合第三方机构，建设“全域安全感知、多维数据研判、协同智能调度”的社区老人安全智能服务平台。

2.推动文旅升级发展

（1）推进文化服务数字化

围绕娄东文化与江南丝竹、滚灯和龙狮等非物质文化遗产，大力推动文化资源数字化，推进数字博物馆、数字文化馆、数字展览馆等新业态发展，提高娄东文化品牌知名度和影响力，提升非物质文化遗产保护传承。推进“智慧广电”服务平台建设，构建面向群众、互动体验、多元智能、内容丰富的“广电+互联网+5G”的服务体系。推动公共文化数字化建设，完善公共文化数字资源库。

（2）提升文旅产业智慧化

发展全域旅游，全力打造长三角数字文旅高地。运用5G、VR等新一代信息技术，推动主题体验游、生态乡村游、古镇休闲游等与数字化智能化的融合，强化文旅体验智能化。整合全市文旅资源，加快文旅产业数字化新基建工程，完善智慧旅游总入口，强化文旅服务便捷化。整合多源数据，构建旅游大数据平台，加强客流监测研判，实现文旅管理精细化、文旅营销精准化。

（3）创新5G+智慧文旅示范

基于5G、VR、AR等技术的融合发展，围绕水乡古镇、田园乡村、德国风情等文旅资源的规划建设，创新5G+AR/VR文旅体验、5G云直播、5G+无人机安防等带有科技色彩的应用示范，为游客提供沉浸式、场景式、虚幻式、增强式的多元化高科技体验，引领带动服务产业数字化转型升级。

3.建设数字农业农村

（1）建设智慧绿色乡村

加快完善地下水、地质灾害、耕地质量、河流湖泊、农业气象等监测网络，加强全市农业基础资源、农业生产、“天空地海”自然资源、农村生态环境、农业气象灾害等动态监测监管，尽快形成“太仓农业农村一张图”。加快推动水利、公路、电力、冷链物流、农业生产加工等乡村基础设施网络化、数字化、智能化改造。实施“互联网+”绿色生态工程，建立完善农业生物资源、农产品产地环境、农业面源污染、农村饮用水水源水质等定点、定位网络监测体系，推进乡镇环境空气质量自动监测站点全覆盖，实现“天地一体化”生态环境监测监管。进一步加大农村生活垃圾污水处理、厕所革命、黑臭水体治理、秸秆禁烧等工作推进力度，持续巩固农村人居环境整治行动建设成效。

（2）提升智慧农业赋能

充分利用数字技术发展农业生产“云服务”，加强服务供需智能对接、服务质量远程监管，提高农田托管、种质资源、农资供给、物质装备、市场营销、重要农产品供需信息等方面的服务能力，形成规模化生产、标准化协作的服务格局。推动新一代信息技术与种植业、畜牧业、渔业生产、农机作业、农产品加工等深度融合，推动环境调控、动植物本体感知、畜禽定量饲喂、水肥一体化喷滴灌、农业航空装备等技术产品在设施农业和大田种植中广泛应用。实施“互联网+”农产品出村进城工程，推广“快快合作、快邮合作、快交合作、快商合作”等模式，培育优质农村电商品牌，完善县镇村三级农产品网络销售供应链体系、运营服务体系和支撑服务体系。

（3）提升乡村数字治理

推动“互联网+党建+群建”工作，大力实施“阳光行动”，促进党务、村务、财务网上公开和数据共享，畅通社情民意。利用互联网宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，探索打造互联网助推乡村文化振兴建设示范基地。整治农村非法传教活动，清理网络空间违法和不良信息。推广“大数据+网格化+铁脚板”经验做法，推进农村网格化社会治理智能应用，打造新时代升级版“技防城”、农村“雪亮工程”，提高乡村社会治理现代化水平。加强应急广播建设与管理，提升终端“大喇叭”覆盖水平。升级乡村公共法律服务网络平台，“智慧司法所”实现全覆盖。

（五）形成一体发展智慧产业新格局

深化大数据、人工智能等数字技术在产业服务能力提升、示范行业发展环境培育方面的应用，在产业发展中科学决策、政策设计、配套服务中持续推进服务手段创新。以技术创新驱动产业快速发展，在市场体系培育中发挥出积极作用。

1.优化营商惠商服务环境

全面整合各政府部门的企业数据，构建企业精准画像，建设基于政策智能适配算法的政策精准服务平台，为企业、人才提供全生命周期、全方位的服务，全面提升营商惠商服务水平。以建设区域经济分析平台为契机，对区域内各行业生产效益等情况进行汇总分析，准确把握区域主要行业和重点企业的发展情况和波动趋势，为城市产业发展的宏观战略决策、市场主体的服务与监管提供有力的数据支撑，提高产业发展形势分析的科学性。

2.培育示范行业发展生态

围绕苏州建设“全国数字化引领转型升级标杆城市”，加快融入苏州数字科创中心和数字智造中心建设，打造领先水平的高新技术数字产业园。不断提升太仓云和大数据服务能力，加强关键数字技术科技攻关，推动数字技术产品研发和广泛应用。推广5G+工业互联网应用，探索“智能制造”生产模式，加强生产装备智能化和网络化改造，加强工业互联网平台和应用体系建设，促进先进制造业与互联网创新融合发展，重点培育一批区域级、行业级和企业级的工业互联网平台。

3.加快临江数字物贸发展

全面深化服务贸易创新发展试点，推动企业以数字交付的形式开展产品和服务的国际交易。积极争取跨境电商综试区试点政策，推进跨境电商发展。加快培育若干具有较强行业影响力的领军企业和一批具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业，探索建设数字贸易治理新体系、数字贸易标准体系、数字贸易统计体系。依托太仓港和综合保税区，积极融入上海自由贸易港建设，推动数字物贸新型基础设施升级，加快“沪太通关一体化”全面落实落细。加快建设太仓港航运物流运营中心、知名品牌物贸结算中心、大宗商品现货交易中心、创新创业中心，打造临江智慧物贸高地。推进互联网、大数据、人工智能等技术在仓储、物流等方面的应用，加快智慧港口、智慧铁路等建设，建立健全物流综合信息服务平台，推动物贸产业智能化升级。

4.促进沪太同城协调发展

加强与上海科研院所在科技成果转化、重大科技平台共享等方面的合作，建设上海科技成果重要转化基地。通过信息化手段，打造产学研用一体化平台，将各方的能力以及市场需求进行在线整合和精准对接，推动研究成果转化落地，为太仓、苏州乃至长三角区域一体化发展提供智能化的科创服务。拓展长三角“一网通办”清单，梳理跨省办理高频事项，开通“跨省即办”通道，全面深化“异地受理、无差别办理”服务模式，实现“收受分离、异地可办、即来即办”。

5.深化中德合作交流发展

做深做优对德合作品牌，以太仓中德智能制造合作创新园等载体为基础融入创新网络，打造国家级对德合作高水平开放平台。发挥德国中心桥梁纽带作用，引进带动力强、知名度高的德国工业4.0代表性企业和规模体量大、行业引领作用强的隐形冠军企业、龙头型制造业企业，带动本地企业转型升级。加强中德产业、技术、标准化和人才交流合作，不断促进智能制造创新发展，打造中德智能制造高地。

（六）创造绿色宜居智慧生态新环境

牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，锚固生态基底，厚植生态优势，发展生态经济，凸显江南水乡的自然生态之美。按照“绿色宜居太仓”的目标定位，通过信息化技术和综合治理手段，进一步提升太仓市生态文明建设水平。

1.建设城市生态环境智能监测平台

以全市域推进长江大保护为引领，强化重点河道沿线水质和环境监测，严控污染源，全面封堵排污口。建立生态环境智能监测平台，整合多种环境要素的全面感知和实时监控数据以及经济社会、基础地理、环境风险源、水文气象等数据，加强数据的关联分析和综合研判，为政策法规、规划计划、标准规范等制定提供信息支持；运用大数据、“互联网+”等现代信息技术手段，快速搜集和处理涉及环境风险、环保举报、突发环境事件、社会舆论等海量数据。

2.提升城市环境综合治理水平

完善城市环境综合治理平台，丰富城市环境基础地理信息和业务数据库，加快建设生态资源管理、河（林）长制、生态工程管理、环境污染违法处罚等业务应用系统。利用覆盖全市水、气、土壤环境关键点的监测感知网络，实时掌握城市环境状态，自动识别违法行为，并通过信息化平台实现执法部门在线协同和联合整治。

3.完善城市生态环境应急处置能力

完善重大生态环境应急事件的发现、决策、处置协同机制。加强重点污染企业源头管理，实现对于“三废”污染源实时监测的全覆盖。推动污染风险的快速定位与溯源能力建设，实现重大生态环境应急事件预案数字化、预案演练常态化、预案修正制度化。将生态环境应急事件处置纳入太仓市应急管理信息化平台，通过大数据技术和数字化协同指挥手段，逐步完善太仓市的生态环境应急处置能力，大大降低城市生态环境风险。

五、保障措施

（一）完善组织体系

加强全市智慧城市建设的组织领导，成立太仓新型智慧城市建设领导小组，由市委、市政府主要领导担任组长，定期召开会议，研究部署智慧城市建设的重大事项。完善综合型智慧应用项目建设联合推进工作机制，实行联席会议制度，完善实施任务、工程落地、激励反馈的工作闭环。依托全球知名高校、科研机构、技术公司，建立智慧城市专家智库，凝聚全社会多方力量，助力太仓智慧城市建设。

（二）加强统筹协调

完善智慧城市建设顶层设计，加强对多部门联合承担智慧应用项目的统筹规划、建设实施、政策指导和重大问题协调。深化项目全过程管理工作机制，加强对试点申报项目或在建项目的论证、监管和验收，对重大建设项目实施统一审批，从项目申报源头切实避免重复建设。加强与省级部门、苏州市级部门的对接，积极及时了解上级部门的信息化建设动态，确保和苏州全市一体化发展格局有机衔接。

（三）健全制度规范

完善智慧城市建设评估考核机制，发展第三方机构独立评估机制，构建科学有效的综合绩效评估和优秀案例评估体系，着力形成政府绩效考核、专家评审、市民评议等多方共同参与的监督考核机制。构建智慧城市建设标准体系，积极制定相关数据、技术、运营管理、信息安全等标准，形成标准宣贯和实施机制，保证标准执行到位。

（四）加大资金支持

统筹安排专项资金用于智慧城市建设，重点投入在智慧城市基础设施、公共平台、试点示范项目、产业培育等领域。探讨组建太仓市智慧城市建设运营公司，充分发挥市场机制作用，探索政府与企业合作模式，通过购买服务、特许经营、政策支持等方式，引导社会资本、民间资本参与智慧城市建设与运维。充分利用国家、长三办、江苏省及苏州市对智慧城市建设方面的相关鼓励政策，积极争取上级部门对太仓智慧城市建设的政策和资金支持。

（五）强化人才支撑

加强智慧城市专业人才队伍建设，打造一支高水平的既懂技术又懂业务的人才队伍。组织开展面向领导干部、企业家和业务骨干的各类教育培训，进一步增强发展智慧城市的认识和能力。健全专业人才培养机制，依托本地或苏浙沪等地高校，推动建立校企联合人才培养计划和人才输送机制，重点培养紧缺型高层次、高技能专业人才。简化人才引进流程，充分发挥市内科研机构、产业园、留创园等平台引才作用，吸纳智慧城市创新创业及专业人才。

（六）提升安全保障

推动网络安全工作责任制落细落实，明确各级党委（党组）主体责任，加强统筹协调，进一步强化行业主管监管部门指导监管责任。建立数据安全审查制度，完善数据分类分级安全保护制度。加快培养专业人才队伍，组建信息安全保障团队，负责日常安全保障和应急响应。大力推动国产信创产品在太仓重要领域的应用，提升智慧城市的自主可控水平。落实应用系统建设主体责任，按照“谁建设谁负责，谁使用谁负责”的原则，加强应用系统安全保护。

附件1

名词解释

新型智慧城市：是智慧城市发展的新阶段，强调以人为本、协调融合、共建共享、安全可控等理念。新型智慧城市旨在通过新一代信息技术与城市发展的深度融合，创新体制机制，建设广泛覆盖的惠民服务体系、精准精细的城市治理体系、高效透明的政务服务体系、开放创新的产业经济体系和信息资源共融共享体系，实现城市的协调发展和可持续发展。

数字政府：是一种新型政府运行模式，遵循“业务数据化、数据业务化”的全新理念，以新一代信息技术为支撑，通过构建大数据驱动的政务新机制、新平台、新渠道，进一步优化调整政府内部的组织架构、运作程序和管理服务，全面提升政府履职能力，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务用数据创新”的现代化治理模式。

数字经济：数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

IPv6：即互联网协议第6版，是互联网工程任务组（IETF）设计的用于替代IPv4的下一代IP协议。

5G：是最新一代蜂窝移动通信技术，也是即4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

人工智能：是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

区块链：区块链是一种由多方共同维护，使用密码学保证传输和访问安全，能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的记账技术，也称为分布式账本技术。

电子政务外网：承载跨地区、跨部门的业务应用、信息共享、业务协同和不需在政务内网上运行的业务，与互联网逻辑隔离，满足各级部门经济调解、市场监管、社会管理和公共服务等方面需要的政务公用网络。

物联网（IoT）：通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统。

城市信息模型（CIM）基础平台：以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据，构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。

建筑信息模型（BIM）:是建筑学、工程学及土木工程的新工具，形容以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。

时空地理信息（GIS）平台：实现地理空间框架应用服务功能的数据、软件及其支撑环境的总称。该平台依托地理信息数据，通过在线、服务器托管或其他方式满足政府部门、企事业单位和社会公众对地理信息和空间定位、分析的基本需求，同时具备个性化应用的二次开发接口，可扩展应用空间。

云服务：通过云计算已定义的接口提供的一种或多种能力。

云计算：一种通过网络将可伸缩、弹性的共享物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理的模式。

政务信息资源目录：政务信息资源目录是通过对政务信息资源依据规范的元数据描述，按照一定的分类方法进行排序和编码的一组信息，用以描述各个政务信息资源的特征，以便于对政务信息资源的检索、定位与获取。

太仓市新型智慧城市“十四五”重点项目表

| 序号 | 重点领域 | 项目名称 | 项目内容 | 责任部门 | 建设起止年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筑基工程 | 太仓5G基站建设项目 | 到2022年建成5G基站2400个，到2025年，建成5G基站4200个。 | 工信局、铁塔公司、电信公司、移动公司、联通公司 | 2021-2025 |
|  |  | 智慧园区 | 1.太仓市大数据核心机房项目，建设成拥有1000个机柜的标准机房和云服务平台，数据中心面积约7500平方米； 2.智慧档案项目，建设智慧档案库，库房面积6500平方米。 | 资产经营集团 | 2021-2022 |
|  |  | 数字城市底座 | 以“一网通用”为要求，建设太仓市智慧城市基础设施体系，为部门应用提供共性支撑和能力供给。具体建设：数据中台、区块链平台、AI平台、物联网平台、业务中台、CIM平台、电子证照、统一身份认证平台以及购买相应的算力服务。 | 综指中心 | 2021-2025 |
| 2 | 城市智慧 治理工程 | 城运中心体系及平台建设 | 建立市、区镇两级城市运行管理中心；按照“本地建库、二级平台、四级应用”为架构，建设市、区镇二级“一网统管”智慧城市运行平台。 | 政法委、公安局、综指中心、各区镇 | 2021-2025 |
|  |  | 太仓市新一代雪亮技防工程项目 | 融合雪亮工程与升级版技防城建设成果，全力打造新一代雪亮技防工程体系，包括公共安全、城市管理、社会治理、智慧技防校园、智慧技防小区、智慧交通、智慧水务、慧眼守土、智慧旅游、应急管理及其他（社会面监控汇聚、互联网“网上+掌上”应用中心等）。主要建设内容有搭建视频图像及物联感知双体系、建设智慧技防单元、完善视频云能力中心、打造政务网智慧大脑、丰富雪亮技防实战场景。 | 政法委、综指中心、教育局、公安局、资源规划局、住建局、城管局、交运局、水务局、文体广旅局、应急局 | 2021-2022 |
|  |  | 应急管理信息化平台及通信网络升级 | 建设太仓市应急指挥窄带无线通信固定基站和移动基站，实现与江苏省、苏州市核心网对接。同步推进卫星通信网建设，完成太仓市VSAT卫星通信网和天通卫星通信网建设。完善应急指挥系统建设，完善安全生产风险监测预警系统、安全生产监管系统和安全生产行政执法系统的数据接入和应用；建设基层应急平台终端设备和基层应急广播系统，实现全市应急广播平台全覆盖。 | 应急局 | 2021-2023 |
| 3 | 数字政务 工程 | 太仓市政务服务“一网通办”项目 | 全面升级“太E办”政务服务平台，建成“太仓一网通办”总门户，建设统一的数据共享交换平合，推进线上线下政务服务流程再造、数据共享、业务协同，形成融合一网受理、协同办理、综合管理为一体的政务服务体系。对面向企业和群众的所有线上线下政务服务事项，逐步做到一网受理、一次办成，线下一窗、线上一网一体化融合，以企业群众“高效办成一件事”为抓手，推动政务服务减环节、减证明、减时间、减跑动次数，促进政务服务从“找多网”到“找一网”，从“找部门”到“找政府”转变，加快实现“太仓一网通办”，不断增强企业群众的获得感和满意度，为我市高质量发展打造“最舒心”营商环境。 | 行政审批局 | 2021-2025 |
| 4 | 数字生活 工程 | 智慧交通建设项目 | 1.智慧交通项目通过构建“交通组织精细合理、交通状态全息感知、数据充分共享与融合、应用系统高度集成、部门协同联动”的新一代智慧交通系统，实现“平安交通、绿色交通、智慧交通、综合交通”共同融合发展。 2. 完善智慧公交系统平台；对已建的81座农村公交候车亭、电子站牌和245座城市智能公交候车亭、123座电子站牌进行部分设备更新，完成服务器和系统软件升级；将各区镇78座老旧候车亭改造成智能候车亭。 | 公安局、城管局、交运局 | 2021-2025 |
|  |  | 医保e路通项目 | 1.升级异地就医和自主转诊医保实时划卡结算服务功能，门诊由长三角扩展至全国范围实时划卡结算。 2.医保公共服务实现“网上办、掌上办、自助办、现场办和就近办”。 3.开通苏州大市范围内医保“一卡通”功能。 4.推广国家医保电子凭证激活及应用，方便群众脱卡支付。 | 医保局 | 2021 |
|  |  | 智慧医疗项目 | 以市第一人民医院、市中医医院为主体在市域内初步开展互联网诊疗服务、互联网护理服务、互联网药房等，并计划年内全市各卫生院、社区卫生服务中心推广落实分时段预约，各社区卫生服务站上线移动支付。推进家庭医生签约服务信息化、网络化建设，为签约居民提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访等服务，健康档案公卫档案向签约居民开放。推进互联网+远程医疗服务，在原有的远程影像、远程心电基础上建设远程视频会诊系统，推动区域内医联体建设和发展，提升基层诊疗能力。继续完善人口健康信息平台包括医疗服务、健康档案管理、疾控控制、妇幼保健等模块，采集民营医疗机构诊疗服务、检验检查、健康体检等各项数据，新增药品分析、绩效考核、家医签约统计表等大数据分析功能。深入挖掘大数据使用价值，完成从单一的采集大数据、建设大数据平台到分析、使用大数据的转变，为未来更多的健康服务管理业务应用提供数据分析支撑和技术基础支持，真正体现大数据平台价值。 | 卫健委 | 2021-2025 |
|  |  | 智慧文旅 | 以文旅公共服务为入口，通过整合各级文旅资源，构建覆盖全区域、互联互通、便捷高效的立体式公共文旅服务网络平台。平台分为服务公众、业务管理两大版块，涵盖信息资讯、文旅地图、预约预订、文化课堂、畅游文旅等内容，建立文旅服务可视化系统、评价反馈系统等。 整合旅游数据、手机信令数据、消费数据等，打造旅游大数据平台，对游客来源、消费习惯等进行监测研判，为旅游管理和营销提供数据支撑。 | 文体广旅局 | 2021-2023 |
|  |  | 数字农业农村建设项目 | 建立智慧农业生产经营体系、管理决策体系、服务应用体系及产业发展体系，构建“政府部门引导+社会企业参与+涉农主体共建共享”建设运营模式，培育智慧农业示范园区、智慧农业示范场景、智慧农村示范村和智慧农业品牌，打造全国领先可复制可推广的智慧农业“太仓模式”。以创建市级“智慧农业”示范基地为契机，加快智能环境监测系统、农业物联网系统、农产品质量安全可追溯监管系统的建设和推广应用。推进“互联网+农业”，发展农村电子商务，完善农村物流系统，构建农产品网络营销体系。加快智慧绿色农村建设，实现基础设施网络化、数字化、智能化改造，建立农业资源、农业环境等监测体系。 | 农业农村局 | 2021-2025 |
|  |  | 城市生活总入口App | 1.城市生活总入口App基础平台，包含基础支撑平台、运营管理平台、开放开发平台、接入平台、服务管理平台、运维支撑平台、大数据平台等公共支撑平台。 2.一码通、用户身份认证体系、支付等公共平台。 | 综指中心、融媒体中心、资产经营集团 | 2021-2022 |
| 5 | 智慧生态 工程 | 城市生态环境智能监测平台项目 | 整合大气、水、土壤等多种环境要素的全面感知和实时监控数据，加强生态环境质量、污染源、污染物、环境承载力等数据的关联分析和综合研判，强化经济社会、基础地理、气象水文和互联网等数据资源融合利用和信息服务；运用大数据、“互联网+”等现代信息技术手段，快速搜集和处理涉及环境风险、环保举报、突发环境事件、社会舆论等海量数据，综合利用环保、交通、水利、应急、气象等部门的环境风险源、危险化学品及其运输、水文气象等数据，开展大数据统计分析，构建大数据分析模型，建设基于空间地理信息系统的环境应急大数据应用，提高城市生态智能监管能力。 | 生态环境局 | 2022-2024 |
| 6 | 数字经济 发展工程 | 区域经济分析平台 | 基于大数据平台架构，采集融合园区、工商、税务、人社、科技等委办局、企业、第三方渠道等与经济运行相关的数据，对区域内各行业生产效益，重点行业运行以及产能、效益等情况进行汇总分析，准确把握区域工业、主要行业及重点企业的发展情况和波动趋势并预测预警，可为政府的宏观战略决策、市场主体的服务与监管、行业经济分析研判、调整优化行业发展方向、企业运营诊断咨询提供有力的数据支撑，提高经济形势分析的科学性 | 发改委 | 2023-2024 |
| 7 | 智慧娄江 工程 | 智慧娄江工程 | 围绕新基建、平台支撑、智慧应用示范以及数字孪生智慧中枢等内容，通过构建高速优质的新一代信息基础设施、打造互联互通的基础平台和数字底座平台、创新特色引领的智慧应用示范体系、建设深度融合的数字孪生智管中心，实现信息化赋能，全面助力娄江新城成为引领太仓未来、深度融合长三角区域一体化发展的桥头堡和先行区。 | 娄江新城指挥部 | 2021-2025 |