附件4
太仓市城镇燃气智慧化监管工作实施方案

为提升我市城镇燃气行业安全管理智慧化水平，推进燃气行业智慧化平台建设，同时督促燃气企业加快智能物联建设，结合我市实际，制定本方案。
一、工作目标
[bookmark: _GoBack]推进以燃气安全为重点的城市安全风险监测预警平台建设，以“能监测、会预警、快处置”为目标，启动智慧燃气监管平台项目建设，实现城市生命线设施“一张图”监管，2023底实现燃气智慧化安全监管信息系统上线。
二、工作内容
推进智慧燃气监管平台建设应用，充分发挥安全监管信息系统的监测、分析、研判、共享作用，健全完善“来源可查、去向可追、责任可究”的全链条安全监管体系。
1. 瓶装燃气方面：强化“人员、气瓶、用户、场站、协同监管”等五大管理模块，强调事中拦截、事后分析功能，突出配送平台统一派单配送，送气人员“人脸识别”，无供用气协议禁止配送，配送车辆人车绑定，设置停车超时、跨区域配送、超频次配送、配送坐标与配送地址不符等预警信息，从源头挤压“气贩子”生存空间，解决虚假配送等问题。
2. 管道燃气方面：接入燃气企业系统数据，完善燃气场站、管线等设施设备信息，实现监测数据实时采集，建立场站设施信息数据的动态监管机制。利用大数据分析、智能预警等形式，严格管控场站设施运行、施工防控、入户安检、事故维抢等关键节点，强化人员操作、管线流量、日常巡检等过程监管。
三、工作职责
市住建局：统筹推进智慧燃气监管平台项目建设，对接调取我市城镇燃气经营企业相关系统数据，督促企业更新完善现有燃气场站、管线等设施设备信息。
市市场监管局：核实提供涉城镇燃气类特种设备相关信息数据。
市资规局：核实并提供城镇燃气地下管线相关信息数据。
市综合指挥中心（市大数据管理中心）：指导协调智慧燃气监管平台方案评审、竣工验收、绩效评价等相关事宜。
四、保障措施
（一）强化协调配合。各相关部门、燃气企业既要明确职责分工，又要加强沟通协作，进一步强化信息共享，形成工作合力，保障智慧化监管系统有序推进。
（二）加强数据质检。各相关部门、燃气企业要对录入数据进行自查自检，加强数据分析和梳理比对，确保平台数据真实可靠。
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