附件5
太仓市居民用户燃气设施升级改造实施方案

为加强居民用户燃气设施安全管理，消除末端隐患，保障安全用气，根据《省政府办公厅关于印发持续推进燃气泄漏安全保护装置安装使用工作措施的通知》等文件要求，结合我市实际，制定本实施方案。
一、工作目标
[bookmark: _GoBack]进一步强化燃气使用环节安全管理，全面升级全市燃气居民用户燃气设施（包括使用带熄火保护装置的燃气灶具、不锈钢波纹软管或金属包覆管、管道燃气自闭阀等），加快推进燃气应用领域新技术新产品转化为实效，从源头上消除事故隐患，减少居民用户燃气意外事故的发生。
二、工作安排
（一）灶管阀产品市场整治。加强灶管阀产品质量监督检验，开展专项整治，定期向社会公布不合格产品名单。抓源头，建立不合格产品倒查机制，对使用端发现的线索要追溯销售环节，堵住不合格产品流向用户的主要渠道。
（二）燃气连接管更新升级。根据《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》国家标准要求，全面推广不锈钢波纹管或金属包覆管。排查使用不合格的非金属连接软管的燃气用户，2023年底前完成燃气连接管更新升级工作。所有新增用户安装使用不锈钢波纹管或金属包覆管。
（三）管道燃气自闭阀更新升级。所有新增管道燃气居民用户安装自闭阀及具有紧急切断功能的复合型燃气智能表。2025年底前完成既有管道燃气居民用户燃气自闭阀安装工作。
三、补贴方案
（一）燃气连接管更新升级
带熄火保护装置的燃气灶具、不锈钢波纹管（或金属包覆管）费用由用户承担。
（二）管道燃气自闭阀更新升级
新增管道燃气居民用户安装费用由用户（建设单位）承担；既有管道燃气居民用户安装费用由燃气企业承担，政府予以定额补助，每套价格约为200元（含配件及安装服务费），财政定额补贴30%。
政府定额补贴测算如下：
	补贴标准
	预计户数（万户）
	合计（万元）

	60元/户
	约25
	1500


注：补贴分五年实施，每年约300万元。
五、实施流程
燃气公司在入户安检过程中，对未安装燃气自闭阀及不锈钢波纹管（或金属包覆管）的用户统一升级改造，汇总工程量清单。镇（区、街道）负责升级改造工作的抽查考核，结果报市住建局；住建局做好资金管理工作，按建设进度拨付补助资金。
六、工作职责
镇（区、街道）：建立工作机制，负责推进本辖区居民用户燃气设施升级改造的实施，参与升级改造验收，对项目完成情况进行确认。
市财政局：落实补贴资金，会同市住建局制定补贴政策，指导、监管财政补贴资金使用。
市住建局：统筹协调该项工作推进，制定、下达任务；协调解决工作推进过程中的难点问题；督导各镇（区、街道）和燃气公司工作任务落实和推进，负责资金发放。
市市场监管局：开展灶管阀产品市场整治，加大打击销售端违法行为的力度。
各管道燃气经营企业：负责特许经营区域内管道燃气居民用户自闭阀、不锈钢波纹管（或金属包覆管）的升级改造工作，督促使用无熄火保护装置、无3C认证燃气具等不符合要求的用户按期整改，整改不到位或拒不整改一律不得供气，待用户整改完成后方能恢复供气。配合镇（区、街道）及相关部门组织户内设施验收，按要求整理提供相关补助资金发放申请资料，做好用气安全宣传教育工作。
各瓶装燃气经营企业：负责瓶装燃气燃气居民用户不锈钢波纹管（或金属包覆管）的升级改造工作，督促使用无熄火保护装置、无3C认证燃气具等不符合要求的用户按期整改，整改不到位或拒不整改一律不得供气，待用户整改完成后方能恢复供气。配合镇（区、街道）及相关部门组织户内设施验收，按要求整理提供相关补助资金发放申请资料，做好用气安全宣传教育工作。
七、保障措施
（一）加强组织领导。各镇（区、街道）、各有关部门和单位齐抓共管，加强协作配合和信息沟通，形成联动机制和工作合力，及时协调解决在实施过程中遇到的问题，确保各项工作顺利推进。
（二）落实长效管理。建立完善城镇燃气居民用户燃气设施长效管理机制，燃气经营企业严格执行规定，加强入户安检，对不符合要求的一律不得供气。市场监管局加大产品质量抽查监督力度。住建局加大入户安检抽查力度。
（三）广泛发动宣传。各镇（区、街道）、各有关部门和单位开展针对性的宣传和舆论引导，普及安全用气常识，营造良好的工作氛围，同时要做好协调工作，保障各项工作顺利开展。
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