附件3
太仓市建筑垃圾综合治理重点任务清单（2024年）
	项目
	重点任务
	责任主体
	完成时限

	完
善
顶
层
设
计
	参与制定建筑垃圾分类排放工作的相关指引或标准
	市城管局牵头
	2024年12月

	
	启动建筑垃圾污染环境防治专项规划修订
	市城管局牵头
	2024年12月

	
	完善管理体系，推动各级建筑垃圾管理机构实体化运作，建立完善纵向层级治理体系
	市城管局牵头
	2024年9月

	强
化
源
头
管
控
	出台全市房屋建筑项目建筑垃圾减量化指导意见
	市住建局、市城管局牵头
	2024年9月

	
	研究建立处理方案备案与施工许可证办理衔接机制
	市行政审批局、市住建局、市城管局牵头
	2024年9月

	
	建立物业管理区域装修垃圾源头管理制度，并纳入物业考核内容
	市住建局、市城管局牵头
	2024年9月

	
	明确工程渣土、工程泥浆源头排放要求，制定相关管理标准
	市住建局、市城管局、市水务局、市交运局牵头
	2024年9月

	
	明确工程项目建筑垃圾处理招投标管理要求
	市城管局、市住建局、市交运局牵头
	2024年9月

	
	开展建筑工地环境整治提升
	市住建局、市城管局、市水务局、市交运局牵头
	2024年9月

	加
强
运
输
监
管
	实施运输企业、运输车辆的专库专项管理
	市城管局、市交运局、市公安局牵头
	2024年6月

	
	开展“净车”行动，形成常态长效工作机制
	市城管局、市交运局、市公安局牵头
	2024年6月

	
	研究建筑垃圾水路运输管理，建立码头和水陆联运转运体系
	市交运局、市城管局牵头
	2024年9月

	
	建立健全常态化联防联控执法机制，开展过境垃圾、工程渣土联防联控集中行动
	市城管局、市交运局、市公安局、市生态环境局牵头
	2024年6月

	
	制定运输车辆安全技术标准
	市公安局、市城管局牵头
	2024年6月

	
	出台运输企业监督管理相关制度
	市城管局、市交运局、市公安局牵头
	2024年6月

	
	加快新能源渣土车推广应用，研究制定燃油渣土车淘汰更新和新能源渣土车推广政策以及燃油渣土车限行政策等
	市城管局、市住建局、市生态环境局、市公安局、市发改委、市财政局牵头
	2024年9月

	
	建筑垃圾运输价和处置价纳入工程造价体系，定期发布相关价格信息
	市住建局、市城管局、市财政局牵头
	2024年9月

	提
升
处
置
能
力
	根据需求配置建设调配场、转运场
	市城管局、城发集团牵头
	2024年12月

	
	根据需求配置建设水陆驳载点（码头）
	市交运局、市城管局牵头
	2024年12月

	
	推进处置设施建设和运维，全市年进场量不少于30万吨
	市城管局、城发集团牵头
	2024年12月

	
	建成工程渣土消纳信息定期公布机制
	市城管局牵头
	2024年12月

	
	制定工程渣土分类消纳标准，明确消纳利用场景
	市生态环境局牵头
	2024年9月

	
	完善再生产品工程造价体系，定期发布更新再生产品价格信息
	市住建局牵头
	2024年6月

	增
强
监
管
效
能
	完善建筑垃圾综合管理信息平台
	市城管局、公安局牵头
	2024年12月

	
	推进装修垃圾联单管理
	市城管局、市住建局牵头
	2024年9月

	
	推动建筑垃圾全市统筹调度
	市城管局牵头
	2024年12月

	
	探索“联合惩戒”，建立互通互联的信息互动机制
	市城管局、市交运局、市公安局牵头
	2024年9月

	
	健全建筑垃圾重大案件的两法衔接制度
	市委政法委、市检察院、市法院牵头
	2024年12月



[bookmark: _GoBack]注：以上重点任务均需各镇（区、街道）人民政府（办事处）落实，不再列出；涉及的参与部门，具体事宜另行协调
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