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太政发〔2014〕5号  
 

关于分解落实2014年

政府各项主要工作任务的通知
各镇人民政府，太仓港经济技术开发区管委会，新区管委会，科教新城管委会，娄东街道办事处，市各委办局，各园区管委会，各直属单位，健雄学院：

根据市委十二届七次全体(扩大)会议精神和市十五届人大三次会议对《政府工作报告》作出的决议，经研究决定对2014年政府各项主要工作和5个“十大工程”进行分解落实。现将分解落实表印发给你们，请根据各自分工，结合实际，认真组织实施，确保完成和超额完成全年各项任务。

市政府对今年的各项工作任务实行动态跟踪管理。市政府办公室要切实抓好经常性的督查工作。各部门的主要负责人为本部门所承担任务的第一责任人，对涉及多个部门共同承担的任务，牵头部门要主动负责、加强协调，相关部门要紧密配合、团结协作，保证各项工作任务优质高效如期完成。

附件：1.2014年政府各项主要工作分解落实表
2.2014年政府实事工程情况表
3.2014年十大产业项目情况表
4. 2014年十大科技创新项目情况表
5. 2014年十大城乡建设项目情况表
6. 2014年十大生态建设项目情况表

                            太仓市人民政府

2014年1月22日

附件1
2014年政府各项主要工作分解落实表

	门类
	项  目
	内    容    和    要    求
	分管领导
	主要责任单位
	相关单位

	综

合

指

标
	地区生产总值
	增长10%
	朱大丰

赵建初
	发改委

统计局
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	公共财政预算收入
	增长10%
	杜小刚
	财政局
	

	
	全社会固定资产投资
	增长10% 
	赵建初
	发改委
	

	
	新兴产业产值占规模以上
工业产值比重
	超50%
	朱大丰
	经信委

统计局
	

	
	服务业增加值占地区生产总值比重
	提高1.5个百分点
	赵建初
	发改委

统计局

服务业办
	

	
	实际利用外资
	保持正增长
	陆  燕
	商务局
统计局
	

	
	外贸进出口总额
	保持正增长
	
	
	

	
	社会消费品零售总额
	增长13%；
	
	
	

	
	城镇居民人均可支配收入
	增长10%
	朱大丰
	统计局
	

	
	农民人均纯收入
	增长12%
	
	
	

	
	城镇登记失业率
	控制在2.5%以内
	周文彬
	人社局
	

	
	全社会R&D支出占GDP比重
	提高0.18个百分点
	朱大丰
	科技局
	

	
	单位地区生产总值能耗及主要污染物减排等约束性指标
	完成苏州市下达任务
	朱大丰

顾晓东
	经信委

环保局
	


	着力深化改革开放
	持续深化

改革
	加快行政体制改革，理顺卫生、计生、食品药品监管等管理体制。推进“区镇合一”、“区街合一”和省经济发达镇行政管理体制改革试点。
	杜小刚
	编委办
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	
	深化审批制度改革，简化审批流程，下移审批事项，扩大网上审批范围。
	朱大丰
	行政服务中心
	

	
	
	推进投融资体制改革，加强政府投资项目管理。
	杜小刚

赵建初
	发改委、监察局
	

	
	
	深化财政体制改革，试点推行部门预决算及“三公经费”公开，建立预算执行动态管理系统。
	杜小刚
	财政局
	

	
	
	推进国资整合优化，强化国资运作和监管，健全政府性债务管理体系。
	朱大丰
	国资办
	

	
	
	加强金融创新，完善金融体系，抓好企业首发上市和“新三板”挂牌，争取2家企业上市、2家企业发行债券。
	朱大丰

赵建初
	发改委
金融办
	

	
	
	稳步推进事业单位分类改革。
	杜小刚

周文彬
	编委办
人社局
	

	
	
	深化农村“五大合作”改革，探索农村金融制度改革，加快农村集体土地制度、产权制度、财务管理制度改革步伐。
	赵建初
	农工办
	

	
	全面扩大

开放
	加强招商引资工作，提高利用外资质量，优化利用外资结构，重点引进一批资源匹配型、科技创新型和税源型项目，确保战略性新兴产业、高新技术产业、现代服务业利用外资比重超过70%。
	陆  燕
	商务局

招商局
	

	
	
	确保太仓港综合保税区封关运作，开创集出口基地、品牌建设、科技创新、市场开拓四位一体的内外贸发展新局面。
	
	港区
	

	
	
	加快资本走出去步伐，鼓励企业在境外设立营销、物流、研发、售后服务和服务外包接单中心，增强国际化经营能力。
	
	商务局
	

	
	
	提升国家级开发区综合承载、产业支撑和集聚发展水平，加快光电产业园、太仓生物港等“区中园”建设，力争进入省20强。
	
	港区
	

	
	
	做亮中德合作品牌，推进德国中小企业工业园、史太白中心等平台的建设和运营，新增落户德企20家，进入省级高新区序列。
	朱万里
	新区
	

	
	
	加速推进科技信息产业园、生物医药产业园、科技产业园二期等建设。
	朱大丰
	科教新城、城厢镇、生物医药产业园管委会
	

	
	加速繁荣

太仓港
	深化与上海港合作，促进近洋航线进入、苏南和长江中上游货物来太仓港集并中转。开辟和加密近洋航线，发展中日国际甩挂运输、苏台冷链物流，加快建成近洋特色港。开工建设润禾码头等4个泊位，推进鑫海煤码头、信息中心三期等工程建设，拓展“无水港”范围和功能。加强与上海自贸区和航运中心试验区对接合作。
	陆  燕
	港口
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	
	协调开展关检“三个一”试点工作，力争实现沪太通关一体化。
	
	海关、国检、海事、边检、引航
	

	
	全面接轨
上海
	深化与上海自贸区、大虹桥商务区对接，主动接受开放和试验功能的辐射带动。
	赵建初
	发改委
	

	
	
	强化交通对接，加快604省道与嘉定城北路对接。配合做好沪通铁路建设前期工作，加速融入上海交通网络体系。
	顾晓东
	交运局
	

	
	
	加强产业对接，主动承接沪上制造业项目转移，积极引进沪上总部经济、服务外包、信息产业、文化创意产业等生产性服务业项目，大力发展面向上海的休闲旅游业和现代农业。
	朱大丰

陆  燕

赵建初
	经信委、服务业办、文广新局、旅游局、农委
	

	
	
	做好科技、教育、文化、卫生、人才等社会事业对接上海工作，放大沪太同城效应。
	朱大丰

周文彬

赵建初
	科技局、教育局、文广新局、卫生局、人才办
	

	着
着
着着力推进结构调整
	加速发展
先进制造业
	完善新兴产业促进机制，培育高端装备、生物医药、新材料等产业，积极发展通用航空、核心汽配等产业，抓好新兴产业园区建设。
	朱大丰
	经信委
	

	
	
	强化项目投入的导向作用，推进扬子江海工装备、舍弗勒五厂等86个重点项目建设。
	赵建初
	发改委
	

	
	
	深入实施“千企升级行动”、“超百亿企业培育”等计划，运作好产业投资基金，培育一批超100亿元、50亿元企业。
	朱大丰
	经信委
	

	
	
	实施新一轮民营经济腾飞计划，破解民营经济发展的瓶颈制约，扶持小微企业发展，鼓励发展混合所有制经济，增强民营经济综合竞争力。
	
	
	

	
	
	启动实施“千企百项技改升级工程”，完成工业技改投资150亿元。
	
	
	

	
	
	狠抓两化深度融合，创建省级两化融合示范区1个、示范企业10家。
	
	
	

	
	
	做好“质量强市”、“商标品牌”和市长质量奖评选等工作，引导企业主导或参与制定国际、国家和行业标准。
	朱大丰

宋文元
	质监局
工商局
	

	
	培育壮大
现代服务业
	继续实施服务业三年提升计划。坚持外部引进和内部培育并重，全力发展总部经济。鼓励发展中介服务业，大力发展楼宇经济。推进太仓物流园区等提档升级，新命名一批服务业集聚区。
	赵建初
	发改委

服务业办
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	
	着力发展国际采购、跨境电商业务。建设渤海华东物流交收中心等项目，力争渤交所太仓交易中心上线交易额超1000亿元。
	陆  燕

赵建初
	港区

服务业办
	

	
	
	加快五洋滨江广场等建设，完善万达广场、南洋广场等商业综合体业态，促进森茂汽车城、华东水产品市场等专业市场繁荣。
	
	服务业办

商务局
	

	
	
	加快培育电子商务、游戏动漫、研发设计等产业，全力实施服务外包三年跨越计划，做大服务外包规模。
	
	
	

	
	
	加快长江口旅游度假区建设，合理布局美丽乡村生态旅游，积极推进餐饮、休闲等商旅业发展。
	
	旅游局

服务业办
	

	
	不断增强
创新活力
	实施创新型企业群体三年培育计划，新增高新技术企业35家，高新技术产业产值占比超过36%。
	朱大丰
	科技局
	

	
	
	拓展国家特种功能材料高新产业化基地和国家先进制造技术国际创新园发展内涵，推动大学科技园争创国家级载体。
	
	
	

	
	
	发挥科技镇长团和各类产学研合作平台作用，实施产学研合作项目200个，新增省级以上各类研发机构16家。强化知识产权保护，万人发明专利拥有量达15件。
	
	
	

	
	
	深入实施“522人才工程”，新增苏州市级以上科技领军人才20人。
	
	人才办
	

	着
着
着力完善城市功能
	强化规划
引领
	深入实施新一轮城市总体规划，推进控制性详细规划和专项规划对市域空间和要素的全覆盖。
	顾晓东
	住建局
	

	
	
	完成轨道交通发展、湿地资源保护、地下空间利用、城市绿线和科教新城绿色生态城区等专项规划编制。
	
	
	

	
	
	启动科教新城控规修编，完成陆渡片区控规等区域规划编制。完成镇村布局规划修编，开展农民集中安置小区、自拆自建小区和保留村庄规划。
	
	
	

	
	
	严格管控建筑立面、景观绿化等，强化工业厂房设计方案审核。
	
	
	

	
	
	开展中心城区地下管线普测，建立全市域地下管线管理系统。加强规划管理，切实维护规划延续性和权威性。
	
	
	

	
	提升城市
能级
	提高主城区城市首位度，加速西城区、弇山西路等地块改造步伐，加快小商品市场建设，加大棚户区（危旧房）改造力度。
	顾晓东
	住建局、土地储备中心、城厢镇
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	
	推进新区中央商务区10幢商务大楼建设，启动建设中央公园，加快陆渡片区开发。
	朱万里
顾晓东
	新区
	

	
	
	加快新港城核心区路网建设，开工建设港城中学等配套设施。
	
	港区
	

	
	
	加快科教新城绿色生态示范区和三个中心镇新镇区建设。
	
	科教新城

浏河镇、沙溪镇璜泾镇
	

	
	完善基础
设施
	推进杨林塘航道和吴塘河整治工程，启动疏港快速路、岳鹿公路（通港路—双浮公路）等建设，建成双浮公路（吴塘河段），提档改造80公里农村公路。开工建设沙溪客运站、太仓科教新城客运站，实现二级公交线网智能候车亭全覆盖。
	
	交运局
	

	
	
	建设公共自行车系统。
	
	城管局
	

	
	
	推进“九横九纵”骨干河道整治，加快十八港南北枢纽工程建设，实施七浦塘拓浚、盐铁塘三期、半泾河一期整治。实施塘泾河拓浚整治项目，启动引江入城工程。推进截污纳管，建设污水管网68公里，力争水功能区水质达标率达70%。
	赵建初
	水利局
	

	
	
	开工建设220千伏璜泾输变电工程，竣工投产220千伏寿安等输变电工程。
	朱大丰
	供电公司
	

	
	细化城市
管理
	推进以“931”为重点的城市环境综合整治，开展省优秀管理城市、省城市管理示范路、省城市管理示范社区创建工作。
	顾晓东
	城管局
	

	
	
	建成数字市政、数字照明、数字物业、停车诱导等系统和港区、浏河、璜泾等数字城管二级平台。
	
	
	

	
	
	加快建设餐厨废弃物资源化利用及无害化处理厂，启动建筑垃圾资源化利用、集中洗车场等项目建设，完成18处城市积水点改造。
	
	
	

	
	
	扩大生活垃圾分类试点范围。拆除违法建筑15万平方米。探索建立住宅小区与企事业单位停车资源互补机制，新增城区停车位超1000个。
	
	
	

	
	
	启动住宅小区物业管理信息化平台建设，推进主城区城管进社区工作。
	
	
	

	着力统筹城乡发展
	提高农村
发展水平
	有序推动“三集中”、“三置换”，提升自拆自建小区的设施配套水平，新开工农民安置房面积100万平方米以上，新增集中居住农户5000户，集中居住率达69%。
	赵建初
	农工办
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	
	抓好新农村建设，提升城乡规划、基础设施、公共服务一体化水平。
	
	
	

	
	
	加快土地向村集体规范流转，力争流转土地4万亩。抓好13个农民集中居住小区整治提升和10个苏州市级美丽村庄建设，形成产村相融互动发展格局。
	
	
	

	
	
	巩固农村集体土地确权登记成果，探索农村宅基地腾退流转机制，争取建立城乡建设用地空间移位制度和城乡统一的建设用地市场。落实耕地占补平衡制度，用好城乡建设用地增减挂钩试点政策，依法依规用地，提高土地节约集约利用水平，盘活存量建设用地2000亩以上。
	朱大丰
	国土资源局
	

	
	加快现代
农业发展
	优化农业产业结构布局，推进国家现代农业示范区、省级“菜篮子”工程蔬菜基地、市级3万亩水稻生态园、双凤现代渔业园、璜泾现代农业园建设。
	赵建初
	农委
	

	
	
	新建高标准农田4万亩、标准化机库20个，新增村级农产品快速检测点10个、省级农业龙头企业1家。培训新型职业农民2000名。推进生物科技农业和智能农业发展。
	
	
	

	
	
	实施中小河流治理重点县第二年度项目和第二轮中央财政小型农田水利重点县项目。
	
	水利（水务）局
	

	
	
	启动粮食危房老库改造工程，易地新建璜泾粮库。
	
	粮食局
	

	
	加快富民
强村步伐
	建立健全村级经济抱团发展运作机制，拓宽增收渠道。
	赵建初
	农工办
	

	
	
	建立农村劳务合作指导站，落实村集体劳务合作社扶持政策，提高农民收入水平，村集体资产和收入分别增长12%和10%以上。推进社区股份合作社析股量化，提高社区股份合作社分红水平。
	
	
	

	
	
	创新完善合作农场管理和运营机制，力争合作农场村集体自主经营土地面积达12万亩。
	
	
	

	
	
	培育20个重点合作社，加快合作联社建设步伐。推进集体资产交易平台建设，完善农村集体“三资”监管体系。
	
	
	

	着力突出生态文明
	深入实施
节能减排
	提高环境准入门槛，强化规划环评与项目环评的联动机制，大力推进污染减排，坚决遏制高排放、高能耗和产能过剩行业。
	朱大丰

顾晓东
	经信委

环保局
	各有关镇（区）、
有关部门

	
	
	着力实施“煤改气”工程，加快推进市区、璜泾、归庄北线和双凤南线集中供热管网建设。
	顾晓东
	环保局
	

	
	
	新增三星级以上“能效之星”企业及苏州市循环经济示范企业各3家。
	朱大丰
	经信委
	

	
	切实加强
环境治理
	坚持“三铁治污”，完善环境联动执法机制，探索成立环保警察队伍和环保巡回法庭。
	顾晓东
	环保局
	

	
	
	推进“蓝天工程”，建立大气污染防控机制，动态监测PM2.5，实施有机废气、机动车尾气、秸秆焚烧等治理，实施城区保利协鑫热电厂搬迁，建设港区化工区大气自动预警站。
	
	
	

	
	
	推进“清水畅流工程”，开展化工、电镀、印染行业整治。
	
	
	

	
	
	完成港区化工区“一厂一管”和公共污水管网改造工程，启动港区、沙溪污水处理厂扩建工程，配套建设各镇（区）生活污水管网。
	
	
	

	
	
	抓好土壤污染环境监测调查工作，加快推进原农药厂等重点地块的污染土壤治理。
	
	
	

	
	
	推进“宁静工程”，加强施工工地、商业音响广告的降噪管理。
	
	
	

	
	打造绿色
低碳城市
	实施绿色建筑行动计划，推广“节约型”园林绿化，新增林地、绿地1万亩，绿化覆盖率达到18.6%。
	赵建初

顾晓东
	住建局

农委
	

	
	
	加快推进城北河区域综合整治工程、绿色通道及城市慢行系统建设。
	
	住建局
	

	
	
	新增20辆液化天然气公交车，启动货运车辆油改气工作。
	顾晓东
	交运局
	

	
	
	创建国家生态文明试点示范市、国家生态园林城市和联合国人居环境奖，确保通过国家生态市复核验收。
	
	住建局
环保局
	

	着着力增强民生福祉
	完善社会
保障
	实施更积极的就业政策，促进农村富余劳动力、城镇职工、高校毕业生充分就业。完善劳动争议预警调处机制。
	周文彬
	人社局
	各有关镇（区）、
有关部门


	
	
	深化社会保障“太仓模式”，颁发启用国标社会保障卡，完善被征地农民社会保障制度，构建多层次医疗保障体系。
	
	
	

	
	
	完善养老服务体系。加强保障性安居工程建设，建成各类保障性住房1200套。完善城乡低保救助制度，促进慈善事业发展。落实物价上涨动态补贴措施。
	周文彬

顾晓东
	民政局

住建局

物价局
	

	
	
	继续推进住房公积金扩面工作。
	顾晓东
	住房公积金中心
	

	
	办好社会
事业
	推进新一轮中小学校舍升级改造工程，启动省太中专港城校区和爱心学校新校区建设。提高城乡教育均衡化水平。加强学校安全和学前儿童看护点管理。
	赵建初
	教育局
	

	
	
	承办好“2014年竞走世界杯赛”等一批重大赛事，完善公共体育服务体系建设。
	
	体育局
	

	
	
	创建新一轮全国科普示范市和全国新农村档案建设示范市。
	周文彬

赵建初
	科协

档案局
	

	
	
	推进全国文明城市创建，突出“家在太仓”品牌建设，提高城市文明度。
	
	文明办
	

	
	
	深入开展“百团大展演”、“欢乐百村（社区）行”、“文化百企行”等文化惠民活动。
	周文彬
	文广新局
	

	
	
	深化公立医院综合改革，完成覆盖城乡的卫生信息化建设，完善分级医疗机制。完成浏河、沙溪、璜泾等医院建设。
	
	卫生局
	

	
	
	加快推进殡葬改革。争创全国双拥模范城。
	
	民政局
	

	
	
	深化计划生育特殊家庭关爱行动，创新“连心家园”公益服务机制。
	
	计生委
	

	
	创新社会
治理
	深化“政社互动”，实施政府购买服务。
	朱大丰

周文彬
	法制办

民政局
	

	
	
	推进“三社联动”，推行社区网格化管理，开展公益创投活动，提升社会力量在社会管理中的参与度。
	周文彬
	民政局
	

	
	
	加强基层民主法治建设，推进公共法律服务均等化，力争省级民主法治示范村（社区）建成率超25%。
	宋文元
	司法局
	

	
	
	加强人民调解组织建设，实现网格化排查预警全覆盖。深入推进立体化、现代化治安防控体系建设，提高社会公共安全保障水平。
	
	公安局
	

	
	
	创新群众工作方法，有效解决信访突出问题。
	
	信访局
	

	
	
	推进平安太仓、法治太仓建设，争创平安中国示范区、法治江苏先导区。
	
	综治办、公安局、

司法局
	

	
	
	加强食品药品、安全生产监管，严防重特大事故发生。
	朱大丰

周文彬
	卫生局、安监局、应急办
	

	着着力加强自身建设
	依法行政
	积极探索建立市长顾问团。
	朱大丰
	政府办
	各有关镇（区）、
有关部门


	
	
	完善行政执法程序，规范执法自由裁量权，加强对行政执法的监督，做到严格规范公正文明执法。全面推行行政调解，严格落实重大行政决策机制。
	
	法制办
	

	
	
	推进第九轮行政审批提速，实现“一窗式”受理、多证联办审批新格局。
	
	行政服务中心
	

	
	
	发挥政务微博作用，加强新闻发言人队伍建设，强化政府门户网站、电子信箱等平台服务功能。
	
	宣传部

政府办

经信委
	

	
	
	加快“12345”社会服务网络体系建设，继续办好《连心桥》、《政务直通车》等栏目。
	杜小刚

朱大丰

周文彬
	机关党委

政府办
监察局

行政服务中心

广电总台
	

	
	
	完善公共服务信息数据载体，做好政务公开工作。
	
	
	

	
	
	深化政府机关优质服务品牌、科室（窗口）“作风效能建设星级示范点”建设和中层干部效能评议等活动，促进机关效能提质增效。
	
	
	

	
	加强监管
	严格落实党风廉政建设责任制，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，健全惩治和预防腐败体系建设，保持惩治腐败的高压态势。
	杜小刚
	监察局

财政局
	

	
	
	完善“四位一体”政风行风热线媒体联动机制，加快推进机关绩效管理全覆盖，强化国企和专项资金监管、规范资源交易市场。
	
	
	

	
	
	加强政府投资项目监管，发挥第三方评价作用，严格执行土地出让、工程招投标、政府采购、领导干部任期“三责联审”等制度。
	
	监察局

审计局
	

	
	
	严控“三公”经费和一般行政性经费支出。
	
	财政局
	


附件2

2014年太仓市十大政府实事工程情况表

	序号
	工程名称
	主要建设内容
	2014年工作任务
	责任单位

	1
	区镇生活污水治理工程
	新建污水主管网32.46公里（其中水处理公司23.46公里、浏河长江路泵站，总投资4689.83万元；新区5公里，投资250万元；港区4公里，投资405万元）。截污纳管支管网35.25公里（其中水处理公司1.8公里，投资95万元；各镇33.45公里，投资1951.2万元）。建设农村生活污水独立处理设施（其中港区4座、浮桥1座，浏河接管1.6公里、璜泾接管1.5公里，计498.2万元）。
	总投资7900万元，计划于年内完工。
	水利（水务）局、水处理公司、

相关镇（区）

	2
	七浦塘拓浚整治工程
	拓浚整治七浦塘太仓段河道21.58公里，河道底宽25米、底高程-2.0米；建设跨河桥梁12座，并配套建设沿线口门控制建筑物49座及水系路网调整；拆迁居民267户、企业6家。计划总投资12.4亿元，2013年已完成前期工程投资3.5亿元。计划2015年底完成。
	太仓段工程全线展开，计划完成投资4.7亿元。
	水利（水务）局、相关镇（区）

	3
	棚户区改造工程

(城区小规模住宅区

综合整治工程)
	对南园新村、郑和西路两侧、胜利村等3个零星住宅小区进行综合整治改造，对月亮河新村实施天然气管道专项改造。涉及居民1472户，面积9.22万平方米。
	总投资1881万元，计划于年内完成。
	住建局

	4
	爱心学校迁建工程
	按国家标准，18个班，总建筑面积9500平方米。工程建设期为2014年6月至2015年12月，总投资4350万元。
	年计划投资2500万元，完成主体封顶。
	教育局、新区

	5
	文化惠民工程
	新建露天舞台35座。为文化馆及6个镇配备流动舞台设备7套。利用新技术在全市范围内建立5个图书自助借还点。在全市范围内开展广场舞、美术、书法等文化培训50期。更新流动数字电影放映机8套。
	总投资816万元，计划于年内完成。
	文广新局、

相关镇（区）

	6
	城区环境综合整治

提升工程
	围绕省政府办公厅关于江苏省城市环境综合整治的“九整治”“三规范”“一提升”行动，对城区及城乡结合部进行综合整治，包括：1.主城区约420个路名牌提档改造；2.城区早点摊、修理摊等设施规范；3.204国道城区段进行立面店招改建；4.主城区范围内背街小巷进行整治，如柳园路、兴业弄、康福路等进行店招立面整治、道路修复、低洼地改建等；5.城区停车整治工程；6.城区综合交通整治包括智能停车工程二期主要是结合大润发周边停车场；7.农贸市场及废品收购、加工维修点整治；8.新建2个建筑垃圾（工程渣土）规范消纳处置场；9.闲置地块环境整治。
	总投资1990万元，计划年内完成。
	城管局
工商局

相关镇（区）

	7
	城乡公交优化提升工程
	公交优化

提升工程
	新建四期城市公交候车亭，电子站牌64个；新建二期农村公交田园式候车亭126个；新建城区及各中心镇出租车扬招站点80个；新增、更新天然气公交车20辆。
	总投资2300万元，计划年内完成。
	交运局

	
	
	城市公共自行车系统一期工程
	规划建设公共自行车站点100个，其中一期中心城区40个站点，投入公共自行车锁车柱1200套，公共自行车1000辆和40个站点控制器，2个办卡服务点，1个管理调度中心和维修中心。
	2014年计划完成一期工程，范围为中心城区北起洛阳路，南到新浏河，东到娄江路，西到204国道。采用BOT形式，政府委托专业企业建设和运行管理，向企业购买服务，服务费200万元，运营期满后，设备完备交政府。
	城管局

	8
	粮食仓储设施

提档升级工程
	易地新建璜泾粮库，改造新塘粮库，修缮南郊、时思粮库，粮库功能提升。工程建设期为2014年1月至2015年12月，总投资7773万元。
	年计划投资3350万元，完成璜泾粮库工程量20%，完成新塘粮库工程量60%，其余子项目全部完成。
	粮食局

	9
	农民自拆自建安置点

提档升级工程
	按市政府文件《关于进一步规范和加强农民集中居住区自建住房规划建设管理的意见》，对小区总平面布局、道路通行系统、建筑造型、公建配套、基础设施、技术指标等方面进行提升改造。
	计划总投资7800万元，于年内对形成一定规模的自拆自建安置点进行环境提档升级、基础设施配套、公共服务完善、生态环境优化、社会管理强化。
	农工办、

住建局、

各镇（区）

	10
	大气污染预警及重点

企业污染治理工程
	建设港区大气自动预警站；华能、宏达脱硫改造，玖龙、华能、宏达脱硝改造，华能除尘改造，雅本等化工企业废气治理；新区保利协鑫热电有限公司搬迁。
	保利协鑫热电有限公司搬迁全面启动，其余项目全部于年内完成，计划总投资3.73亿元。
	环保局、港区、新区、相关企业


附件3

2014年太仓市十大产业项目情况表
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	投资概算（万元）
	2014年完成

（万元）
	责任单位

	1
	2014年高标准农田建设
	计划总投资4500万元，建设2万亩左右的高标准农田、项目规划区内的生产道路、灌排沟渠、桥梁泵站、农田平整、鱼池开挖整理、库房场地等基础设施和配套设施。
	4500
	4500
	各镇（区）

	2
	扬子江海洋油气装备项目
	计划总投资7.5亿美元，年产自升式海洋钻井系统3~5座、半潜式海洋钻井系统2~3座和圆筒式FPSO储油船2~3座。建设期自2012年到2015年。
	500000
	100000
	港区

	3
	埃克森美孚润滑油扩建项目
	计划总投资9500万美元，扩建润滑油生产项目，产能将增加28.4万吨。建设期自2013年到2015年。
	62000
	30000
	港区

	4
	舍弗勒五厂工程
	计划总投资5.2亿元，建造生产车间7411平方米，扩建年产101万件精密机械零部件。建设期自2013年到2015年。
	52000
	22000
	新区

	5
	中德(太仓)中小企业工业园
	计划总投资4.8亿元，建设园区基础设施及10万平方米标准厂房。建设期自2013年到2014年6月。
	48000
	23000
	新区

	6
	福地工业设施项目
	计划总投资5.67亿元，年产工业设施及物流设施2000套，建设6.7万平方米厂房及配套办公等。建设期自2013年12月到2014年12月。
	56700
	40000
	城厢镇

	7
	福群汽车零部件项目
	计划总投资10.29亿元，年产差速齿轮、螺伞齿轮等2000万件汽车部件，建筑面积39260平方米。建设期自2013年到2014年。
	102900
	68900
	浏河镇

	8
	江苏渤海仓储物流

太仓基地一期工程
	计划总投资30亿元，建设39.5万平方米堆场、20万平方米仓库、3万平方米交易中心、1.6万平方米综合设施；建设4万吨级码头3个、2万吨级2个。建设期自2014年到2016年。
	300000
	100000
	港区

	9
	拉夏贝尔服饰(太仓)

有限公司新建工程
	计划总投资4.1亿元，建设8.3万平方米设计研发、仓储物流用房，年产服装服饰8000万件。一期项目建设期自2013年到2015年。
	41000
	20000
	新区

	10
	苏州昭亦生物医药

产业基地项目
	计划总投资23亿元，主要从事工业地产开发、生物医药高新技术研发、企业管理服务、工程管理服务、会议及展览服务、市场分析调查服务、商务咨询、提供企业孵化服务。建设期自2014年到2016年。
	230000
	50000
	沙溪镇


附件4

2014年太仓市十大科技创新项目情况表
	序号
	项目名称
	主要建设内容
	2014年工作任务
	责任单位

	1
	太仓生物港

(一期）
	项目总投入12亿元，规划面积约250亩，以国家级太仓港经济技术开发区为依托，重点发展生物体外诊断试剂及相应仪器、耗材为主的新兴产业，形成企业“孵化器—加速器—产业基地”模式的创新创业服务体系。一期投资3亿元，拟完成孵化器建设，开启科技人才型项目招商。
	投资2亿元，一期工程26000平方米厂房竣工，着手引进科技人才型项目。
	港区

	2
	博济科技园
	项目总投资1亿元，总面积2万平方米，首期启动6000平方米，计划建成一个以“现代服务业总部+科技型企业”为主的新型科技示范园，通过“博济科融通”、“商学院”、“企业家俱乐部”等优质平台，导入供应链方案提供商、信息系统集成商、供应链管理商等物流服务企业；引进B2B、B2C等电子商务交易平台，吸纳移动互联、通讯服务等科技创新型企业，在未来5年内，预计引进80~100家企业。
	投资1亿元，首期6000平方米投入使用，计划引进10~15家科技型企业。
	港区

	3
	中德先进制造

技术国际创新园
	项目总投资120亿元，拟建设30万平方米孵化器、加速器平台，10万平方米科技配套服务平台，引入国际科技合作项目，境外技术转移机构，与国外高校建立研发、技术合作关系，引入海外先进创新、创业的技术及管理人才。
	投资20亿元，设立精密机械企业中试实验工厂、企业孵化基地、加速平台；引入国内外技术转移、研发机构1~2个。
	新区

	4
	太仓张江信息

产业园
	项目总投资约5亿元，占地73亩，主要发展移动终端和芯片设计、数字内容开发运营等文化创意产业和软件开发、服务外包等产业，目标建成张江国家自主创新示范区太仓分园。
	投资1.75亿元，完成土建施工。
	科教新城

	5
	科技信息产业园（二期）
	项目总投资约7亿元，总占地约60亩，建筑面积约13万平方米，重点发展区域总部经济、移动互联网、科技研发、软件开发、服务外包等现代服务业。
	投资2.7亿元，主体建筑封顶。
	科教新城

	6
	太仓市科技产业园基础设施工程
	总投资3亿元，着力推进基础设施建设。开展2.2平方公里商住配套区及5平方公里工业区二期的基础设施建设（包括道路、河道、土方等）。
	投资2.2亿元，通过基础设施建设推出地块形态，便于交通，促进项目早落户早开工建设。
	城厢镇

	8
	太仓生物医药

产业园平台
	项目总投资约6亿元，总占地约130亩，主要建设医疗器械公共服务平台、基因工程重组新药药学中试平台、小分子药物制剂工艺研究及中试放大平台等生物医药孵化载体和商务酒店、研发办公楼、专家楼、人才公寓配套商业等。
	投资2亿元，完成主体建筑的结构封顶以及整个项目的市政配套和景观绿化工作。
	生物医药产业园

	7
	同高院先进制造技术研究中心
	项目总投资3亿元，港区提供10000平方米左右的场地用于办公、研发。同高院先进制造技术研究中心将下设应用技术研究机构、公共服务平台和联合研究所三大板块，由同济大学派出20名中青年教授博士组建科研力量。计划建成拥有技术研发、成果转化、科研协作、人才培养和人才集聚五大功能，成为集技术创新、产权交易、技术服务、人才培养、创业资本等要素为一体的高水平、应用型、服务化、开放式科技载体。
	投资3000万元，完成公共服务平台板块建设。
	港区

	9
	江苏太仓－以色列理工学院新材料技术转移中心
	项目总投资3500万元，占地面积10600平方米，建筑面积7000平方米。项目将引进以色列方博士5名﹑中方博士3名﹑硕士6名﹑本科及大专以上学历人员15名，建立省级和国家级工程技术研发中心，利用技术优势、科学的检测仪器、先进的分析手段，提供技术开发、技术服务，形成产业优势，带动地方经济的发展。
	投资1500万元，完成一期工程即联合研发实验室及技术培训中心建设。
	新区

	10
	江苏保捷国家级材料实验室
	项目总投资6000万元，占地11亩，建筑面积6800平方米，实验室将引进国内外先进水平的检测设备和测量工具50余台套，检测人员30名（其中材料检测工程师4名、高级工6名），通过1~2年时间建设，形成年检验钢材十万余吨的检测能力，建立院士工作站，成为金属材料及锻造加工行业标准的发起人和起草者。
	投资3000万元，年内完成总工程量的50%以上。
	浏河镇


附件5

2014年太仓市十大城乡建设项目情况表

	序号
	项目名称
	主要建设内容
	投资概算

（亿元）
	2014年完成（亿元）
	责任单位

	1
	西城区改造工程
	启动2号地块安置房建设、西郊东街两侧等地块退二进三、配套基础设施建设以及危旧住房征收。
	10
	4
	住建局、城通公司、城厢镇

	2
	新区中央商务区建设
	加快推进开发区商务广场、太仓国际广场、福建商会大厦、农村商业银行大厦、新商大厦等10幢商务大楼建设。
	30
	10.3
	新区

	3
	新港城核心区建设
	推进港城核心区市政基础设施、生态绿化等建设，建成港城小学、综治大楼和20公里市政道路，开工建设港城中学、职业技术学校、体育公园和五洋滨江商业广场等。
	16.75
	6.5
	港区

	4
	长江口旅游度假区建设
	建成滨江新城“三横四纵”骨干道路网，启动浏河古镇保护二期工程，实施园花园景区扩建工程，完成江滩湿地公园建设，全面实施新浏河以北区域水系整治修复工程，打造滨江生态绿景。
	14.9
	3.95
	长江口旅游度假区、浏河镇、

滨江公司

	5
	沙溪新镇区建设
	完成区域内道路、绿化生态景观建设，新沙溪人民医院投入使用，推进印溪商务大厦建设，启动新镇区核心商业体建设。
	5.6
	2
	沙溪镇

	6
	璜泾南部新镇区建设
	新镇区主要实施陈大港路、新城路、园林路3条主干道建设，雁月湖开挖、绿化等配套基础设施建设。
	4.5
	2
	璜泾镇

	7
	双凤新镇区建设
	实施2平方公里新镇区建设，建设三纵三横主干道，完成四横两纵河道整治、疏浚及3公里健康湿地慢行道建设，建设新镇区农民集中安置小区，完成市民公园、文化广场、双凤中学、双凤卫生院和新太仓人集宿楼等公建配套设施。
	4
	2.5
	双凤镇

	8
	疏港集疏运体系建设
	启动沪通铁路征地拆迁、苏昆太高速东延及338省道改造等前期工作，推进杨林塘航道整治工程及岳王作业区西区码头建设，新建疏港快速路（一期）。
	28.2
	8
	交运局、城投公司、有关镇（区）

	9
	电力基础设施建设
	实施1000千伏淮南~南京~上海交流特高压工程，太仓境内线路22公里；220千伏寿安输变电工程，220千伏11公里，110千伏26公里，主变24万千伏安。
	13.6
	8
	供电公司

	10
	接轨上海交通系统建设
	启动604省道（岳鹿公路）与嘉定城北路对接工程，推进市域有轨电车与上海轨道11号线连接和科教新城道路与嘉定霜竹公路、北和公路连接工程前期工作。
	3.7
	2
	发改委、住建局、交运局、新区、科教新城


附件6

2014年太仓市十大生态建设项目情况表

	序号
	项目名称
	主要建设内容
	投资概算

（亿元）
	2014年完成（亿元）
	责任单位

	1
	美丽城乡建设行动
	2013年至2016年在全市深入开展城市环境综合整治（总投资66.8亿元）、美丽城镇建设（总投资109亿元）、美丽村庄建设（总投资3.2亿元），全面优化提升城乡环境面貌。
	179
	51.2
	城管局、住建局、农办、各镇（区）

	2
	蓝天工程
	华能电厂1#机组脱硫脱硝、除尘改造；玖龙纸业1#、2#、3#炉脱硝改造。
	3.2
	3.2
	环保局、港区

	3
	城乡污水处理工程
	推进污水处理厂污泥干化及扩建工程，新增工业污泥干化100t/d、生活污泥干化120t/d，新增污水日处理能力6万吨；新建污水主管网38公里，截污纳管支管网29公里，建设农村生活污水独立处理设施。
	4.1
	3.4
	水利（水务）局、水处理公司、

有关镇（区）

	4
	“九横九纵”骨干河道

整治及农村水系连通工程
	对七浦塘、盐铁塘双凤段和半泾河（杨林～七浦段）、塘泾河等骨干河道拓竣整治，建设十八港南枢纽工程，实施农村中小河流水系连通工程，疏浚农村河道170条、309.7公里。
	18.43
	9.13
	水利（水务）局

	5
	垃圾综合处置利用工程
	推进顺惠及柯林固体废物处置项目建设。建成餐厨废弃物无害化处理与资源化利用厂。新建2处建筑垃圾规范消纳场所，研究启动建筑垃圾再生利用工程。推进垃圾分类试点工作，完善生活垃圾收运体系。新建生活垃圾无害化应急填埋场。
	3
	2.5
	城管局、环保局

	6
	城北河区域综合整治工程
	西至盐铁塘，东至十八港，北至苏州路，南至弇山路，东西全长5.2公里，总面积3.2平方公里。搬迁保利协鑫热电厂，推进城北河（娄江路～常胜路）绿化及慢行系统建设，实施城北河（常胜路～十八港）拓宽工程。
	11.95
	1
	住建局

	7
	长江口森林公园
	推进园花园、北部生态高标准农田、防护林、江滩湿地公园等建设。
	9.9
	0.8
	长江口度假区、

浏河镇、滨江公司

	8
	新区中央公园
	建设城市公园327亩及地下车库2万平方米。
	2.7
	0.7
	新区

	9
	现代渔业生态湿地园区
	建设亲子乐园、风情水街、科技水产示范园。
	3.6
	2
	双凤镇

	10
	绿色通道及城市慢行系统建设
	推进杨林塘、十八港、湖川塘等河道绿化工程，实施岳鹿路、339省道东延等绿色通道建设，完成部分城市道路绿化及盐铁塘、新浏河等慢性系统建设。实施港区杨林塘北侧生态林带工程。
	3.6
	1.6
	农委、住建局、
港区、浮桥镇


	  抄送：市委各部委办局，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院、检察院，市人武部，市各人民团体。

	  太仓市人民政府办公室                      2014年1月22日印发











PAGE  
— 1 —


