太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕67号

关于太仓市新建五金制品项目工程“9•1”

物体打击事故处理的通报

各区镇建管部门，各有关单位：

    2016年9月1日上午9时20分许，由太仓市东港建筑工程有限公司施工总承包，苏州市七鑫建筑工程有限公司桩基专业分包，江苏国信工程咨询监理有限公司监理的新建五金制品项目工地上，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。为认真吸取事故教训，切实落实安全生产责任制，加强安全生产监督管理，及时消除安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故的发生，现将事故调查处理结果通报如下：

    一、事故原因

    经调查确定

1、事故直接原因：

操作工卢礼本、柯昌俊、常俊森违反桩机操作规程私自拆除桩机，拆除前未向项目经理、总包和监理单位进行申报，违章作业是事故发生的直接原因。

    2、事故间接原因：
   （1）苏州市七鑫建筑工程有限公司安全管理人员未认真履行安全生产管理职责，施工现场安全管理长期不到位，未能及时制止桩机拆除施工作业人员的违规行为，事故发生时项目经理、安全员均不在岗。 

   （2）太仓市东港建筑工程有限公司对桩基分包单位安全生产管理不到位，未能指出并制止桩基分包单位项目经理、安全员长期脱岗行为。 

   （3）江苏国信工程咨询监理有限公司未能指出并制止桩基分包单位项目经理、安全员长期脱岗行为，未认真审查桩机特殊工种操作人员的人证合一情况。 

    二、事故性质
事故调查组在调查取证的基础上，召开事故分析会，查清了事故发生的原因，认为这是一起因工人违章作业，施工总承包单位和专业分包单位未认真履行安全生产管理职责，桩基施工安全监管缺失，监理单位安全监理不履责到位而引发的生产安全责任事故。 

    三、事故处理
根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《苏州市建筑施工企业管理人员安全生产行为考核记分管理办法(试行)》和《关于加强全省建筑安全生产责任追究若干意见的通知》（苏建质安〔2011〕847号文件）等有关法律法规和文件的规定，对本起事故的责任单位和责任人依法予以处理，现将有关处理决定通报如下：：

    1、对苏州市七鑫建筑工程有限公司进行通报批评，从通报之日起，暂停其在太仓市承接业务一年，暂扣苏州市七鑫建筑工程有限公司企业项目经理张春方（苏建安B（2010）0501777）、专职安全员金明华（苏建安C（2015）0500867）安全生产考核合格证书1年，证书暂扣期内不得从事建筑施工安全生产管理工作。 

    2、对太仓市东港建筑工程有限公司进行通报批评，从通报之日起暂停其在太仓市参加招投标资格30日（太仓招标暂停期如未超出安全生产许可证暂扣期限，则以省住建厅恢复安全生产许可证日期为准），暂扣太仓市东港建筑工程有限公司企业项目经理陈永刚（苏建安B（2010）0501195）、专职安全员李盛（苏建安C（2010）0500816）、顾玉林（苏建安C（2008）0500160）安全生产考核合格证书1年，对陈永刚安全生产行为考核记10分、李盛、顾玉林安全生产行为考核记5分，证书暂扣期内不得从事建筑施工安全生产管理工作，上述人员应于通报之日起10日内办理变更手续。 

    3、对江苏国信工程咨询监理有限公司进行通报批评，从通报之日起，暂停其在太仓市参加招投标资格30日，暂扣江苏国信工程咨询监理有限公司总监理工程师薛传中（证书编号：32008781），安全监理金莲（证书编号：1100259）证书1年，证书暂扣期内不得从事监理工作, 上述人员于通报之日起10日内办理事故项目的变更手续。     

    4、太仓市东港建筑工程有限公司、苏州市七鑫建筑工程有限公司自从通报之日起1年内，不得申报资质升级和增加资质类别，取消该事故项目各类评优评选资格。

    5、苏州市七鑫建筑工程有限公司安全管理不到位，现场安全监管缺失，是事故的主要责任单位。建议太仓市安监局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定对苏州市七鑫建筑工程有限公司实施行政处罚。建议上级建设行政主管部门暂扣苏州市七鑫建筑工程有限公司、太仓市东港建筑工程有限公司安全生产许可证。

    四、下一步工作要求
    各相关单位要充分吸取本次事故的教训，举一反三，进一步强化建筑施工安全生产管理工作。各施工单位和监理单位必须严格落实安全生产责任制，进一步加强对分包单位的安全管理，加强对工人，特别是特种作业人员的安全教育和技术交底，提高施工人员的安全生产素质，促进各项安全生产管理措施真正落到实处。
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