太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕73号

关于印发《2016年太仓市今冬明春建筑施工火灾防控工作方案》的通知

各区镇建管部门，各有关单位：

根据《苏州市住房城乡建设局〈关于印发2016年今冬明春全市建筑施工火灾防控工作方案〉的通知》（苏住建质〔2016〕44号）和《苏州市消安委办关于印发〈2016年今冬明春火灾防控工作方案〉的通知》(苏消安委〔2016〕15号)等文件要求，我局结合全市建筑施工行业实际，制定了《2016年太仓市今冬明春建筑施工火灾防控工作方案》，现予以印发，请认真落实执行。

附件：《2016年太仓市今冬明春建筑施工火灾防控工作方案》

太仓市住房和城乡建设局

                             2016年11月18日

 太仓市住房和城乡建设局办公室 
2016年11月18日印发
（共印20份）

2016年太仓市今冬明春建筑施工火灾

防控工作方案
    为切实加强今冬明春全市建筑施工火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生，确保重大活动、重要节日期间全市建筑施工火灾形势平稳可控，按照要求，太仓市住建局决定从即日起至2017年3月31日，在全市建筑施工领域开展今冬明春火灾防控工作。具体方案如下：

    一、工作目标
    以上级部门近期关于加强消防安全工作的决策部署为指导，强化各各区镇建管部门属地组织领导，落实建设工程参建各方的消防安全主体责任，充分发动施工单位一线员工广泛参与，深入排查建筑施工现场各类火灾隐患，夯实施工现场火灾防控工作基础，全力维护全市建筑施工火灾形势平稳，努力实现不发生火灾亡人事故，坚决遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生。

    二、组织领导
市住建局成立全市今冬明春建筑施工火灾防控工作领导小组，由局分管领导任组长，相关科室和单位的负责人为成员。工作领导小组下设办公室，办公室设在太仓市建筑安全监督站。

    三、工作范围和重点
    （一）工作范围
    全市在建房屋建筑和市政基础设施工程。

    （二）工作重点
    1.施工现场各项消防安全管理制度和操作规程的制定、落实情况。重点内容：各单位在施工组织设计中是否编制消防安全技术措施和专项施工方案；动用明火，是否按照用火管理制度办理审批手续、落实现场监护人；是否在存放易燃易爆物品等危险场所动用明火，动火施工作业人员是否遵守消防安全规定；是否落实了相应的消防安全措施；电（气）焊工、电工等特种作业人员是否持证上岗；是否将现场易发生火灾和发生火灾后果严重的部位确定为重点防火部位，实行严格管理等。

    2.施工现场消防安全生产条件到位情况。重点内容：施工现场消防通道是否设置，是否畅通；施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、各楼层楼梯口或施工升降机卸料口、存放易燃易爆危险用品场所等部位的消防设施和灭火器材是否配备到位；高层消防水源、水管、消火栓是否设置，是否满足要求；施工现场办公、生活区与作业区是否分开，是否有安全距离；在建建筑物挂设的密目安全网是否符合要求；节能保温工程外保温、外墙装饰材料保管和施工的是否符合规范要求等。

    3.职工宿舍、生活区的消防安全管理到位情况。重点内容：彩钢夹心板填充材料是否采用阻燃材料；多层宿舍楼楼梯设置是否满足疏散要求；宿舍内是否存有违章用电、用气现象；宿舍门前消防灭火器材是否配齐到位等。

    4.消防安全教育培训、应急救援演练到位情况。重点内容：企业、项目部是否全员开展消防安全教育培训，并建立教育培训台账；现场日常消防检查工作是否到位，发现火灾隐患后的防范和整改措施是否落实；火灾、爆炸事故应急救援预案是否制定，是否己组织火灾救援演练等。

    四、工作步骤

    今冬明春全市建筑施工火灾防控工作分三个阶段：

    （一）动员部署阶段（2016年11月15日前）。各区镇建管部门要召开专门会议，制定实施方案，成立组织机构，广泛宣传发动，落实具体工作。

    （二）组织实施阶段（2017年全国“两会”闭幕前）。市建筑安全监督站和各区镇建管部门要按照确定的目标和任务，明确工作责任，细化工作措施，全面开展今冬明春建筑施工火灾防控工作，定期组织监督检查。

    （三）汇总分析阶段（2017年3月20日前）。各区镇建管部门对冬春建筑施工火灾防控工作进行汇总分析，自查自评，认真总结经验做法。

    五、工作要求
    （一）加强组织领导。各区镇建管部门要充分认识开展今冬明春建筑施工火灾防控工作的重要意义，切实加强组织领导，确保各项火灾防控措施落到实处。各区镇建管部门要成立组织领导机构，加强统筹协调和调度指挥。

    （二）加强统筹推进。市建筑安全监督站和各区镇建管部门要将今冬明春火灾防控工作与落实建筑施工企业安全生产主体责任专项行动、美丽城乡创建活动、建筑施工安全专项整治以及建筑施工标准化文明示范工地创建等工作紧密结合，统筹推进，充分形成工作合力，取得工作实效。

    （三）加强责任落实。市建筑安全监督站和各区镇建管部门要建立工作责任制，确保工作任务落实到具体人员。要深入施工现场加强监督检查，推进工作落实。要加大火灾事故责任追究力度，对发生火灾的，要依法依纪严肃追究有关单位和人员的责任。

    （四）加强信息报送。各区镇建管部门要研究制定辖区内今冬明春火灾防控工作方案，并于11月10日前报我局，11月起每月20前上报当月工作情况，2017年3月20日前上报工作总结。联系电话：53524286，电子邮箱：tcajz@126.com。



